

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -**

**ГОРОД ПАВЛОВСК**

**ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 05.12.2023 г. № 469

г. Павловск

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области от 10.11.2022 № 395 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2023-2028 годы»

В соответствии с решением Совета народных депутатов городского поселения - город Павловск от 26.10.2023 №115 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск от22.12.2022г. № 92 «Об утверждении бюджета городского поселения - город Павловск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области от 30.10.2013 № 324 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения – город Павловск» (в ред. от 19.03.2019 № 148), руководствуясь Уставом городского поселения – город Павловск, администрация городского поселения – город Павловск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского поселения - город Павловск от 10.11.2022 № 395 (в редакции постановления от 17.02.2023г. №072, от 23.03.2023г. №115, от 14.07.2023г. №269) «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2023-2028 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. Муниципальную программу «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2023-2028 годы», являющуюся приложением к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением «О порядке опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения – город Павловск».

### 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения – город Павловск В.И. Комнатного.

### Глава городского поселения –

### город Павловск В.А. Щербаков

Приложение

к постановлению администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области

от «05» декабря 2023 г. № 469

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД ПАВЛОВСК ПАВЛОВСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2023-2028 годы»**

(далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |
| **Исполнители муниципальной программы** | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, КУ г.п.г. Павловск «Управление городского хозяйства» |
| **Основные разработчики муниципальной программы** | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, КУ г.п.г. Павловск «Управление городского хозяйства» |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | 1. Развитие системы ливневой канализации на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области.  2.Стимулирование развития жилищного строительства в городском поселении – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области.  3. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства.  4. Разработка мастер-плана городского поселения – город Павловск, необходимого для подачи заявки в конкурс по обустройству туристических центров городов. |
| **Цель муниципальной программы** | Обеспечение комфортного проживания населения, увеличение срока службы дорожного покрытия, укрепление материально технической базы, своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города.  Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее население городского поселения – город Павловск доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.  Создание условий для включения в региональные программы Воронежской области проекты реконструкции и строительства социально значимых объектов на условиях софинансирования.  Создание условий для подачи заявки в федеральные конкурсы |
| **Задачи муниципальной программы** | Приведение обветшавших сетей ливневой канализации в нормативное состояние;  - прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации;  - строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации;  - применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости;  - дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации.  - укрепление материально - технической базы города по строительству и ремонту ливневой канализации.  Стимулирование строительства жилья в городском поселении - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области.  Содействие развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, улучшение качества жизни населения городского поселения – город Павловск.  Разработка проектно-сметной документации, мастер-плана городского поселения – город Павловск |
| **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы** | Индикатором результативности реализации  программы  следует считать:  - увеличение протяженности сетей ливневой канализации, исключение периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличение срока службы дорожного покрытия;  - достижение плановых показателей по общей площади жилых помещений, приходящийся в среднем на одного жителя, введенной в действие за один год;  - обеспечение качественными услугами;  - разработка 11 проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию социально значимых объектов на территории поселения; |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | На постоянной основе  Первый этап 01.01.2023-31.12.2028гг. |
| **Объемы и источники  финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет **26874,36** тыс.рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм составляет:  Подпрограмма 1. Развитие системы ливневой канализации на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области –**1500** тыс.рублей.  Подпрограмма 2. Стимулирование развития жилищного строительства в городском поселении – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области - **9417,614** тыс.рублей.  Подпрограмма 3. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства – **15956,746 тыс.рублей.**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | | 2023 | 18854,36 | 0 | 15121,7 | 3732,66 | | 2024 | 5260 | 0 | 0 | 5260 | | 2025 | 2760 | 0 | 0 | 2760 | | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации  муниципальной программы** | 1. Улучшение экологической обстановки на территории города за счет исключения периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличится срок службы дорожного покрытия. Будет проектно-сметная документация на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации. Будет построено 1000 м сетей ливневой канализации, 500 м сетей ливневой канализации будет реконструировано. Протяженность дорог с твердым покрытием оборудованных сетями ливневой канализацией будет доведена в 2028 году до 3900 м.  2. Достижение общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год.  3. Будут разработаны проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) по 11 объектам инженерной и транспортной инфраструктуры – дорог, тротуаров, мест массового отдыха населения. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

Для устойчивого развития городского поселения - город Павловск, повышения качества городской среды требуется комплекс работ, направленных на рациональное территориальное планирование, землеустройство и землепользование.

Полноценное пространственное развитие города сегодня возможно только в рамках правового градорегулирования при наличии необходимых документов территориального планирования: Генерального [плана](consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDB240A1AB53288712FE54D8C024A0F886209170B245D9318122FDA8C2xFQBM), градостроительного зонирования, [Правил](consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDB240A1AB53288712FE54D8C024A0F886209170B245D9318122FDA8C2xFQBM) землепользования и застройки, документации по планировке территории, современной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

В настоящее время в области территориального планирования стоит задача актуализации Генерального [плана](consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDB240A1AB53288712FE54D8C024A0F886209170B245D9318122FDA8C2xFQBM). За прошедший период реализации Генерального [плана](consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDB240A1AB53288712FE54D8C024A0F886209170B245D9318122FDA8C2xFQBM) произошел ряд изменений в законодательстве всех уровней. На федеральном и региональном уровнях была сформирована нормативная правовая база, являющаяся основой регулирования вопросов, связанных с жилищным строительством, жилищно-коммунальным хозяйством, обеспечением прав собственности в жилищной сфере в современных условиях. Новые правовые условия создали основу для реализации на практике мер, направленных на улучшение жилищных условий и повышение качества оказываемых коммунальных услуг.

Для обеспечения градостроительной деятельности особенно важно увеличение объема документации по планировке территории. Без их разработки, позволяющей выбрать оптимальные варианты размещения объектов капитального строительства различного назначения с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, интересов хозяйствующих субъектов на данной территории, невозможно говорить о комплексном подходе к развитию территории. Отсутствие таких документов лишает возможности реализовать утвержденный Генеральный [план](consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDB240A1AB53288712FE54D8C024A0F886209170B245D9318122FDA8C2xFQBM) городского поселения - город Павловск и тем самым замедляет развитие города.

Вся накапливаемая градостроительная документация требует систематизации, учета и хранения. [Статьями 56](consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F643305956FA2B740AFF65B28861AA801879B79F7F18C77D63FEB079D3C8922xFQAM), [57](consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F643305956FA2B740AFF65B28861AA801879B79F7F18C77D63FEB079D3C8926xFQDM) Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрено создание и ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Реализация Программы будет содействовать ведению созданной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности как инструмента проведения единообразной муниципальной политики в сфере обеспечения устойчивого пространственного развития территории города Павловска.

На современном этапе основными направлениями программы являются:

1. Развитие системы ливневой канализации на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области.

2. Строительство сетей в п. Восточный-3, Полярная звезда в г. Павловске Воронежской области.

3. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.**

Целью муниципальной программы является:

- реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения – город Павловск в области градостроительной деятельности;

- формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства городского поселения – город Павловск, направленной на устойчивое развитие территории города, формирование благоприятной среды жизнедеятельности;

- решение проблемы развития жилищного строительства, обеспечивающее население городского поселения – город Павловск доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.

Задачи муниципальной программы:

- реализация Генерального [плана](consultantplus://offline/ref=1126C62A925C6E7D67A121817C318BF1D818C222EC849266399304015EA4B955B8AF41672DA077F7C470AECDk9M) городского поселения - город Павловск и обеспечение градостроительного зонирования территории;

- формирование правовой базы развития градостроительной деятельности городского поселения - город Павловск;

- обеспечение рационального землеустройства и землепользования**.**

- стимулирование строительства жилья в городском поселении - город Павловск.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Состав целей, задач и ожидаемых результатов подпрограмм муниципальной программы приведен в ее паспорте.

Достижение цели каждой подпрограммы муниципальной программы требует решения комплекса задач подпрограммы.

Паспорт муниципальной программы и ее подпрограмм содержат описание ожидаемых результатов их реализации, а также количественные характеристики в виде целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы).

Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на весь срок ее реализации приведены в приложении 1 муниципальной программы.

Достижение целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы обеспечивается при условии соблюдения показателей прогноза социально-экономического развития городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на долгосрочной период до 2028 года. В случае отклонения фактических показателей социально-экономического развития от прогнозируемых, целевые значения показателей подлежат соответствующей корректировке.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. Улучшение экологической обстановки на территории города за счет исключения периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличится срок службы дорожного покрытия. Будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации. Будет построено 1000 м сетей ливневой канализации, 500 м сетей ливневой канализации будет реконструировано. Протяженность дорог с твердым покрытием оборудованных сетями ливневой канализацией будет доведена в 2028 году до 3900 м.

2. Застройка всех неосвоенных земельных участков п. Восточный-3, Полярная звезда в г. Павловске Воронежской области.

4. Достижение плановых показателей по общей площади жилых помещений, приходящийся в среднем на одного жителя, введенной в действие за один год.

5. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) по 11 объектам инженерной и транспортной инфраструктуры – дорог, тротуаров, мест массового отдыха населения.

**3. Обоснование выделения подпрограмм и общая характеристика основных мероприятий.**

Подпрограммы муниципальной программы выделены из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Решение задач, связанных с приведением обветшавших сетей ливневой канализации в нормативное состояние;

- прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации;

- строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации;

- применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости;

- дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации.

- укрепление материально - технической базы города по строительству и ремонту ливневой канализации,

предусмотрено подпрограммой«Развитие системы ливневой канализации на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области».

Решение задач, связанных с разработкой проектно-сметнойдокументациина строительство (реконструкцию) по 11 объектам инженерной и транспортной инфраструктуры: дорог, тротуаров, мест массового отдыха населениябудет осуществляться в рамках подпрограммы «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства».

Решение задач, связанных с разработкой проектной документации городского поселения – город Павловск, необходимых для подачи заявок в конкурсыпо обустройству городов.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы в приложении 2.

**4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.**

Финансовое обеспечение программы осуществляется из следующих источников:

1. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2023-2028 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». На 2026 – 2028 годы финансовые ресурсы соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных проектами решений Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области».

2. Средства областного бюджета в пределах межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке.

Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 3.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств государственных внебюджетных фондов и юридических лиц не предусматривается.

**5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы.**

К рискам реализации программы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

**6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета городского поселения – город Павловск на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр – 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

**Подпрограмма 1. «Развитие системы ливневой канализации на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области»**

П А С П О Р Т

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации городского поселения - город Павловск Павловского  муниципального  района Воронежской области |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Основные мероприятия подпрограммы:  - строительство сетей ливневой канализации;  - капитальный ремонт сетей ливневой канализации;  - проведение инвентаризации сетей ливневой канализации, прием бесхозяйных сетей в муниципальную собственность;  - разработка схемы развития сети ливневой канализации, выполнение проектно-сметной документации на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Цель подпрограммы:  - обеспечение комфортного проживания населения, увеличение срока службы дорожного покрытия, своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города. |
| Задачи  подпрограммы муниципальной программы | Задачи подпрограммы:  - приведение обветшавших сетей ливневой канализации в нормативное состояние;  - прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации;  - строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации;  - дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации. |
| Целевые  индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | Индикатором результативности реализации  подпрограммы  следует считать увеличение протяженности сетей ливневой канализации, исключение периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличение срока службы дорожного покрытия. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе  Первый этап 01.01.2023-31.12.2028гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет –**1500**тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:  **Первый этап: 1500 тыс.руб.**  2023 год –500 тыс. рублей;  2024 год – 500 тыс. рублей;  2025 год – 500 тыс. рублей;  2026 год – 0 тыс. рублей;  2027 год – 0 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | В результате реализации подпрограммы улучшится экологическая обстановка на территории города за счет исключения периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличится срок службы дорожного покрытия. Будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации. Будет построено 1000 м сетей ливневой канализации, 500 м сетей ливневой канализации будет реконструировано. Протяженность дорог с твердым покрытием оборудованных сетями ливневой канализацией будет доведена в 2028 году до 3900 м. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Важным элементом увеличения срока службы дорожного полотна, безопасности дорожного движения является наличие на транспортных магистралях ливневой канализации. На сегодняшний день протяженность системы ливневой канализации, которая оформлена в муниципальную собственность составляет **2589,41** м., остальные являются бесхозяйными. Существующая система ливневой канализации находится в аварийном состоянии. Большая часть улиц города не имеет системы ливневой канализации.

Существовавшие проблемы финансирования работ по эксплуатации сетей, капитального ремонту и развитию системы ливневой канализации города не позволяли поддерживать их нормативное состояние и осуществлять строительство новых. Проблемы росли из года в год.

Для решения большей части из создавшихся проблем и разработана данная подпрограмма. Мероприятия подпрограммы направлены на улучшение комфортного проживания населения, увеличение службы дорожного покрытия, обеспечение безопасного движения транспорта. Внедрение передовых материалов и технологий значительно снизит затраты на эксплуатацию, повысит надежность и качество работы сети ливневой канализации.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации  подпрограммы.**

Цель подпрограммы:

- обеспечение комфортного проживания населения, увеличение срока службы дорожного покрытия, укрепление материально технической базы, своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города.

Задачи подпрограммы:

- приведение обветшавших сетей ливневой канализации в нормативное состояние;

- прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации;

- строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации;

- дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации.

Индикатором результативности реализации  подпрограммы  следует считать увеличение протяженности сетей ливневой канализации, исключение периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличение срока службы дорожного покрытия.

Срок реализации подпрограммы - 2023– 2028годы.

**3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.**

Система основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач подпрограммы, включает в себя комплекс следующих мероприятий :

- строительство сетей ливневой канализации на территории п. Восточный-1, п. Восточный-2, Восточный-3, улиц Войкова;

- капитальный ремонт сетей ливневой канализации;

- проведение инвентаризации сетей ливневой канализации, прием бесхозяйных сетей в муниципальную собственность;

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации.

Реализация подпрограммного мероприятия предусматривает финансирование из бюджета городского поселения – город Павловск.

Таблица 2

Программные мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программные мероприятия | Сроки  реализации | Объем  финансирования  (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты |
| 1. | Строительство сетей ливневой канализации на территории п. Восточный-1, п. Восточный-2, Восточный-3 | 2028г. | 0 | Изыскательские работы, проект планировки и проект межевания, проектно-сметная документация «Сети инженерного обеспечения по вновь созданным улицам в г. Павловске (Восточный-1,2,3)» |
| 2. | Строительство сетей ливневой канализации ул. А.Матросова в г. Павловске (ПИР) | 2023г. | 500 | Изыскательские работы, проект планировки и проект межевания, проектно-сметная документация |
| 3. | Строительство сетей ливневой канализации ул. А.Матросова в г. Павловске | 2024 | 500 | Строительно-монтажные работы |
| 4. | Ремонт сетей ливневой канализации по ул. Войкова | 2025 | 500 | Ремонт сетей ливневой канализации |
| 5. | Строительство сетей ливневой канализации мкр. Северный – ул. Гагарина в г. Павловске | 2026 | 0 | Изыскательские работы, проект планировки и проект межевания, проектно-сметная документация |
| 6. | Строительство сетей ливневой канализации мкр. Северный – ул. Гагарина в г. Павловске | 2027 | 0 | Строительно-монтажные работы |

**4. Основные меры муниципального и правового регулирования.**

Программой не предусматривается.

**5. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы.**

Программой не предусматривается.

**6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.**

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется из следующих источников:

1) Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2023-2027 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».На 2026 – 2028 годы финансовые ресурсы соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных проектами решений Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области»,

2) Средства областного бюджета в пределах межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке на строительство и капитальный ремонт ливневой канализации.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет –**1500**тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении №3.

**7. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.**

К рискам реализации подпрограммы следуют отнести следующие:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

В результате реализации подпрограммы улучшится экологическая обстановка на территории города за счет исключения периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличится срок службы дорожного покрытия. Будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации.Будет построено 1000 м сетей ливневой канализации, 500 м сетей ливневой канализации будет реконструировано. Протяженность дорог с твердым покрытием оборудованных сетями ливневой канализацией будет доведена в 2028 году до 3900 м.

Оценка эффективности  подпрограммы  будет производиться исходя из:

– количественных показателей эффективности;

– экономических показателей эффективности (целевое расходование выделенных средств).

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит в полном объеме исполнение запланированных целевых показателей и достижение программных задач.

**Подпрограмма 2. «Стимулирование развития жилищного строительства в городском поселении - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области»**

П А С П О Р Т

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Жилищное строительство льготной категории граждан (проведение изыскательских работ) |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее население городского поселения – город Павловск доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Стимулирование строительства жилья в городском поселении - город Павловск. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | Достижение плановых показателей по общей площади жилых помещений, приходящийся в среднем на одного жителя, введенной в действие за один год. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе  Первый этап 01.01.2023-31.12.2028гг. |
| Объемы и источники  финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы | **Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 9417,614**  из них областной бюджет – 8621,7 тыс.руб.  местный бюджет 795,914 тыс.руб.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет:  **Первый этап: 9417,614**  из них областной бюджет – 8621,7 тыс.руб.  местный бюджет 795,914 тыс.руб.  2023 год – 9097,614 тыс.руб.  из них областной бюджет – 8621,7 тыс.руб.  из них местный бюджет – 475,914 тыс.руб.  2024 год – 160 тыс.руб.  из них областной бюджет - 0 тыс.руб.  местный бюджет -160 тыс.руб.  2025 год –160тыс.руб.  из них областной бюджет - 0 тыс.руб.  местный бюджет - 0 тыс.руб.  2026 год –0 тыс.руб.  из них областной бюджет - 0 тыс.руб.  местный бюджет - 0 тыс.руб.  2027 год – 0 тыс.руб.  из них областной бюджет - 0 тыс.руб.  местный бюджет - 0 тыс.руб.  2028 год – 0 тыс.руб.  из них областной бюджет - 0 тыс.руб.  местный бюджет - 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации  подпрограммы муниципальной программы | 1.Улучшение жилищных условий населения городского поселения – город Павловск за счет обеспечения ввода в эксплуатацию домов 2023-2027 годах.  2. Освоение участков (п. Восточный-3). |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Одним из главнейших направлением городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области является развитие жилищного строительства. На территории городского поселения – город Павловск находится один населенный пункт - город Павловск, который является также административным центром муниципального района.

В 2009 году разработан Генеральный план городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. В 2012 году разработаны Правила землепользования и застройки на всю территорию городского поселения – город Павловск.

**Пос. Восточный-1 города Павловска Воронежской области (ул. Строительная, ул. Ростовская, ул. Калачеевская, ул. Домостроительная, ул. Маршала Жукова, ул. 300-летия флота, ул. Березовая, ул. Надежды, ул. М. Цветаевой, ул. Урожайная, ул. Слободская, ул. Заводская).**

В настоящее время предоставлены в собственность все земельные участки пос. Восточный -1 в количестве 290 участков. 98% из них освоено, дома введены в эксплуатацию, остальные 2% находятся в стадии освоения. Общая площадь земельного участка 57 га. Ориентировочный выход жилья 37277 кв.м. общей площади.

Вся территория пос. Восточный – 1 г. Павловска полностью обеспечена газовыми и электрическими сетями, сетями водоснабжения и водоотведения, частично имеются дороги с твердым покрытием.

**Пос. Восточный - 2 города Павловска Воронежской области (ул. Заводская, ул. Маршала Жукова, ул. Планерная, ул. Студенческая, ул. Аэродромная, ул. Рябиновая, ул. Железнодорожная, ул. Звездная, ул. Депутатская, ул. Весенняя, ул. Спортивная, ул. Почтовая, ул. Озерная, ул. Заполярная).**

В настоящее время предоставлено 204 земельных участка.

Общая площадь земельного участка 41 га. Ориентировочный выход жилья 26223 кв.м. общей площади.

Вся территория пос. Восточный – 2 г. Павловска полностью обеспечена газовыми и электрическими сетями, сетями водоснабжения и водоотведения, частично имеются дороги с твердым покрытием.

**Пос. Восточный - 3 города Павловска Воронежской области (ул. Маршала Жукова, ул. Планерная, ул. Аэродромная, ул. профессора Ненарокова, ул. профессора Седова, ул. Широкая, ул. Парковая, ул. Воинов Интернационалистов, ул. Ростовская, пер. Ростовский).**

В 2018 году начато предоставление нового квартала дляиндивидуальной жилищной застройки общей площадью земельного массива50 га. Для индивидуального жилищного строительства предоставлено274земельных участка.

Ориентировочный выход жилья 27000кв.м. общей площади. Для ускорения развития жилищного строительства, обеспечивающее население городского поселения – город Павловск доступным жильем и стимулирования спроса на рынке жилья. По вновь созданным улицам необходимо строительство инженерных сетей.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.**

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом.

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Целью подпрограммы является - обеспечение населения городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области доступным жильем путем реализации механизмов муниципальной поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.

Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации мероприятий программы.

Задачами подпрограммы являются:

1) формирование приоритетов роста жилищного строительства в городе Павловске Воронежской области;

2) обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;

3) развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения;

4) формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий;

5) снижение административных барьеров в строительстве;

6) выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий;

7) обеспечение информационной открытости для населения мер, предпринимаемых государством в целях стимулирования развития жилищного строительства.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

1. Достижение плановых показателей по общей площади жилых помещений, приходящийся в среднем на одного жителя, введенной в действие за один год.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1.Улучшение жилищных условий населения городского поселения – город Павловск за счет обеспечения ввода в эксплуатацию жилых домов в 2025-2028годах.

2. Освоение участков (п. Восточный -3).

**3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.**

Комплекс мероприятий по реализации подпрограммы включает в себя меры муниципальной поддержки организаций строительного комплекса и населения города Павловска, направленные на стимулирование спроса и предложения на рынке жилья, сбалансированность рынка и развитие жилищного строительства в городском поселении – город Павловск.

*Стимулирование малоэтажного жилищного строительства*

Использование баз данных типовой проектной документации малоэтажного жилищного строительства, разработанной департаментом архитектуры и строительной политики Воронежской области.

Разработка и распространение информационных материалов, в том числе в средствах массовой информации, демонстрирующих населению преимущества малоэтажного жилья перед многоэтажным.

В постоянном режиме ежегодно, в соответствии с утвержденным администрацией городского поселения – город Павловск планом мероприятий будет осуществляться широкомасштабное освещение в печатных, электронных, телевизионных средствах массовой информации основной концепции Программы и хода ее реализации. Кроме того, предусматривается публикация соответствующих информационных, методических и анонсных материалов на официальном сайте администрации городского поселения – город Павловск.

В рамках подпрограммы предусмотрено следующие мероприятия:

Жилищное строительство льготной категории граждан.

Реализация подпрограммного мероприятия предусматривает финансирование из бюджета городского поселения – город Павловск.

Таблица 2

Программные мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программные мероприятия | Сроки  реализации | Объем  финансирования  (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты |
| 1. | Строительство сетей водоотведения, водоснабжения, электроснабжения | 2023г.- 2028г. | 2023 год –9097,614  2024 год - 160  2025 год - 160  2026 год -0  2027 год - 0  2028 год - 0 | Изыскательские работы, проект планировки и проект межевания, проектно-сметная документация «Сети инженерного обеспечения по вновь созданным улицам в г. Павловске (Восточный-3)» |
| 1.1 | Строительство сетей электроснабжения для обеспечения электроснабжением земельных участков, расположенных по ул. Парковая, ул. Планерная, ул. профессора Седова, ул. профессора Ненарокова, ул. Воинов - Интернационалистов, ул. 300-летия флота, Рябиновая, ул. Студенческая, ул. Маршала Жукова, ул. Аэродромная ул. Широкая, пер. Ростовский, ул. Ростовская в г. Павловске (ПИР) | 2023г. | 9097,614 | Изыскательские работы, проект планировки и проект межевания, проектно-сметная документация |
| 1.2 | Строительство сетей электроснабжения для обеспечения электроснабжением земельных участков, расположенных по ул. Парковая, ул. Планерная, ул. профессора Седова, ул. профессора Ненарокова, ул. Воинов - Интернационалистов, ул. 300-летия флота, Рябиновая, ул. Студенческая, ул. Маршала Жукова, ул. Аэродромная ул. Широкая, пер. Ростовский, ул. Ростовская в г. Павловске | 2024 | 160 | Строительно-монтажные работы |
| 1.3 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения земельных участков, расположенных по ул. Парковая, ул. Планерная, ул. профессора Седова, ул. профессора Ненарокова, ул. Воинов - Интернационалистов, ул. 300-летия флота, Рябиновая, ул. Студенческая, ул. Маршала Жукова, ул. Аэродромная ул. Широкая, пер. Ростовский, ул. Ростовская в г. Павловске (ПИР) | 2025 | 0 | Изыскательские работы, проект планировки и проект межевания, проектно-сметная документация |
| 1.4 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения земельных участков, расположенных по ул. Парковая, ул. Планерная, ул. профессора Седова, ул. профессора Ненарокова, ул. Воинов - Интернационалистов, ул. 300-летия флота, Рябиновая, ул. Студенческая, ул. Маршала Жукова, ул. Аэродромная ул. Широкая, пер. Ростовский, ул. Ростовская в г. Павловске | 2026 | 0 | Строительно-монтажные работы |
| 1.5 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения земельных участков, расположенных по ул. Клубничная, ул. Смородиновая, ул. Тенистая, ул. Придорожная в г. Павловске (ПИР) | 2027 | 0 | Изыскательские работы, проект планировки и проект межевания, проектно-сметная документация |
| 1.6 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения земельных участков, расположенных по ул. Клубничная, ул. Смородиновая, ул. Тенистая, ул. Придорожная в г. Павловске | 2028 | 0 | Строительно-монтажные работы |

**4. Основные меры муниципального и правового регулирования.**

Подпрограммой не предусматривается.

**5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.**

Подпрограммой не предусматривается.

**6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.**

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется из следующих источников:

1) Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2023-2028 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».На 2026 – 2028 годы финансовые ресурсы соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных проектами решений Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области»,

2) Средства областного бюджета в пределах межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке на строительство и капитальный ремонт ливневой канализации.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет –9417,614

из них областной бюджет – 8621,7 тыс.руб.

местный бюджет 795,914 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении №3.

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.**

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится координатором подпрограммы путем определения степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями либо значениями на начало реализации подпрограммы.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих показателей:

Достижение общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год.

**Подпрограмма 3**. **«Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»**

П А С П О Р Т

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Разработка предпроектной документации, проведение инженерных геологических и геодезических изысканий, проектной документации, получение заключения государственной экспертизы или экспертизы сметной документации на социально значимые объекты: на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – дорог, тротуаров, благоустройство мест массового отдыха и др. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание условий для включения в региональные программы Воронежской области проекты реконструкции и строительства социально значимых объектов на условиях софинансирования;  создание условий для благоустройства мест массового отдыха населения. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Содействие развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, улучшение качества жизни населения городского поселения – город Павловск |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | Разработка 11 проектно-сметной документации, мастер-планов, документов территориального планирования, необходимых для строительства и реконструкцию социально значимых объектов, реализуемых в рамках муниципальной программы. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе  Первый этап 01.01.2023-31.12.2028гг. |
| Объемы и источники  финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы из местного бюджета составляет **15956,746 тыс.рублей**  из них областной бюджет - 6500 тыс.рублей.  местный бюджет – 9456,746 тыс.рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет:  **Первый этап: 15956,746 тыс.рублей**  2023 год -9256,746 тыс.рублей:  из них областной бюджет - 6500 тыс.рублей.  местный бюджет – 2756,746 тыс.рублей.  2024 год -4600 тыс.рублей  2025 год -2100 тыс.рублей  2026 год -0тыс.рублей  2027 год-0тыс.рублей  2028 год- 0 тыс.рублей |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации  подпрограммы муниципальной программы | Ожидаемые результаты программы:  в результате реализации подпрограммы будут разработаны проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – дорог, тротуаров, мест массового отдыха населения. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Сущность социального проектирования состоит в конструировании желаемых состояний будущего. Проектирование социальных процессов всегда направлено на положительные перемены в общественной жизни. Социальное проектирование нацелено на конструирование позитивных социальных объектов, создание социальной ценности и является разновидностью инновационной деятельности.

Социальный проект – это разработанное инициатором социальное нововведение, целью которого является создание, модернизация или стабилизация  социально значимой для общества ценности, несущей положительные последствия после осуществления. Результатом социального проектирования является не только социальный проект, но и создание соответствующей социально-культурной инфраструктуры, обеспечивающей его разработку и реализацию. По сути социальное проектирование превращается в механизм социальной инициативы и самоорганизации различных индивидов и социальных групп, и в этом смысле сам проект становится своеобразным социальным стимулом, вокруг которого разворачиваются инновационные процессы. В развивающемся обществе постоянно возникают предпосылки для социального проектирования (социального действия), факторами социальной детерминации в данном случае выступают:

- общественная потребность в изменении социальных систем или социальных объектов;

- необходимость в удовлетворении социальных потребностей;

- потребность в реализации социального творчества;

- ориентация на прогрессивные формы бытия, социальные преобразования действительности.

Так для реализации ряда насущных проблем на территории городского поселения – город Павловск возникла необходимость в разработке следующей проектно-сметной документации:

1. Разработка ПСД на кладбище.
2. Разработка ПСД «Благоустройства городской набережной реки Дон в городе Павловск».
3. Разработка ПСД «Укрепление верхней части береговой линии реки Дон на участке ул. Красный Пахарь».
4. Разработка мастер-плана исторической части города Павловска.
5. Разработка ПСД «Благоустройство территории прилегающей к Центральному городскому парку (в районе детской площадки)».
6. Разработка ПСД «Строительство вело-пешеходной трассы в городском поселении – город Павловск».
7. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земель в районе ул. Докучаева в г. Павловске.
8. Разработка бренда г. Павловска.

На вышеуказанную проектно-сметную документацию необходимо получение заключения государственной экспертизы или экспертизы сметной документации.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.**

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом.

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Целью подпрограммы является – создание условий для включения в региональные программы Воронежской области проекты реконструкции и строительства социально значимых объектов на условиях софинансирования.

Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации мероприятий программы.

Задачей подпрограммы является:

- содействие развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, улучшение качества жизни населения городского поселения – город Павловск.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

Разработка 11проектов на строительство и реконструкцию социально значимых объектов, реализуемых в рамках муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Реализация запланированных мероприятий позволит разработать проектно-сметную документацию на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – дорог, тротуаров, мест массового отдыха населения для включения в региональные программы Воронежской области проекты реконструкции и строительства социально значимых объектов на условиях софинансирования.

**3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.**

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия – разработка предпроектной документации, инженерные геологические и геодезические изыскания, проектной документации, получение заключения государственной экспертизы или экспертизы сметной документации на социально значимые объекты:

1. Разработка ПСД на кладбище.
2. Разработка ПСД «Благоустройства городской набережной реки Дон в городе Павловск».
3. Разработка мастер-плана исторической части города Павловска.
4. Разработка ПСД на установку постамента БМП.
5. Разработка ПСД на реконструкцию объекта культурного наследия «Дом купца Одинцова».
6. Получение экспертиз для участия в программах.
7. Разработка ПСД «Строительство вело-пешеходной трассы в городском поселении – город Павловск».
8. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земель в районе ул. Докучаева в г. Павловске.
9. Разработка бренда г. Павловска.
10. Разработка ПСД «Укрепление верхней части береговой линии реки Дон на участке ул. Красный Пахарь».
11. Разработка ПСД «Благоустройство территории прилегающей к Центральному городскому парку (в районе детской площадки)».

Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает финансирование из бюджета городского поселения – город Павловск.

Таблица 2

Программные мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Программные мероприятия | Сроки  реализации | Объем  финансирования  (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты |
| 1. | Разработка ПСД на кладбище | 2023г. | 700 | ПСД на кладбище |
| 2. | Разработка ПСД «Благоустройства городской набережной реки Дон в городе Павловск» | 2023г. | 0 | ПСД «Благоустройства городской набережной реки Дон в городе Павловск» |
| 2.1. | Выполнение инженерных изысканий для проектирования объекта местного значения: «Легенды Дона». Концепция благоустройства городской набережной реки Дон в городе Павловск | 2023г. | 514,5 | Инженерные изыскания для проектирования объекта местного значения: «Легенды Дона». Концепция благоустройства городской набережной реки Дон в городе Павловск |
| 3. | Корректировка презентации и дизайн-проекта «Благоустройство набережной р.Дон в г.Павловске»в соответствии с конкурсной заявкой Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. | 2023г. | 206 | Презентация и дизайн-проекта «Благоустройство набережной р.Дон в г.Павловске»в соответствии с конкурсной заявкой Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. |
| 4. | Актуализация текстовой части дизайн-проекта «Благоустройство набережной р. Дон в г. Павловске» в соответствии с конкурсной заявкой Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах | 2023г. | 20 | Дизайн-проект «Благоустройство набережной р. Дон в г. Павловске» в соответствии с конкурсной заявкой Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах |
| 5. | Разработка мастер-плана исторической части города Павловска. | 2023г. | 0 | Мастер-план исторической части города Павловска. |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации по объектам: «Обустройство аллеи ветеранов ОВД по пр. Революции г. Павловска**»** и «Установка постамента БМП» | 2023г. | 125,3 | ПСД установку постамента БМП |
| 7. | Разработка ПСД на реконструкцию объекта культурного наследия «Особняк Одинцова с лавкой, воротами, службами» | 2023г. | 6632,65306  из них  областной бюджет – 6500  местный бюджет –  132,65306 | ПСД на реконструкцию объекта культурного наследия «Особняк Одинцова с лавкой, воротами, службами» |
| 8. | Подготовка аукционной документации с целью осуществления закупки по разработке научно-проектной документации: «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Разработка ПСД на реставрацию здания ОКН «Дом купца Одинцова» по ул. 1 Мая, 20 г. Павловска Воронежской области» (определение начальной (максимальной) цены контракта, подготовка проекта заявки на осуществление закупки, проекта контракта, технического задания). | 2023г. | 59,85526 | Аукционная документация с целью осуществления закупки по разработке научно-проектной документации: «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Разработка ПСД на реставрацию здания ОКН «Дом купца Одинцова» по ул. 1 Мая, 20 г. Павловска Воронежской области» (определение начальной (максимальной) цены контракта, подготовка проекта заявки на осуществление закупки, проекта контракта, технического задания). |
| 9. | Разработка ПСД «Территория у Преображенского собора г. Павловска» | 2023г. | 370 | ПСД «Территория у Преображенского собора г. Павловска» |
| 10. | Расчет фундаментов и подготовки схем кирпичной кладки для объекта «Въездные ворота» в г.Павловске в части расчета фундаментов и подготовки схем кирпичной кладки | 2023г. | 68 | Расчет фундаментов и подготовки схем кирпичной кладки для объекта «Въездные ворота» в г.Павловске в части расчета фундаментов и подготовки схем кирпичной кладки |
| 11. | Разработка проектной документации на изменение границ лесопарковых и зеленых зон Павловского лесничества изменения категории защитных лесов в иную категорию на которой возможна добыча недр (строительство водозабора) | 2023г. | 0 | Проектная документация на изменение границ лесопарковых и зеленых зон Павловского лесничества изменения категории защитных лесов в иную категорию на которой возможна добыча недр (строительство водозабора) |
| 12. | Получение экспертиз для участия в программах | 2023г. | 560,43768 | Получение экспертизы |
| Итого за 2023 год : 9256,746 тыс.руб. | | | | |
| 13. | Разработка ПСД «Строительство вело-пешеходной трассы в городском поселении – город Павловск» | 2024г. | 2600 | ПСД «Строительство вело-пешеходной трассы в городском поселении – город Павловск |
| 14. | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земель в районе ул. Докучаева в г. Павловске | 2024г. | 2000 | Проект планировки и проект межевания территории земель в районе ул. Докучаева в г. Павловске |
| Итого за 2024 год : 4600 тыс.руб. | | | | |
| 15. | Разработка бренда г. Павловска | 2025г. | 2760 | Бренд г. Павловска |
| 16. | Разработка ПСД «Укрепление верхней части береговой линии реки Дон на участке ул. Красный Пахарь» | 2026г. | 0 | ПСД «Укрепление верхней части береговой линии реки Дон на участке ул. Красный Пахарь» |
| 17. | Разработка ПСД «Благоустройство территории прилегающей к Центральному городскому парку (в районе детской площадки)» | 2027г. | 0 | ПСД «Благоустройство территории прилегающей к Центральному городскому парку (в районе детской площадки)» |

**4. Основные меры муниципального и правового регулирования.**

Подпрограммой не предусматривается.

**5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.**

Подпрограммой не предусматривается.

**6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.**

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется из следующих источников:

1) Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2023-2028 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». На 2026 – 2028 годы финансовые ресурсы соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных проектами решений Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области»,

2) Средства областного бюджета в пределах межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке на строительство и капитальный ремонт ливневой канализации.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – **15956,746** тыс.рублей

из них областной бюджет - 6500 тыс.рублей.

местный бюджет – 9456,746 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении №3.

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.**

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2023 - 2028 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

разработка проектной документации, получение заключения государственной экспертизы или экспертизы сметной документации на социально значимые объекты:

1. Разработка ПСД на кладбище.
2. Разработка ПСД «Благоустройства городской набережной реки Дон в городе Павловск».
3. Разработка мастер-плана исторической части города Павловска.
4. Разработка ПСД на установку постамента БМП.
5. Разработка ПСД на реконструкцию объекта культурного наследия «Дом купца Одинцова».
6. Получение экспертиз для участия в программах.
7. Разработка ПСД «Строительство вело-пешеходной трассы в городском поселении – город Павловск».
8. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земель в районе ул. Докучаева в г. Павловске.
9. Разработка бренда г. Павловска.
10. Разработка ПСД «Укрепление верхней части береговой линии реки Дон на участке ул. Красный Пахарь».
11. Разработка ПСД «Благоустройство территории прилегающей к Центральному городскому парку (в районе детской площадки)».

Глава городского поселения –

город Павловск В.А. Щербаков

Приложение № 1

к муниципальной программе «Обеспечение градостроительной

деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской областина 2023-2028 годы»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области»и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Ед. измерения | |  | | | | |  | | | | | | | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | 2024 | | | | | 2025 | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | |
| 1 | 2 | | 4 | | 12 | | | | | | 13 | | | | | 14 | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | 17 | |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Увеличение протяженности сетей ливневой канализации, исключение периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличение срока службы дорожного покрытия | | м | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 3900 | |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Достижение плановых показателей по общей площади жилых помещений, приходящийся в среднем на одного жителя, введенной в действие за один год | | кв. метров | | 0,16 | | | | | | 0,16 | | | | | 0,16 | | | | | 0,16 | | | | | | 0,16 | | | | | 0,16 | |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Разработка 11 проектно- сметной документации на строительство и реконструкцию социально значимых объектов, реализуемых в рамках муниципальной программы | | шт | | 6 | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | увеличение протяженности сетей ливневой канализации | м | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 3900 | | | |
| 1.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Протяженность бесхозяйных сетей, принимаемых в муниципальную собственность | м | | - | | | | | - | | | - | | | | | | |  | | | | | | 1040 | | | | |  | | | |
| 1.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Разработка проектно-сметной документации (протяженность сетей) | м | | - | | | | | - | | | - | | | | | |  | | | | | | - | | | | | |  | | | |
| 2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Достижение плановых показателей по общей площади жилых помещений, приходящийся в среднем на одного жителя, введенной в действие за один год | кв. метров | | 0,16 | | | | | 0,16 | | | 0,16 | | | | | | 0,16 | | | | | | 0,16 | | | | | | 0,16 | | | |
| 3.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Разработка 11 проектно сметной документации на строительство и реконструкцию социально значимых объектов, реализуемых в рамках муниципальной программы | шт | | 6 | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |

### Глава городского поселения –

город Павловск В.А. Щербаков

Приложение № 2

к муниципальной программе «Обеспечение градостроительной

деятельности на территории городского поселения – город

Павловск Павловского муниципального района

Воронежской области на 2023-2028 годы»

**Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы муниципальной программы городского поселения город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 2023г. | 2024г. | | | | 2025г. | | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области | всего | 3732,66 | 5260 | | 2760 | | | 0 | | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  | | |  | |  |  |
| ответственный исполнитель |  |  | |  | | |  | |  |  |
| Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области |  |  | |  | | |  | |  |  |
|  |  | |  | | |  | |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие системы ливневой канализации на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области | всего | 500 | 500 | | 500 | | | 0 | |  | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  | | |  | |  |  |
| Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области |  |  | |  | | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Строительство сетей ливневой канализации | всего | 0 | 500 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  | | |  | |  |  |
| Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области |  |  | |  | | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт сетей ливневой канализации | всего | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  | | |  | |  |  |
| Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области |  |  | |  | | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение инвентаризации сетей ливневой канализации, прием бесхозяйных сетей в муниципальную собственность | всего | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |  | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  | | |  | |  |  |
| Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области |  |  | |  | | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации | всего | 500 | 0 | | 500 | | | 0 | |  | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  | | |  | |  |  |
| Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области |  |  | |  | | |  | |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Стимулирование развития жилищного строительства в городском поселении – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. | всего | 475,914 | 160 | | 160 | | | 0 | |  | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  | | |  | |  |  |
| Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области |  |  | |  | | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Строительство сетей водоотведения, водоснабжения, электроснабжения | всего | 475,914 | 160 | | 160 | | | 0 | |  | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  | | |  | |  |  |
| Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области |  |  | |  | | |  | |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | всего | 2756,746 | 4600 | | | 2100 | | 0 | | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | | |  | |  | |  |  |
| Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области |  |  | | |  | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Разработка 11 проектно-сметной документаций на строительство и реконструкцию социально значимых объектов, реализуемых в рамках муниципальной программы | всего | 2756,746 | | 4600 | 2100 | | | 0 | | 0 | 0 |
| в том числе по ГРБС: |  | |  |  | | |  | |  |  |
| Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области |  | |  |  | | |  | |  |  |

### Глава городского поселения –

город Павловск В.А. Щербаков

Приложение №3

к муниципальной программе «Обеспечение градостроительной

деятельности на территории городского поселения – город

Павловск Павловского муниципального района Воронежской

области на 2023-2028 годы»

**Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджета, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы городского поселения город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | |
| 2023 г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 18854,36 | 5260 | 2760 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| областной бюджет | 15121,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| районный бюджет | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| местный бюджет | 3732,66 | 5260 | 2760 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - |
| физические лица | - | - | - | - | - | - |
| Развитие системы ливневой канализации на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. | всего, в том числе: | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - |
| физические лица | - | - | - | - | - | - |
| Стимулирование развития жилищного строительства в городском поселении – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. | всего, в том числе: | 9097,614 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 8621,7 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 475,914 | 160 | 160 | 0 | - | 0 |
| внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - |
| физические лица | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 9256,746 | 4600 | 2100 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 6500 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2756,746 | 4600 | 2100 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - |
| физические лица | - | - | - | - | - | - |
| Развитие системы ливневой канализации на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - |
| физические лица | - | - | - | - | - | - |
| Строительство сетей ливневой канализации | всего, в том числе: | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - |
| физические лица | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт сетей ливневой канализации | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 0 | 0 | - | - | - | - |
| внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - |
| физические лица | - | - | - | - | - | - |
| Проведение инвентаризации сетей ливневой канализации, прием бесхозяйных сетей в муниципальную собственность | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - |
| физические лица | - | - | - | - | - | - |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации | всего, в том числе: | 500 | - | 500 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 500 | - | 500 | - | - | - |
| внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - |
| физические лица | - | - | - | - | - | - |
| физические лица | - | - | - | - | - | - |
| Стимулирование развития жилищного строительства в городском поселении – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. | всего, в том числе: | 9097,614 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 8621,7 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 475,914 | 160 | 160 | 0 | - | 0 |
| внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - |
| физические лица | - | - | - | - | - | - |
| Строительство сетей водоотведения, водоснабжения, электроснабжения | всего, в том числе: | 9097,614 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 8621,7 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 475,914 | 160 | 160 | 0 | - | - |
| внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - |
| физические лица | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | всего, в том числе: | 9256,746 | 4600 | 2100 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка 11 проектно сметной документации на строительство и реконструкцию социально значимых объектов, реализуемых в рамках муниципальной программы | всего, в том числе: | 9256,746 | 4600 | 2100 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 6500 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2756,746 | 4600 | 2100 | 0 | - | - |
| внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - |
| юридические лица | - | - | - | - | - | - |
| физические лица | - | - | - | - | - | - |

### Глава городского поселения –

город Павловск В.А. Щербаков