

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -**

**ГОРОД ПАВЛОВСК**

**ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 05.12.2023 г. № 470

г. Павловск

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области от 31.10.2017г. № 513 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения – город Павловск на 2018-2025 годы»

В соответствии с решением Совета народных депутатов городского поселения - город Павловск от 26.10.2023 №115 «О внесении изменений и дополненийв решение Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск от22.12.2022г. № 92 «Об утверждении бюджета городского поселения - город Павловск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,постановлением администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области от 30.10.2013 № 324 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения – город Павловск» (в ред. от 19.03.2019 № 148), руководствуясь Уставом городского поселения – город Павловск, администрация городского поселения – город Павловск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского поселения - город Павловск от 31.10.2017 № 513 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения – город Павловск «Формирование современной городской среды на территории городского поселения – город Павловск на 2018-2025 годы» (в редакции постановления администрации городского поселения – город Павловск от 27.03.2023г. №120, от 14.07.2023г. №268) следующие изменения и дополнения:

Муниципальную программу городского поселения – город Павловск «Формирование современной городской среды на территории городского поселения – город Павловск на 2018-2025 годы», являющуюся приложением к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации городского поселения - город Павловск от 27.03.2023г. №120, от 14.07.2023г. №268считать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением «О порядке опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения – город Павловск».

### 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения – город Павловск В.И. Комнатного.

### Глава городского поселения –

### город Павловск В.А. Щербаков

Приложение

к постановлениюадминистрации городскогопоселения – город ПавловскПавловского муниципального районаВоронежской области

от «05» декабря 2023 г. № 470

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**городского поселения - город Павловск на 2018 – 2025 годы»**

ПАСПОРТ  
муниципальной программы   
«Формирование современной городской среды на территории

городского поселения - город Павловск на 2018 – 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области | | | | | | | |
| **Исполнители муниципальной программы** | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области,  КУ г.п.г. Павловск «Управление городского хозяйства» | | | | | | | |
| **Основные разработчики муниципальной программы** | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области  КУ г.п.г. Павловск «Управление городского хозяйства» | | | | | | | |
| **Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы** | Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Павловск».  Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».  Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Павловск».  Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий».  Основное мероприятие 2«Обустройство спортивной мини-площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, г. Павловск, мкр. Северный» | | | | | | | |
| **Цели муниципальной программы** | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Павловск с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения - город Павловск с безусловным обеспечением удобств для посещения общественных пространств инвалидами и маломобильными группами населения и формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на общественных территориях. | | | | | | | |
| **Задачи муниципальной программы** | - выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями;  - повышение комфортности проживания с учетом обеспечения доступности жилья для инвалидов и маломобильных групп населения;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий | | | | | | | |
| **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы** | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.;  - количество благоустроенных общественных территорий, ед.;  - доля проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от количества запланированных проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий в отчетном периоде, %. | | | | | | | |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | Выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.  Срок реализации муниципальной программы с 2018 - 2025 годы | | | | | | | |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)** | Всего по муниципальной программе – 658154,698 тыс.рублей,в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 178030,48953 тыс. рублей;  - областной бюджет – 348728,6145 тыс. рублей;  - местный бюджет – 131395,59397тыс. рублей;  - средства физических лиц – 0 тыс. рублей.  в том числе по годам реализации муниципальной программы: | | | | | | | |
| **Год** | **Всего** | | **Федеральный бюджет** | | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| **1 этап** | | | | | | | |
| 2018 | 16201,99853 | | 10710 | | 1890 | 3601,99853 | 0 |
| 2019 | 10945,21273 | | 1496,68668 | | 5030,54485 | 4417,98120 | 0 |
| 2020 | 114492,17625 | | 76858,42285 | | **18635,96869** | 18997,78471 | 0 |
| Итого по 1 этапу:141 639,38751 тыс. рублей  в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет –89065,10953 тыс. рублей;  - областной бюджет – 25556,51354 тыс. рублей;  - местный бюджет –27017,76444тыс. рублей; | | | | | | | |
| **2 этап** | | | | | | | |
| 2021 | | 139383,52156 | 46335,38 | 64058,02296 | | 31302,8606 | 0 |
| 2022 | | 198248,53398 | 27930 | 149144,078 | | 21174,45598 | 0 |
| 2023 | | 146869,81295 | 14700 | 109970 | | 22199,81295 | 0 |
| Итого по 2 этапу486814,61049 тыс. рублей  - федеральный бюджет – 88965,38000 тыс. рублей;  - областной бюджет – 323172,10096 тыс. рублей;  - местный бюджет –74677,12953тыс. рублей; | | | | | | | |
| **3 этап** | | | | | | | |
| 2024 | | 5400,3 | 0 | 0 | | 5400,3 | 0 |
| 2025 | | 24300,4 | 0 | 0 | | 24300,4 | 0 |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | Итого по 3 этапу: 29700,7 тыс. рублей  - федеральный бюджет –0тыс. рублей;  - областной бюджет – 0 тыс. рублей;  - местный бюджет – 29700,7 тыс. рублей; | | | | | | | |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации  муниципальной программы** | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составит к концу реализации программы составит 100%;  - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных к концу реализации программы составит не менее 163 ед.;  - количество благоустроенных общественных территорий к концу реализации подпрограммы составит не менее 20 ед.;  - доля проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от количества запланированных проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий в отчетном периоде составит 100 %; | | | | | | | |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2025 годы» разработана с целью создания комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил.

Реализация в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения – город Павловск будет способствовать созданию безопасных и комфортных условий проживания и обеспечению интересов всех жителей многоквартирных домов, обеспечению общего принципа формирования жилых территорий - максимальных удобств населению в реализации его социально-культурных и бытовых потребностей при рациональном использовании ресурсов и городских земель.

В части благоустройства общественных территорий городского поселения – город Павловск будет способствовать рациональному использованию общественной территории и решению широкого круга социально-экономических, санитарно-гигиенических, инженерных и архитектурных вопросов.

Кроме того, будет способствовать созданию благоприятных условий для отдыха и жизни населения, обеспечению на общественных территориях в населенных местах здоровых условий:

- нормального микроклимата;

- чистого воздушного бассейна и водного пространства.

Кроме этого, повысится инвестиционная привлекательность городского поселения – город Павловск и повысится качество жизни населения.

Основным показателем эффективности реализации программы является количество проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий городского поселения – город Павловск.

Для повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территории и экологической безопасности городского поселения – город Павловск, с целью улучшения качества жизни населения необходимо проведение таких мероприятий, как благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство общественных территорий.

Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых и общественных территорий. В настоящее время на многих дворовых территориях имеется повышенный износ асфальтового покрытия, недостаточное количество автомобильных парковочных мест, детских игровых и спортивных площадок, утрачен внешний облик газонов, отсутствуют скамьи, урны, нет надлежащего освещения. В районах старой застройки еще существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт дворовых проездов, установку детского и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, посадку деревьев и кустарников.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах приведенвприложении № 4 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах приведен в приложении №5 к муниципальной программе.

Адресный перечень недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах приведен в приложении №6 к муниципальной программе.

Реализация программы позволит сформировать на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях условия, благоприятно влияющие на физическое и духовное состояние граждан, повысить комфортность проживания, обеспечить эффективную эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов, обеспечить нормативным водоснабжением, создать наиболее комфортные и благоприятные условия проживания жителей в городском поселении - город Павловск.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.**

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, является формирование современной, благоприятной и комфортной среды проживания на территории городского поселения – город Павловск.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды, создание благоприятных и современных условий проживания граждан.

Задачей муниципальной программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий.

Срок реализации программы – 2018-2025 годы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы) [Сведения](consultantplus://offline/ref=30301EC705F6AB4DC70708EAD47DBB3190D7D59FCD584375AA4185C18B76B26AF73A84D4B719E64849613Bn5z5P) о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- количество общественных территорий, на которых произведены работы по благоустройству;

- обустройство спортивной мини-площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, г. Павловск, мкр. Северный

Ожидаемыми конечными результатами программы являются выполнение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и выполнение работ по благоустройству общественных территорий городскогопоселения.

**3. Обоснование выделения подпрограмм и общая характеристика основных мероприятий.**

Муниципальной программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Павловск» основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Павловск» основное мероприятие 1«Благоустройство общественных территорий»,основное мероприятие 2 «Обустройство спортивной мини-площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, г. Павловск, мкр. Северный».

Участниками муниципальной программы являются заинтересованные лица.

Акционерные общества, научные и иные организации могут участвовать в реализации муниципальной программы по муниципальным контрактам на общих основаниях в соответствии с законодательством о закупках для муниципальных нужд.

Также к реализации муниципальной программы будут привлечены собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой и общественной территории, подлежащей благоустройству, а также планируется привлечение студенческих отрядов в форме трудового участия.

**4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.**

Всего по муниципальной программе – 658154,698 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 178030,48953 тыс. рублей;

- областной бюджет – 348728,6145 тыс. рублей;

- местный бюджет – 131395,59397 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2,3 к муниципальной программе.

При этом объемы финансирования муниципальной программы будут корректироваться в процессе ее реализации в установленном порядке, исходя из возможностей федерального, областного, местного бюджетов, а также средств юридических и физических лиц.

**5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского поселения путем сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм.

**Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Павловск».**

**Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».**

Срок реализации основного мероприятия: 2018 - 2025 годы.

Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (далее – основное мероприятие) разработано в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в целях обеспечения выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», создания оптимальных условий, обеспечивающих комфортное проживание граждан в многоквартирных домах городского поселения - город Павловск.

Исполнителями основного мероприятия являются администрация городского поселения – город Павловск и казенное учреждение городского поселения – город Павловск.

Целью основного мероприятия является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Реализация основного мероприятия направлена на улучшение условий комфортного проживания и обеспечение активного участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в проведении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов проводятся на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, на которых расположены многоквартирные дома, к которым прилегает дворовая территория.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек, урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- установку и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории, включая устройство и (или) ремонт покрытия на детской игровой и (или) спортивной площадке, в том числе резинового, установку и (или) ремонт ограждения детской площадки;

- устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории, с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, нанесение разметки стоянки автомашин маломобильных групп населения холодным пластиком со светоотражающими элементами ручным способом;

- устройство и (или) ремонт контейнерных площадок;

- установку газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории, валку деревьев, корчевку кустарника и мелколесья, сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, корчевку пней, вырезку сухих ветвей деревьев;

- закупку саженцев кустарников и деревьев и других элементов озеленения. При этом посадка осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, заинтересованными лицами самостоятельно, своими силами и средствами. При этом к заинтересованным лицам относятся физические лица, жители многоквартирных домов, представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации;

- установку сушилок для белья, установку беседок;

- озеленение, озеленение территорий, в том числе посев и (или) подсев газонов;

- устройство и ремонт подпорных стен на дворовых территориях многоквартирных домов, демонтаж (монтаж) лестничных сходов, демонтаж подпорных стенок, демонтаж существующего бетонного покрытия дворовых проездов, разборка бортовых камней, устройство металлических ограждений, поручней;

- устройство дождевой канализации, дренажной системы, водоотводных сооружений, устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостоков, замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, регулирование высотного положения крышек колодцев;

- земляные работы, вертикальная и горизонтальная планировка, укрепление грунта с использованием геосетки, подсыпка грунта.

Работы по благоустройству дворовых территорий могут финансироваться за счет средств федерального, областного, местных бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу [Постановления](consultantplus://offline/ref=9C69AE5534E2BCF219BBFABA89AD14FB4E89A1350A03B99D13E722F7B041606CEA1B69A8F0C37779FEE5753610F90AL) Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - постановление № 106), то есть с 20.02.2019.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства приложение №7.

Трудовое участие заинтересованных лиц, организаций в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в соответствии с принятыми решениями собственников помещений на общем собрании. Трудовое участие заключается в производстве земляных работ, посадке зеленых насаждений (кустарников и деревьев), покраске бортового камня, поребрика, элементов благоустройства (при необходимости) и обеспечении создания иных благоприятных условий для подрядных организаций и самих жителей в ходе благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

При этом к заинтересованным лицам относятся физические лица, жители многоквартирных домов, представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в основное мероприятие на проведение работ по благоустройству, порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами вопросов благоустройства дворовой территории с размещением на ней элементов благоустройства определяется нормативным правовым актом администрации городского поселения – город Павловск

Показателем (индикатором) основного мероприятия является количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

Количество многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение работ по благоустройству дворовых территорий в 2018 – 2025 годах, уточнено и приведено в приложении к муниципальной программе по итогам предоставленных предложений заинтересованными лицами и проведенных обсуждений проекта муниципальной программы.

Реализация основного мероприятия позволит:

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- создать оптимальные условия, обеспечивающие комфортное проживание граждан в многоквартирных домах;

- улучшить архитектурный облик дворовых территорий многоквартирных домов путем создания удобной, качественной, благоустроенной и комфортной городской среды;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Основное мероприятие планируется выполнить в 2018 – 2025 годах.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения – город Павловск.

Социальный эффект мероприятия будет выражен:

- в создании более комфортных и безопасных условий проживания с учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения;

- формировании активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на дворовых территориях.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

Финансовое обеспечение основного мероприятия может осуществляться за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах приведенв**приложении № 4** к муниципальной программе.

**Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Павловск».**

**Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий»**

Срок реализации основного мероприятия: 2018 - 2025 годы.

Исполнителями основного мероприятия администрация городского поселения – город Павловск и казенное учреждение городского поселения – город Павловск.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателям:

- количество благоустроенных общественных территорий городского поселения;

- доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от количества запланированных проектов по благоустройству общественных территорий в отчетном периоде.

Основной целью мероприятия является повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения с безусловным обеспечением удобств для посещения общественных пространств инвалидами и маломобильными группами населения и формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на общественных территориях.

Для достижения целей и задач основного мероприятия необходимо обеспечить проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий городского поселения – город Павловск.

Общественные территории – это места, где жители отдыхают, проводят свободное время, т. е. в первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, скверы и набережные.

В настоящее время многие общественные территории характеризуются определенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т. д.).

В рамках реализации мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Воронежской области предполагается следующий перечень работ:

- устройство сети велодорожек, площадок для воркаута;

- реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения и покрытий;

- установка уличных светильников (прожекторов) и (или) их реконструкция, устройство сетей наружного освещения;

- ремонт, замена и устройство ограждения;

- устройство мест стоянки транспортных средств (за исключением территорий населенных пунктов, отведенных для организации платных парковок);

- устройство подпорных стенок, в том числе с облицовкой из декоративных материалов (гранит, декоративная штукатурка, металл и др.), террас;

- устройство и (или) ремонт проездов, тротуаров, дорожек, площадок на территории общественных зон и подъездах, подходах к общественным зонам, дорожных знаков;

- демонтажные работы, дорожная одежда, ремонт автомобильной дороги, деревья, материалы, срезка старого и устройство нового асфальтобетонного покрытия, подготовительные работы, подпорная стена;

- земляные работы и вертикальная планировка;

- устройство блоков обслуживания паркового хозяйства, устройство общественных уборных, пунктов проката;

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ, прокладка кабеля, сетей канализации, наружной кабельной канализации, ливневой канализации, дренажной системы, водоотведения, водоотводных сооружений, водоснабжения, автополива;

- археологические наблюдения (за исключением тех объектов, в отношении которых данные работы будут проводиться в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=E866A7A5B6CBFAF4567237ED4684B35FA2B832401205EE60EC5D8FB1BE3E6403664CE8A69E845908CA5A4E45EF9A4A3B6F1F7CDCFF43346D5AA12D5ANE31L) Воронежской области "Государственная охрана объектов культурного наследия", утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 25.12.2015 N 1032);

- установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов и их звукового сопровождения, устройство акустической системы фонтанов, арт-объектов, лодочной станции с настилом и трапом, колодцев из оцилиндрованных бревен, организованного спуска к воде с настилами и трапами, деревянного перехода, смотровой площадки, настила через реку, информационного стенда, переносных изделий, устройство бетонного декоративного лотка и т.д.;

- устройство площадок для выгула собак, оборудование зоны выгула собак, устройство контейнерных площадок;

- устройство системы видеонаблюдения, системы информации и навигации, системы охранной телевизионной, системы оповещения, входных групп;

- озеленение территории, устройство цветочных клумб из бетона, облицованных гранитной плиткой;

- устройство бронзовой скульптурной композиции и ее оформление;

- устройство сценического подиума, комплекса;

- устройство системы связи;

- вынос инженерных сетей (электроснабжения, газопровода, водопровода и водоотведения);

- установка круглых колодцев, люка для смотровых колодцев;

- устройство зрительской трибуны, площадок для награждения, пьедесталов, амфитеатров, скульптур, стел, бюстов, устройство бетонного основания под установку военной техники, устройство акустической системы памятников, устройство рекламных щитов и информационных конструкций, флагштоков и флагов;

- устройство спортивной и детской зон, оборудование в спортивной и детской зонах, устройство покрытия детской и спортивной площадок из песка, отсева, резиновой плитки и резиновой крошки;

- изготовление и установка остановочных павильонов общественного транспорта;

- восстановление каменных ворот.

В рамках реализации мероприятий по повышению уровня вовлечения граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и повышению уровня информирования граждан о проведении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды, предполагается следующий перечень работ:

- закупка ветровок, футболок, холщовых сумок;

- закупка лент и карманов для бейджей;

- приобретение роллерных стендов, предназначенных для демонстрации информации (Roll-up);

- приобретение листовок и их размещение в социально значимых местах;

- нанесение логотипа (трафарета) федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Развитие общественных пространств различного функционального назначения предполагает формирование единой стратегии развития общественных территорий общего пользования с созданием широкого общественного участия всех заинтересованных в реализации приоритетного проекта сторон.

При реализации мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Воронежской области возможно как трудовое, так и финансовое участие граждан, заинтересованных организаций в рамках выполнения работ по благоустройству.

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять благоустройство общественных территорий, проекты которых стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Развитие общественных пространств различного функционального назначения предполагает формирование единой стратегии развития общественных территорий общего пользования с созданием широкого общественного участия всех заинтересованных в реализации приоритетного проекта сторон.

Реализация мероприятия по благоустройству общественных территорий должна быть проведена в обязательном порядке на всей территории городского поселения - город Павловск.

На сегодняшний день на территории городского поселения - город Павловск насчитывается 20 общественных территорий.

В 2018 - 2025 годах запланированы комплексные мероприятия по благоустройству 20 общественных территорий иобустройство спортивной мини-площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Социальный эффект основного мероприятия будет выражен в создании более комфортных и безопасных условий отдыха и времяпрепровождения с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Мероприятие носит социальную направленность и определено Правительством Российской Федерации как одно из приоритетных.

Одним из ключевых факторов успешной реализации мероприятий является вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства.

Неотъемлемой частью комплексного благоустройства является разработка проектов, отвечающих требованиям времени. Проекты учитывают исторические особенности, сложившуюся инфраструктуру квартала, численность и возрастные категории проживающего населения, т. е. подход индивидуален для каждого объекта.

При реализации мероприятия по благоустройству общественных территорий городского поселения – город Павловск предполагает трудовое участие граждан, заинтересованных организаций в рамках выполнения работ по благоустройству.

Адресный перечень общественных территорий городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах приведен в приложении №5 к муниципальной программе.

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа городского поселения – город Павловск.

Источником данных для оценки результативности реализации основного мероприятия являются отчеты по его исполнению.

**Основное мероприятие 2 «Обустройство спортивной мини-площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, г. Павловск, мкр. Северный».**

Срок реализации основного мероприятия: 2018 - 2025 годы.


Исполнителями основного мероприятия администрация городского поселения – город Павловск и казенное учреждение городского поселения – город Павловск.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю:

обустройство спортивной мини-площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, г. Павловск, мкр. Северный.

Основной целью мероприятия является формирования ценностей здорового образа жизни, повышения общего уровня здоровья граждан и, в первую очередь, подрастающего поколения являются в настоящее время одним из главных национальных приоритетов Российской Федерации. Основной государственный курс в области развития физической культуры и спорта это создание условий, обеспечивающих возможность для населения страны (прежде всего - для детей и молодёжи) вести здоровый образ жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом. Для достижения целей и задач, определённых в стратегических документах, необходима модернизация всей системы физического воспитания в России, в том числе совершенствование и расширение её материально-технической физкультурно-спортивной базы (образовательных организаций в том числе).

Для достижения целей и задач основного мероприятия необходимо совершенствование и расширение материально-технической базы спорта, изменение подходов в рамках комплексного благоустройства придомовых территорий, спортивной части территорий парков отдыха на территории городского поселения – город Павловск.



По данному мероприятию предполагается следующий перечень работ:

* асфальтирование площадки;
* установка оборудования;
* установка, ограждения;
* укладка резинового покрытия;

В 2018 - 2025 годах запланированы мероприятия по обустройству спортивной мини-площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Мероприятие носит социальную направленность и определено Правительством Российской Федерации как одно из приоритетных.

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа городского поселения – город Павловск.

Источником данных для оценки результативности реализации основного мероприятия являются отчеты по его исполнению.

### Глава городского поселения –

### город Павловск В.А. Щербаков

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2025 годы»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения -**

**город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2025 годы»и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы | | | | | | | |
| 2018  (первый год реализации) | 2019  (второй год реализации) | 2020  (третий год реализации) | 2021(четвертый год реализации) | 2022 (пятый год реализации) | 2023 (шестой год реализации) | 2024 (седьмой год реализации) | 2025 (восьмой год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | | | | | | | | |  |  |
| Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Павловск» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Шт. | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 13 | 10 | 163 |
| Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Павловск» | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | количество благоустроенных общественных территорий городского поселения; | Шт. | 3 | 5 | 13 | 16 | 21 | 37 | 38 | 39 |
| Мероприятие 2 | Обустройство спортивной мини-площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, г. Павловск, мкр. Северный | Шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Глава городского поселения –

### город Павловск В.А. Щербаков

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2025 годы»

**Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы муниципальной программы городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2025 годы» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации программы, тыс. руб. | | | | | | | |
| в том числе по годам реализации | | | | | | | |
| 2018  (первый год реализации) | 2019  (второй год реализации) | 2020  (третий год реализации) | 2021 (четвертый год реализации) | 2022 (пятый год реализации) | 2023 (шестой год реализации) | 2024  (седьмой год реализации) | 2025  (седьмой год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| **Муниципальная программа** | «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2025 годы» | **всего, в том числе:** | 16201,99853 | 10945,21273 | 114492,17625 | 139383,52156 | 198248,53398 | 146869,81295 | 5400,3 | 24300,4 |
| федеральный бюджет | 10710 | 1496,68668 | 76858,42285 | 46335,38 | 27930 | 14700 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1890 | 5030,54485 | 18635,96869 | 64058,02296 | 149144,078 | 109970 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 3601,99853 | 4417,98120 | 18997,78471 | 31302,8606 | 21174,45598 | 22199,81295 | 5400,3 | 24300,4 |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Павловск» | | **Всего** | 250 | 8333,28861 | 11026,32662 | 2312,742 | 500 | 28143,8025 | 1500 | 1500 |
| Мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | **всего, в том числе:** | 250 | 8333,28861 | 11026,32662 | 2312,742 | 500 | 28143,8025 | 1500 | 1500 |
| федеральный бюджет | 0 | 1496,68668 | 6858,42285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 5030,54485 | 3647,76869 | 0 | 0 | 27348,21442 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 250 | 1806,05708 | 520,13508 | 2312,742 | 500 | 795,58808 | 1500 | 1500 |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Павловск | | **Всего** | 15951,99853 | 2611,92412 | 103465,84963 | 139383,52156 | 197748,53398 | 118815,30176 | 3900,3 | 22800,4 |
| Мероприятие 1 | Благоустройство общественных территорий | **всего, в том числе:** | 15677,79033 | 2500,64600 | 103465,84963 | 139383,52156 | 197748,53398 | 118815,30176 | 3900,3 | 22800,4 |
| федеральный бюджет | 10710 | 0 | 70000 | 46335,38 | 27930 | 14700 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1890 | 0 | 14988,2 | 64058,02296 | 149144,078 | 82688,83104 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 3077,79033 | 2500,64600 | 18477,64963 | 28990,1186 | 20674,45598 | 15643,23972 | 3900,3 | 22800,4 |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Обустройство спортивной мини-площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, г. Павловск, мкр. Северный | **всего, в том числе:** | 274,2082 | 111,27812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Информация будет уточнена после определения доли финансового участия заинтересованных лиц.

### Глава городского поселения –

### город Павловск В.А. Щербаков

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2025 годы»

**Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджета, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы**

**городского поселения город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области**

**«**Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2025 годы**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации программы, тыс. руб. | | | | | | | |
| в том числе по годам реализации | | | | | | | |
| 2018  (первый год реализации) | 2019  (второй год реализации) | 2020  (третий год реализации) | 2021 (четвертый год реализации) | 2022 (пятый год реализации) | 2023 (шестой год реализации) | 2024  (седьмой год реализации) | 2025  (восьмой год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа** | «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2024 годы» | **всего, в том числе:** | 16201,99853 | 10945,21273 | 114492,17625 | 141696,26356 | 198248,53398 | 146869,81295 | 5400,3 | 24300,4 |
| федеральный бюджет | 10710 | 1496,68668 | 76858,42285 | 46335,38 | 27930 | 14700 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1890 | 5030,54485 | 18635,96869 | 64058,02296 | 149144,078 | 109970 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 3601,99853 | 4417,98120 | 18997,78471 | 31302,8606 | 21174,45598 | 22199,81295 | 5400,3 | 24300,4 |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Павловск» | | **Всего** | 250 | 8333,28861 | 11026,32662 | 2312,742 | 500 | 28143,8025 | 1500 | 1500 |
| Мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | **всего, в том числе:** | 250 | 8333,28861 | 11026,32662 | 2312,742 | 500 | 28143,8025 | 1500 | 1500 |
| федеральный бюджет | 0 | 1496,68668 | 6858,42285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 5030,54485 | 3647,76869 | 0 | 0 | 27348,21442 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 250 | 1806,05708 | 520,13508 | 2312,742 | 500 | 795,58808 | 1500 | 1500 |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Павловск | | **Всего** | 15951,99853 | 2611,92412 | 103465,84963 | 139383,52156 | 197748,53398 | 118726,01045 | 3900,3 | 22800,4 |
| Мероприятие 1 | Благоустройство общественных территорий | **всего, в том числе:** | 15677,79033 | 2500,64600 | 103465,84963 | 139383,52156 | 197748,53398 | 118726,01045 | 3900,3 | 22800,4 |
| федеральный бюджет | 10710 | 0 | 70000 | 46335,38 | 27930 | 14700 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1890 | 0 | 14988,2 | 64058,02296 | 149144,078 | 82621,78558 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 3077,79033 | 2500,64600 | 18477,64963 | 28990,1186 | 20959,43072 | 21404,22487 | 3900,3 | 22800,4 |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Обустройство спортивной мини-площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, г. Павловск, мкр. Северный | **всего, в том числе:** | 274,2082 | 111,27812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Глава городского поселения –

### город Павловск В.А. Щербаков

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2025 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и

подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | **Адрес дворовой территории** |
| **2018 год** | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр.Черемушки, д.5 |
| **2019год** | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр.Гранитный, д.3, д. 4, д.9 |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр.Черемушки, д.1, д.2, д.12, д.13, д.14 |
| **2020 год** | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Черемушки, д.1, д.2, д.12, д.13, д.14 |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Гагарина, д.10/1, д.10/2, д.12, д.14, д. 16, ул. Восточная, д. 1, д. 2 |
| **2021 год** | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, мкр. Гранитный, д.29 |
| **2022 год** | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, мкр. Гранитный, д.29 |
| **2023 год** | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Гагарина, д.55 |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Гагарина, д.57 |
| 3. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Гагарина, д.61 |
| 4. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Гагарина, д.63 |
| 5. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Гагарина, д.51 |
| 6. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, мкр.Гранитный, д.2 |
| 7. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, мкр.Гранитный, д.23 |
| **2024 - 2025 год** | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, мкр. Гранитный, д.27 |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Строительная, д.5 |
| 3. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Строительная, д.7 |
| 4. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, мкр.Гранитный, д.11 |
| 5. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, мкр.Черемушки, д, 4, д.5 |
| 6. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, мкр.Гранитный, д.14 |
| 7. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Кольцовская, д.3 |
| 8. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Кольцовская, д.4 |
| 9. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Кольцовская, д.11, д.13 ул.Ю.Фучика, 16 |
| 10. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул.Кольцовская, д.10 |
| 11. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Кольцовская, д.15, ул.Свободы, д.19 |
| 12. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, мкр.Гранитный, корпус 12, корпус 13 |
| 13. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, мкр.Гранитный, корпус 18 |
| 14. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, мкр.Гранитный, корпус 19, корпус 20, корпус 21 |
| 15. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, мкр.Гранитный, корпус 22 |
| 16. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Ленина, д.155 |
| 17. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, мкр.Северный, д.2 |
| 18. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Ю.Фучика, д.1 |
| 19. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Ю.Фучика, д.3 |
| 20. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.8 Марта, д.40, ул.Свободы, д.20 |
| 21. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, мкр.Гранитный, д.17, д.16 |
| 22. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Кольцовская, д.1, ул.Кирова, д.71 |
| 23. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Кольцовская, д.2 |
| 24. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Кольцовская, д.8 |
| 25. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Кольцовская, д.5 |
| 26. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Свободы, д.22 |
| 27. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, мкр.Северный, д.15 |
| 28. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, мкр.Гранитный, д.15 |
| 29. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул.Восточная, д.7 |
| 30. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Восточная, д.11 |
| 31. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Восточная, д.13 |
| 32. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Свободы, д.21, д.21а, ул.8 Марта, д.42 |
| 33. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, мкр.Гранитный, д. 28 |
| 34. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, мкр.Гранитный, д. 31 |
| 35. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Чехова, д.2а, д.2в, ул.Лермонтова, д.1А, д.1Б |
| 36. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Гагарина, д.10б |
| 37. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Гагарина, д.10А |
| 38. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, мкр.Северный, д.8 |
| 39. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Ю.Фучика, д.7, д.9 |
| 40. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул. Космонавтов, д.39, ул.Гагарина, д.39, д.37 |
| 41. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул. Космонавтов, д.48 |
| 42. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Набережная, д.2б |
| 43. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Восточная, д.9 |
| 44. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Победы д.5А, д.5Б |
| 45. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Олега Кошевого, д.2, д.2а |
| 46. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г. Павловск, ул.Ю.Фучика, д.14, д.12 |
| 47. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Свободы, д.18 |
| 48. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.1 Мая, д.3 |
| 49. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, мкр.Северный, д.6 |
| 50. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, мкр.Северный, д.13 |
| 51. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Космонавтов, д.46 |
| 52. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, мкр.Северный, д.11 |
| 53. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Олега Кошевого, д.9 |
| 54. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Покровская, д.26 |
| 55. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Покровская, д.27 |
| 56. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Приречная, д.3 |
| 57. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Советская, д.1 |
| 58. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Сосновка, д.10 |
| 59. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Сосновка, д.12 |
| 60. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Сосновка, д.14 |
| 61. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Сосновка, д.6 |
| 62. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Сосновка, д.8 |
| 63. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Восточная, д.10, д.12, д.14 |
| 64. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.К.Готвальда, д.11 |
| 65. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.К.Готвальда, д.14 |
| 66. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Кирова, д.71 |
| 67. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Кольцовская, д.9, д. 7 |
| 68. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Космонавтов, д.42 |
| 69. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. Ленина, д. 22 |
| 70. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск,г.Павловск, ул.Лермонтова, д.36 |
| 71. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пр.Революции, д.30 |
| 72. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пр.Революции, д.42 |
| 73. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Ю.Фучика, д.10 |
| 74. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Сосновка, д.4 |
| 75. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Ю.Фучика, д.12 |
| 76. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.1 Мая, д.17 |
| 77. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.О.Кошевого, д.3 |
| 78. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Застрожного, д.19, д.18 |
| 79. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул. 8 Марта, д.39 |
| 80. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Санаторная, д.18 |
| 81. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Ленина, д.32 |
| 82. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.40 лет Октября, д.5 |
| 83. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Гагарина, д.65 |
| 84. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пр.Революции, д.35 |
| 85. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пр.Революции, д.37 |
| 86. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пр.Революции, д.46 |
| 87. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул.1 Мая, д.19 |
| 88. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пр.Революции, д.32 |
| 89. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пр.Революции, д.2 |
| 90. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пр.Революции, д.9 |
| 91. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Войкова, д.13 |
| 92. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул. Маяковского, д.9А |
| 93. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Лермонтова, д.22 |
| 94. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пр.Революции, д.40 |
| 95. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Космонавтов, д.44 |
| 96. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.О.Кошевого, д.4, д.8, д.6 |
| 97. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Гагарина, д.49, д.53 |
| 98. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул.Чкалова, д.31 |
| 99. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Чкалова, д.44 |
| 100. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Чкалова, д.46 |
| 101. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Гагарина, д.10а |
| 102. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, мкр.Черемушки, д.9 |
| 103. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Гагарина, д.47, д.45, д.43, д.9-й квартал |
| 104. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пр.Революции, д.20 |
| 105. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пр.Революции, д.24 |
| 106. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пр.Революции, д.41 |
| 107. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, пр.Революции, д.50 |
| 108. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пр.Революции, д.52 |
| 109. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пр.Революции, д.55 |
| 110. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пр.Революции, д.58 |
| 111. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пр.Революции, д.66 |
| 112. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Маяковского, д.15А |
| 113. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул.Набережная, д.33А |
| 114. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.1 Мая, д.35 |
| 115. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.9 Января, д.1 |
| 116. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.9 Января, д.32 |
| 117. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Войкова, д.17 |
| 118. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Войкова, д.31 |
| 119. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Войкова, д.35 |
| 120. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Войкова, д.49 |
| 121. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Воровского, д.43 |
| 122. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Гоголя, д.38 |
| 123. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Докучаева, д.12 |
| 124. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.К.Готвальда, д.18, д.18в |
| 125. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.К.Готвальда, д.19 |
| 126. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.К.Готвальда, д.2 |
| 127. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.К.Готвальда, д.21 |
| 128. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.К.Готвальда, д.23 |
| 129. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.К.Готвальда, д.27 |
| 130. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.К.Готвальда, д.3 |
| 131. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.К.Готвальда, д.33 |
| 132. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.Коммунистов, д.44 |
| 133. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, пр. Революции, д.84 |
| 134. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр. Северный, д.12 |
| 135. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр. Гранитный, д.32 |
| 136. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. Свободы, д.28, корпус1 и корпус 2 |
| 137. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. Набережная, д.2-г |
| 138. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. Свободы, д.24 |
| 139. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. Покровская, д.10 |
| 140. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр. Черемушки, д.3 |
| 141. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр. Черемушки, д. 6, д.7, д.8 |
| 142. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр. Северный, д.7 |
| 143. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, пр. Революции, д.62 |
| 144. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, пр. Революции, д.64 |
| 145. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр. Гранитный, д.7, д.8 |
| 146. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. Войкова, д.15 |
| 147. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. Кирова, д.70 |
| 148. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. Кирова, д.73 |
| 149. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, пер. Лесной, д.1, корпус 1 и корпус 2 |
| 150. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. Лермонтова, д.1е, д.1г |
| 151. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. Советская, д.6 |
| 152. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, пр. Революции, д.27 |
| 153. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр. Гранитный, д.6 |
| 154. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, ул.40 лет Октября, д.3 |

### Глава городского поселения –

### город Павловск В.А. Щербаков

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2025 годы»

Адресный перечень общественных территорий городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Тип общественной территории |
| **2018 год** | | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Северный | Сквер |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, бульвар по ул.40 лет Октября от кольца М-4 «Дон» до площади «Молодежная» | Бульвар |
| 3. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр.Северный, 21 | Площадка для занятий физической культурой |
| **2019 год** | | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр.Северный, 22 а | Площадь Молодежная |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, площадь Петровская, 72а | Сквер |
| 3. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр.Северный, 21 | Площадка для занятий физической культурой |
| **2020 год** | | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул.40 лет Октября, 1а | Парк |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр.Северный, 22 а | Площадь Молодежная |
| 3. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, улица Гагарина | Комплексное благоустройство |
| 4. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, проспект Революции | Комплексное благоустройство |
| 5. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр.Северный, 21 | Площадка для занятий физической культурой |
| 6. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, площадь Петровская, 72а | Сквер |
| 7. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, улица 1 Мая, 13 Б | Парк |
| 8. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, улица Советская, 23б | Тамбовское озеро набережная |
| **2021 год** | | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. 1 Мая, 3б (набережная от ул. Покровская до ул. 1 Мая, благоустройство набережной р. Дон в г. Павловске) | Городская набережная |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, улица Советская, 23б | Тамбовское озеро набережная |
| 3. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, улица Зои Космодемьянской, улица Свободы | Устройство тротуарных дорожек по ул. Зои Космодемьянской и ул. Свободы в г. Павловске Воронежской области |
| 4. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, проспект Революции (участок от пл. Петровская до ул. Войкова) | Комплексное благоустройство проспекта Революции в г. Павловске |
| 5. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск,  мкр. Северный, 7б | Благоустройство сквера по ул.40 лет Октября (в районе строящегося храма) г.Павловска Павловского муниципального района Воронежской области |
| 6. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, проспект Революции (участок от здания №102 до №104 пр.Революции) | Устройствотротуара по проспекту Революции г.Павловска |
| **2022 год** | | |
| 1 | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. 1 Мая, 3б (набережная от ул. Покровская до ул. 1 Мая, благоустройство набережной р. Дон в г. Павловске) | Городская набережная |
| 2 | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул.40 лет Октября, 1а | Обустройство парка по ул. 40 лет октября, 1а в г. Павловске Воронежской области («Трудовой славы» напротив налоговой) |
| 3 | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, улица 1 Мая, 13 Б | [Ремонт памятника Ленина В.И. в Центральном городском парке по ул.1 Мая г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области](https://synapsenet.ru/plan/fz44/193362000023936200100100051174299414--voronezhskaya-obl-remont-pamyatnikov-i-memoriala-v-centralnom-gorodskom-parke-po-ul1-maya-g-pavlovska-pavlovskogo-municipalnogo-rajona-voronezhskoj-oblasti) |
| 4 | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение - город Павловск, г Павловск, мкр. Северный, 22 "А" | Содержание фонтана |
| 5 | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, проспект Революции (участок от ул. Сосновка до остановка «Стадион») | Комплексное благоустройство проспекта Революции в г. Павловске |
| 6 | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, площадь Петровская, 72а | Благоустройство сквера «Петровского»;  Содержание фонтана |
| 7 | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. 1 Мая, 3б (набережная от ул. Покровская до ул. 1 Мая, благоустройство набережной р. Дон в г. Павловске) | Благоустройство набережной р. Дон в г. Павловске |
| 8 | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, проспект Революции | Благоустройство части пешеходной зоны по пр. Революции в г. Павловске |
| 9 | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, площадь Петровская | Устройство тротуара от территории озера Тамбовского до Петровского сквера г. Павловска |
| 10 | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, проспект Революции | Благоустройство части транспортно -пешеходной зоны по пр. Революции в г. Павловске |
| **2023 год** | | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск площадь Петровская, 72в, 72г | «Въездные ворота» благоустройство Петровской площади с реконструкцией Петровского сквера в г.Павловске |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение - город Павловск, город Павловск, улица Пристань, 6б;  РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение-город Павловск, г Павловск, ул. Пристань, 6 "А" | «Легенды Дона» благоустройство городской набережной реки Дон в городе Павловск |
| 3. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение - город Павловск, г Павловск, пл. Петровская, 72 "А" | Благоустройство сквера «Петровского» со стороны ул. Ленина;  Содержание фонтана |
| 4. | РФ,Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение - город Павловск, г Павловск, ул. 1 Мая, 13"Б" | Устройство постамента БМП |
| 5. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, пр. Революции, 10а | Благоустройство аллеи ветеранов ОВД |
| 6. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение - город Павловск, г Павловск, ул. 40 лет Октября, 1"А" | Содержание системы полива |
| 7. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение - город Павловск, г Павловск, мкр. Северный, 22 "А" | Содержание фонтана |
| 8. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение - город Павловск, мкр. Северный, 7б | Содержание системы полива |
| 9. | Воронежская обл., Павловский р-н., г. Павловск, ул. Отечественной Войны, 1 б | Благоустройство бульвара по ул.Отечественной войны, г.Павловска Павловского муниципального района Воронежской области |
| 10. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. Набережная, ул. Застрожного, ул. Отечественной войны | Устройство тротуара по ул.Набережная, ул. Отечественной войны г.Павловска |
| 11. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. Гоголя | Устройство тротуара по ул.Гоголяг.Павловска |
| 12. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск,мкр. Гранитный | Устройство тротуара в районе квартального проезда мкр. Гранитный (ул. Беговая) г. Павловска |
| 13. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. Покровская | Устройство тротуара по ул.Покровская (от ул.Ленина до пр.Революции) г. Павловска |
| 14. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. Красный Пахарь | Обустройство смотровой площадки в районе берегоукрепленияр.Дон в г.Павловске |
| 15. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. Покровская | Благоустройство подхода к Сенявинской набережной со стороны ул.Набережная г.Павловска |
| 16. | Воронежская обл, Павловский муниципальный район, городское поселение - город Павловск, г Павловск, ул. 1 Мая, 13"Б" | ДемилитаризацияБМП |
| **2024 год** | | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. Пристань, 6 "А" (набережная от ул. 1 Мая до ул. Олега Кошевого) | Городская набережная |
| 2. | Воронежская обл, Павловский муниципальный район, городское поселение - город Павловск, г Павловск, ул. Покровская, 9, 9а, 9б | Территория Преображенского собора г. Павловска |
| **2025 год** | | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, улица Чайковского | Бульвар |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, берег реки Осередь от улицы Олега Кошевого до улицы Победы | Набережная |
| 3. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, бульвар по ул.40 лет Октября от площади «Молодежная» до пересечения с ул.Ю.Фучика | Бульвар |
| 4. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальныйрайон, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, бульвар по ул.40 лет Октября от кольца М-4 «Дон» до площади «Молодежная» | Бульвар |
| 5. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пересечение проспекта Революции и улицы Лесной | Сквер |

### Глава городского поселения –

### город Павловск В.А. Щербаков

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2025 годы»

Адресный перечень недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес объектов, земельных участков | Кол-во территорий, шт. | Год благоустройства |
| Изюмцев Геннадий Митрофанович (Воронежская область, р-н Павловский, г Павловск, примерно в 20 метрах по направлению на запад от жилого дома №6 в микрорайоне Северный) | 1 | 2020г.-2025г. |
| Калинин Владимир Александрович (строительство многоквартирного жилого дома по адресу:Северный, 19) | 1 | 2020г.-2022г. |
| Вислогузов Владимир Павлович (строительство инидивидуального жилого дома по адресу: пр.Революции, 13) | 1 | 2020г.-2022г. |
| Заика Владимир Николаевич (строительство многоквартирного жилого дома по адресу: пр.Революции, 4а) | 1 | 2020г.-2022г. |
| Толстых Наталья Владимировна (строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Отечественной войны, центральная часть кадастрового квартала 36:20:0100021 | 1 | 2020г.-2025г. |
| Губерт Нина Вениаминовна(благоустройство по ул. Олега Кошевого,1) | 1 | 2022г.-2025г. |
| Грушин Юрий Иванович (строительство магазина, ул. Гоголя, территория рынок 2) | 1 | 2019г. |
| Радченко Александр Петрович (промышленные и коммунальные объекты с санитарно-защитной зоной 50-300 м, Воронежская область, р-н Павловский, в южной части кадастрового квартала 36:20:6000019) | 1 | 2020г.-2025г. |
| Храм святого апостола Павла, по адресу: Воронежская область, р-н Павловский, микрорайон Северный) | 1 | 2020г.-2025г. |
| Оськин Павел Валерьевич (Воронежская область, р-н Павловский, Гагарина, 41, строительство 2х многоквартирныхжилых дома) | 2 | 2020г.-2025г. |

### Глава городского поселения –

### город Павловск В.А. Щербаков

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2025 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды работ** | |
| 1. **Ремонт дворовых проездов** | |
| 1. **Обеспечение освещения дворовых территорий** | |
| 1. **Установка скамеек** | |
|  | **Скамья без спинки**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 1,5 м;  Ширина – 380 мм;  Высота - 680 мм. | |
|  | **Скамья без спинки**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,0 м;  Ширина - 385 мм;  Высота - 660 мм. | |  |  | |
| C:\Users\пользователь\Desktop\лавка.png | **Скамья со спинкой**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки –1800мм;  Ширина - 630 мм;  Высота - 900 мм. | |
| 1. **Установка урн** | |
|  | * **Урна металлическая** * **«Деревянный декор»**  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 665мм;  Ширина - 420 мм;  Объем: 10 л | |
| C:\Documents and Settings\user\Рабочий стол\clip_image001.png | **Урна для мусора**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 900мм  Ширина – 337 мм  Объем: 10 л | |

### Глава городского поселения –

### город Павловск В.А. Щербаков