

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -**

**ГОРОД ПАВЛОВСК**

**ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 28.02.2020 г. № 056

г. Павловск

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области от 31.10.2017г. № 513 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения – город Павловск на 2018-2024 годы»

В соответствии с решением Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск от 13.02.2020г. №191 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск от 26.12.2019г. № 189 «Об утверждении бюджета городского поселения - город Павловск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов», постановлением администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области от 30.10.2013 г. № 324 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения – город Павловск» (в ред. от 19.03.2019 г. № 148), руководствуясь Уставом городского поселения – город Павловск, администрация городского поселения – город Павловск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения – город Павловск на 2018-2024 годы», являющуюся приложением к постановлению администрации городского поселения - город Павловск от 31.10.2017 г. № 513 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения – город Павловск «Формирование современной городской среды на территории городского поселения – город Павловск на 2018-2024 годы» (в редакции постановления администрации городского поселения – город Павловск от 28.12.2019г. № 635) следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку **«**Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)** | Всего по муниципальной программе – 107389,37107 тыс.  рублей, в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 19066,68668 тыс. рублей;  - областной бюджет – 61568,34485 тыс. рублей;  - местный бюджет – 26754,33954 тыс. рублей;  - средства физических лиц – 0 тыс. рублей;  в том числе по годам реализации муниципальной программы: | | | | | |
| **Год** | **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| **1 этап** | | | | | |
| 2018 | 16201,99853 | 10710 | 1890 | 3601,99853 | 0 |
| 2019 | 10945,21273 | 1496,68668 | 5030,54485 | 4417,98120 | 0 |
| 2020 | 26242,15981 | 6860 | 3647,8 | 15734,35981 | 0 |
| **2 этап** | | | | | |
| 2021 | 24200 | 0 | 22500 | 1700 | 0 |
| 2022 | 29800 | 0 | 28500 | 1300 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2. Абзац первый Раздела 5. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет – 107389,37107 тыс.

рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 19066,68668 тыс. рублей;

- областной бюджет – 61568,34485 тыс. рублей;

- местный бюджет – 26754,33954 тыс. рублей;

- средства физических лиц – 0 тыс. рублей.».

1.3. Изложить приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2024 годы» и их значениях» в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.4. Изложить приложение 2 «Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2024 годы» и их значениях» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018-2024 годы» в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.5. Изложить приложение 3 «Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджета, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области **«**Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2024 годы» в новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.6. Изложить приложение 5 «Адресный перечень общественных территорий городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах» в новой редакции, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением «О порядке опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения – город Павловск, определяющим порядок опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов».

### 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского поселения – город Павловск В.И. Комнатного.

### Глава городского поселения –

город Павловск В.А. Щербаков

Приложение №1

к постановлению администрации городского поселения -

город Павловск Павловского муниципального района

Воронежской области

от «28 » февраля 2020 г. № 056

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2024 годы»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения -**

**город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2024 годы»и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы | | | | | | |
| 2018  (первый год реализации) | 2019  (второй год реализации) | 2020  (третий год реализации) | 2021(четвертый год реализации) | 2022 (пятый год реализации) | 2023 (шестой год реализации) | 2024 (седьмой год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | | | | | | | | |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Шт. | 1 | 3 | 4 | 39 | 79 | 142 | 163 |
| 2 | количество благоустроенных общественных территорий городского поселения; | Шт. | 3 | 5 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 |

### Глава городского поселения –

### город Павловск В.А. Щербаков

Приложение №2

к постановлению администрации городского поселения -

город Павловск Павловского муниципального района

Воронежской области

от «28 » февраля 2020 г. № 056

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2024 годы»

**Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2024 годы» и их значениях**

**Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы муниципальной программы городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2024 годы» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации программы, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам реализации | | | | | | |
| 2018  (первый год реализации) | 2019  (второй год реализации) | 2020  (третий год реализации) | 2021 (четвертый год реализации) | 2022 (пятый год реализации) | 2023 (шестой год реализации) | 2024  (седьмой год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| **Муниципальная программа** | «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2023 годы» | **всего, в том числе:** | 107389,37107 | 16201,99853 | 10945,21273 | 26242,15981 | 24200 | 29800 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 12206,68668 | 10710 | 1496,68668 | 6860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 68428,34485 | 1890 | 5030,54485 | 3647,8 | 22500 | 28500 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 26754,33954 | 3601,99853 | 4417,98120 | 15734,35981 | 1700 | 1300 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | **всего, в том числе:** | 70611,22369 | 250 | 8333,28861 | 11027,93508 | 22500 | 28500 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 8350,68668 | 0 | 1490,68668 | 6860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 59678,47993 | 0 | 5030,54485 | 3647,93508 | 22500 | 28500 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2576,19216 | 250 | 1806,05708 | 520,13508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий | **всего, в том числе:** | 36778,14738 | 15951,99853 | 2611,92412 | 15214,22473 | 1700 | 1300 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 10710 | 10710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1890 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 24178,14738 | 3351,99853 | 2611,92412 | 15214,22473 | 1700 | 1300 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Информация будет уточнена после определения доли финансового участия заинтересованных лиц.

Глава городского поселения –

город Павловск В.А. Щербаков

Приложение №3

к постановлению администрации городского поселения -

город Павловск Павловского муниципального района

Воронежской области

от «28 » февраля 2020 г. № 056

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2024 годы»

**Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджета, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы**

**городского поселения город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области**

**«**Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2024 годы**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации программы, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам реализации | | | | | | |
| 2018  (первый год реализации) | 2019  (второй год реализации) | 2020  (третий год реализации) | 2021 (четвертый год реализации) | 2022 (пятый год реализации) | 2023 (шестой год реализации) | 2024  (седьмой год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа** | Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2023 годы | **всего, в том числе:** | 107389,37107 | 16201,99853 | 10945,21273 | 26242,15981 | 24200 | 29800 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 12206,68668 | 10710 | 1496,68668 | 6860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 68428,34485 | 1890 | 5030,54485 | 3647,8 | 22500 | 28500 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 26754,33954 | 3601,99853 | 4417,98120 | 15734,35981 | 1700 | 1300 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное  мероприятие 1.** | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | **всего, в том числе:** | 70611,22369 | 250 | 8333,28861 | 11027,93508 | 22500 | 28500 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 8350,68668 | 0 | 1496,68668 | 6860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 59678,47993 | 0 | 5030,54485 | 3647,93508 | 22500 | 28500 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2576,19216 | 250 | 1806,05708 | 520,13508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 2.** | Благоустройство общественных территорий | **всего, в том числе:** | 36778,14738 | 15951,99853 | 2611,92412 | 15214,22473 | 1700 | 1300 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 10710 | 10710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1890 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 24178,14738 | 3351,99853 | 2611,92412 | 15214,22473 | 1700 | 1300 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Глава городского поселения –

### город Павловск В.А. Щербаков

Приложение №4

к постановлению администрации

городского поселения -

город Павловск Павловского

муниципального района

Воронежской области

от « 28 » февраля 2020 г. № 056

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск на 2018 – 2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Тип общественной территории |
| **2018 год** | | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, мкр.Северный | Сквер |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, бульвар по ул.40 лет Октября от кольца М-4 «Дон» до площади «Молодежная» | Бульвар |
| 3. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр.Северный, 21 | Площадка для занятий физической культурой |
| **2019 год** | | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр.Северный, 22 а | Площадь Молодежная |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, площадь Петровская, 72а | Сквер |
| 3. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр.Северный, 21 | Площадка для занятий физической культурой |
| **2020 год** | | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул.40 лет Октября, 1а | Парк |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр.Северный, 22 а | Площадь Молодежная |
| 3. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, улица Гагарина | Комплексное благоустройство |
| 4. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, проспект Революции | Комплексное благоустройство |
| 5. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, мкр.Северный, 21 | Площадка для занятий физической культурой |
| 6. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, площадь Петровская, 72а | Сквер |
| 7. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный район, городское поселение – город Павловск, город Павловск, улица 1 Мая, 13 Б | Парк |
| **2021 год** | | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, проспект Революции, городской розарий | Сквер |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул.1 Мая | Военно-мемориальный комплекс |
| 3. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, юго-западная часть кадастрового квартала 36:20:0100028 центральная лестница | Городской пляж |
| 4. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул.Отечественной войны | Бульвар |
| 5. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, бульвар по ул.40 лет Октября от площади «Молодежная» до пересечения с ул.Ю.Фучика | Бульвар |
| 6. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, Пристань 6б (набережная от ул. Олега Кошевого до ул. 1 Мая) | Городская набережная |
| **2022 год** | | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, площадь Петровская, 72а | Сквер |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, улица Советская, 23б | Набережная |
| **2023 год** | | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, бульвар по ул.40 лет Октября от кольца М-4 «Дон» до площади «Молодежная» | Бульвар |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, юго-западная часть кадастрового квартала 36:20:0100028 | Городской пляж |
| 3. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, пересечение проспекта Революции и улицы Лесной | Сквер |
| **2024 год** | | |
| 1. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, улица Чайковского | Бульвар |
| 2. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г.Павловск, берег реки Осередь от улицы Олега Кошевого до улицы Победы | Набережная |
| 3. | РФ, Воронежская область, Павловский муниципальный, городское поселение – город Павловск, г. Павловск, ул. Петровская | Сквер |

Глава городского поселения –

город Павловск В.А.Щербаков