Приложение №1

к постановлению  администрации городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области

от  16.03.2018 года      №  119

СХЕМА ГРАНИЦ

территории квартала расположенного в г. Павловске Павловского муниципального района Воронежской области (п. Восточный-3) для индивидуального жилищного строительства и размещения объектов торговли и бытового обслуживания (включая инженерные изыскания).

Глава городского поселения –

город Павловск  			                                                                   В.А. Щербаков

Приложение №2

к постановлению  администрации городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области

от 16.03. 2018 года  № 119

## Задание на подготовку документации по планировке территории

## (проект планировки и проект межевания) квартала расположенного в г. Павловске Павловского муниципального района Воронежской области (п. Восточный-3) для индивидуального жилищного строительства и размещения объектов торговли и бытового обслуживания (включая инженерные изыскания).

| N п/п | Наименование раздела |  |  | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик |  |  | Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |  |
| 2 | Исполнитель |  |  | Определяется заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |  |
| 3 | Основания разработки документации по планировке территории |  |  | Постановление администрации городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала расположенного в г. Павловске Павловского муниципального района Воронежской области (п. Восточный-3) для индивидуального жилищного строительства и размещения объектов торговли и бытового обслуживания (включая инженерные изыскания)» |  |
| 4 | Объект разработки |  |  | Проектируемая территория площадью 50 га расположена в южной части г. Павловска Воронежской области, на земельном участке с кадастровым номером 36:20:6200001:3343. Территория проектирования может быть увеличена для определения участков строительства линейных объектов на основании технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. |  |
| 5 | Состав документации по планировке территории |  |  | Проект планировки территории, Проект межевания территории |  |
| 6 | Цель разработки документации по планировке территории |  |  | 1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории квартала расположенного в г. Павловске Павловского муниципального района Воронежской области (п. Восточный-3) для индивидуального жилищного строительства и размещения объектов торговли и бытового обслуживания (включая инженерные изыскания). 2. Выделить элементы планировочной структуры. 3. Установить границы территорий общего пользования. 4. Установить границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 5. Определить характеристики и очередность планируемого развития территории. 6. Определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков. |  |
| 7 | Этапы разработки документации по планировке территории |  |  | Работы по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории выполняются в два этапа. 1этап включает в себя следующие виды работ: - Подготовка и проведение инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий; инженерно-экологических изысканий (в.ч. археологические изыскания). 2 этап включает в себя следующие виды работ: 1) сбор и анализ исходных данных и внесение изменений в материалы по обоснованию документации по планировке территории; 2) подготовка проекта планировки и проекта межевания территории и его согласование в администрации городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. |  |
| 8 | Виды работ по этапам |  |  | I этап – Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются в следующих целях: 1.1. Подготовка и проведение инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий; инженерно-экологических изысканий (в.ч. археологические изыскания). 1.2. Получение сведений и данных о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений: индивидуальная жилая застройка; нормативный процент застройки для земельных участков, площади которых устанавливаются градостроительным регламентом, - не более 50%. Этажность до 3-х этажей, включая подвальный или цокольный, или мансардный. Площадь земельного участка для ИЖС должна быть не менее 800 кв.м. и не более 1000 кв.м. II этап – Подготовка проектов планировки и межевания территории осуществляется для следующих целей: 1.1. Сбор и анализ исходных данных. 1.2. Подготовка материалов по обоснованию: 1.2.1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры города Павловска с отображением границ элементов планировочной структуры. 1.2.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 1.2.3. Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схема организации улично-дорожной сети. 1.2.4. Схема границ территории объектов культурного наследия (при наличии). 1.2.5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории(при наличии). 1.2.6. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов. 1.2.7. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов. 1.2.8. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории. 1.2.9. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне. 1.2.10. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 1.2.11. Обоснование очередности планируемого развития территории. 1.2.12. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. 2. Подготовка проекта планировки территории: 2.1. Подготовка чертежа планировки территории. 2.2. Подготовка положения о характеристиках планируемого развития территории. 2.3. Подготовка положения об очередности планируемого развития территории. 2.4. Предоставление проекта планировки территории в администрацию городского поселения - город Павловск для проведения проверки на соответствие утвержденному заданию на подготовку документации по планировке территории и требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 3. Схемы и чертежи изготавливаются с использованием откорректированной топографической основы М 1:500, предоставляются в М 1:500, М 1:1000. 4. Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости |  |
| 9 | Исходные данные для разработки документации по планировке территории |  |  | - Генеральный план городского поселения - город Павловск; - Правила землепользования и застройки городского поселения - город Павловск; - иная ранее утвержденная градостроительная документация |  |
| 10 | Особые условия проектирования |  |  | 1. Земельный участок с кадастровым номером 36:20:6200001:3343 расположен в пределах охранной зоны метеорологической станции, в связи с этим необходимо соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации. 2. Учесть иные особенности и ограничения, предъявляемые к рассматриваемой территории. |  |
| 11 | Сроки разработки документации по планировке территории |  |  | Сбор исходных данных - 1 месяц (30 дней). Подготовка и проведение инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий; инженерно-экологических изысканий (в.ч. археологические изыскания) - 1 месяц (30 дней). Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории - 1 месяц (30 дней). Согласование проекта планировки территории в администрации городского поселения - город Павловск - 15 дней. |  |
| 12 | Документы, регламентирующие выполнение работ |  |  | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; - СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации"; - региональные и местные нормативы градостроительного проектирования |  |
| 13 | Порядок передачи документации по планировке территории |  |  | Исполнитель передает Заказчику проект планировки территории и проект межевания территории в полном объеме после утверждения в администрации городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. Исполнитель передает администрации городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области проект планировки территории и проект межевания территории в полном объеме после утверждения в электронном и печатном виде, а также материалы проекта межевания, подлежащие передаче в орган кадастрового учета, в объеме и в формате, утвержденном действующим законодательством. |  |
| 14 |  | Требования к текстовой и графической частям | Обязательные разделы текстовой части |  | Текстовые материалы проекта планировки территории представляются на электронном носителе в формате, совместимом с Microsoft Office Word, на бумажных носителях в брошюрованном виде на листах формата А4 |
|  |  |  | Графическая часть (в электронном и печатном виде) |  | Графические материалы проекта планировки и проекта межевания территории представляются на бумажном и электронном носителях в виде векторных и растровых карт. В цифровой (векторной) графике карты с привязкой к местной системам координат (МСК 36), в растровом виде в масштабе оригинала в формате JPEG с разрешением не менее 120 точек на см. Демонстрационный альбом на бумажных носителях в брошюрованном виде на листах формата А3, содержащий проект планировки территории и проект межевания территори. Сводный материал презентации для проведения публичных слушаний на электронном носителе в формате, совместимом с Microsoft Power Point. Демонстрационные материалы для организации экспозиции для проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории на планшетах размером не менее 1 x 1 м |
| 15 |  | Количество экземпляров |  |  | Количество экземпляров - 4 (четыре) на бумажном носителе, 1 (один) ППТ в электронном виде, 1 (один) ПМТ в электронном виде в формате в XML, используемый для государственного кадастрового учета. |

Глава городского поселения –

город Павловск  			                                                                   В.А. Щербаков