

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -**

**ГОРОД ПАВЛОВСК**

**ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 09.03.2017 г. №069

г. Павловск

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области от 10.12.2013г. №376 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы»

В соответствии с решениями Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск от 27.12.2016г. № 61 «Об утверждении бюджета городского поселения - город Павловск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», от 09.02.2017г. №72 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск от 27.12.2016г. № 61«Об утверждении бюджета городского поселения - город Павловск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», администрация городского поселения – город Павловск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области от 10.12.2013г. №376 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы» изменения, изложив приложение к постановлению «Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации городского поселения - город Павловск от 19.04.2016г. №229, от 13.10.2016г. №597, от 30.12.2016г. №723 считать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением, определяющим порядок обнародования нормативно-правовых актов городского поселения – город Павловск.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

### Глава городского поселения –

город Павловск В.А. Щербаков

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения – город Павловск

Павловского муниципального района

Воронежской области

от 09.03.2017 г. № 069

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ – ГОРОД ПАВЛОВСК ПАВЛОВСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области»**

(далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |
| **Исполнители муниципальной программы** | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, КУ г.п.г. Павловск «Управление городского хозяйства» |
| **Основные разработчики муниципальной программы** | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, КУ г.п.г. Павловск «Управление городского хозяйства» |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | 1. Развитие системы ливневой канализации на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области.  2. Строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области.  3. Стимулирование развития жилищного строительства в городском поселении – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области в 2014-2015годах.  4. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства.  5. Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области. |
| **Цель муниципальной программы** | Обеспечение комфортного проживания населения, увеличение срока службы дорожного покрытия, укрепление материально технической базы, своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города.  Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее население городского поселения – город Павловск доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.  Создание условий для включения в региональные программы Воронежской области проекты реконструкции и строительства социально значимых объектов на условиях софинансирования.  Предотвращение чрезвычайной ситуации связанной с обрушением левого берега р. Дон, предотвращение разрушения жилых домов и производственных построек ОАО «Павловское ХПП» в г. Павловске. |
| **Задачи муниципальной программы** | Приведение обветшавших сетей ливневой канализации в нормативное состояние;  - прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации;  - строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации;  - применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости;  - дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации.  - укрепление материально - технической базы города по строительству и ремонту ливневой канализации.  Стимулирование строительства жилья в городском поселении - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области.  Содействие развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, улучшение качества жизни населения городского поселения – город Павловск.  Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области. |
| **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы** | Индикатором результативности реализации  программы  следует считать:  - увеличение протяженности сетей ливневой канализации, исключение периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличение срока службы дорожного покрытия;  - увеличение застройки земельных участков по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области;  - Обеспечение населения городского поселения – город Павловск жильем к 2015 в размере 24,89 м2 общей площади жилья на человека.  - Достижение годового объема 4816,5 м2 общей площади жилья с учетом обеспечения ввода в 2012-2015 годах 19266 м2 общей площади жилья.  - Достижение годового объема ввода жилья к 2015 году в размере 0,4 м2 общей площади жилья на человека.  - Снижение доли ветхого и аварийного жилья до 0,11%.  - Увеличение доли малоэтажного строительства до 60 % от общего ввода жилья в эксплуатацию.  - разработка 15 проектно сметной документации на строительство и реконструкцию социально значимых объектов на территории поселения. |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | На постоянной основе 01.01.2014-31.12.2019 |
| **Объемы и источники  финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)** | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 273958,41216 тыс.рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм составляет:  Подпрограмма 1. Развитие системы ливневой канализации на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области – 8289,3847 тыс.рублей    Подпрограмма 2. Строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области - 0 тыс.рублей.\*  Подпрограмма 3. Стимулирование развития жилищного строительства в городском поселении – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области в 2013-2015годах – 50222,64516 тыс.рублей.  Подпрограмма 4. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства – 12113,8823 тыс.рублей.  Подпрограмма 5. Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области - 203332,5 тыс.рублей.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | | 2014 | 8809,245 | 0 | 5501 | 3308,245 | | 2015 | 35 | 0 | - | 35 | | 2016 | 49516,57116 | 0 | 48147,60 | 1368,97116 | | 2017 | 113048,096 | 87000 | 24000 | 2048,096 | | 2018 | 97449,5 | 71598 | 19751,5 | 6100 | | 2019 | 5100 | 0 | 0 | 5100 | |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации  муниципальной программы** | 1. Улучшение экологической обстановки на территории города за счет исключения периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличится срок службы дорожного покрытия. Будет проведена инвентаризация сетей ливневой канализации с составлением паспорта объекта, принято в муниципальную собственность около 1300 м безхозяйных сетей с последующей их передачей обслуживающей организации, разработана схема развития сети ливневой канализации и проектно-сметная документация на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации. Будет построено 2500 м сетей ливневой канализации, 1400 м сетей ливневой канализации будет реконструировано. Протяженность сетей ливневой канализацией дорог с твердым покрытием будет доведена в 2019 году до 3900 м.  2. Застройка всех неосвоенных земельных участков по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области (115 участков).  3. Застройка всех неосвоенных земельных участков п. Восточный в г. Павловске Воронежской области.  4. Системное развитие отдельных территорий городского поселения – город Павловск под комплексную жилую застройку, доведение объемов ввода по таким площадкам до 10 % от общего годового ввода жилья по городу.  5. Достижение годового объема строительства жилья 6500 м2 общей площади жилья к 2015 году.  6. Улучшение жилищных условий населения городского поселения – город Павловск за счет обеспечения ввода в 2013-2015 годах 19266 м2 общей площади жилья.  7. Достижение годового объема ввода жилья к 2015 году в размере 0,11 м2 общей площади жилья на человека.  8. Будут разработаны проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) по 15 объектам инженерной и транспортной инфраструктуры – дорог, тротуаров, мест массового отдыха населения.  9. Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Дон в г. Павловске. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

Для устойчивого развития городского поселения - город Павловск, повышения качества городской среды требуется комплекс работ, направленных на рациональное территориальное планирование, землеустройство и землепользование.

Полноценное пространственное развитие города сегодня возможно только в рамках правового градорегулирования при наличии необходимых документов территориального планирования: Генерального [плана](consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDB240A1AB53288712FE54D8C024A0F886209170B245D9318122FDA8C2xFQBM), градостроительного зонирования, [Правил](consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDB240A1AB53288712FE54D8C024A0F886209170B245D9318122FDA8C2xFQBM) землепользования и застройки, документации по планировке территории, современной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

В настоящее время в области территориального планирования стоит задача актуализации Генерального [плана](consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDB240A1AB53288712FE54D8C024A0F886209170B245D9318122FDA8C2xFQBM). За прошедший период реализации Генерального [плана](consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDB240A1AB53288712FE54D8C024A0F886209170B245D9318122FDA8C2xFQBM) произошел ряд изменений в законодательстве всех уровней. На федеральном и региональном уровнях была сформирована нормативная правовая база, являющаяся основой регулирования вопросов, связанных с жилищным строительством, жилищно-коммунальным хозяйством, обеспечением прав собственности в жилищной сфере в современных условиях. Новые правовые условия создали основу для реализации на практике мер, направленных на улучшение жилищных условий и повышение качества оказываемых коммунальных услуг.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 утверждена федеральная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F643305956FA2B740AFF65A2F861AA801879B79F7F18C77D63FEB079D3C8022xFQ4M) "Жилище" на 2011 - 2015 годы, основными целями которой названы формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством.

Для обеспечения градостроительной деятельности особенно важно увеличение объема документации по планировке территории. Без их разработки, позволяющей выбрать оптимальные варианты размещения объектов капитального строительства различного назначения с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, интересов хозяйствующих субъектов на данной территории, невозможно говорить о комплексном подходе к развитию территории. Отсутствие таких документов лишает возможности реализовать утвержденный Генеральный [план](consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDB240A1AB53288712FE54D8C024A0F886209170B245D9318122FDA8C2xFQBM) городского поселения - город Павловск и тем самым замедляет развитие города.

В соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F643305956FA2B740A9F65E2B8B1AA801879B79F7xFQ1M) РФ от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", [приказом](consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F6433068703FDB240A1AB53298618F95BD8C024A0F88620x9Q1M) департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области от 20.12.2010 N 174 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований на территории Воронежской области" изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

Вся накапливаемая градостроительная документация требует систематизации, учета и хранения. [Статьями 56](consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F643305956FA2B740AFF65B28861AA801879B79F7F18C77D63FEB079D3C8922xFQAM), [57](consultantplus://offline/ref=3E93295575BCBB4B3F643305956FA2B740AFF65B28861AA801879B79F7F18C77D63FEB079D3C8926xFQDM) Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрено создание и ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Реализация Программы будет содействовать ведению созданной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности как инструмента проведения единообразной муниципальной политики в сфере обеспечения устойчивого пространственного развития территории города Павловска.

На современном этапе основными направлениями программы являются:

1. Развитие системы ливневой канализации на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области.

2. Строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области.

3. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в п. Восточный в г. Павловске Воронежской области.

4. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства.

5. Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.**

Целью муниципальной программы является:

- реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения – город Павловск в области градостроительной деятельности;

- формирование эффективной системы пространственного развития и административно-территориального устройства городского поселения – город Павловск, направленной на устойчивое развитие территории города, формирование благоприятной среды жизнедеятельности;

- решение проблемы развития жилищного строительства, обеспечивающее население городского поселения – город Павловск доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.

Задачи муниципальной программы:

- реализация Генерального [плана](consultantplus://offline/ref=1126C62A925C6E7D67A121817C318BF1D818C222EC849266399304015EA4B955B8AF41672DA077F7C470AECDk9M) городского поселения - город Павловск и обеспечение градостроительного зонирования территории;

- формирование правовой базы развития градостроительной деятельности городского поселения - город Павловск;

- обеспечение рационального землеустройства и землепользования**.**

- стимулирование строительства жилья в городском поселении - город Павловск.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм.

Состав целей, задач и ожидаемых результатов подпрограмм муниципальной программы приведен в ее паспорте.

Достижение цели каждой подпрограммы муниципальной программы требует решения комплекса задач подпрограммы.

Паспорт муниципальной программы и ее подпрограмм содержат описание ожидаемых результатов их реализации, а также количественные характеристики в виде целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы).

Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на весь срок ее реализации приведены в приложении 1 муниципальной программы.

Достижение целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы обеспечивается при условии соблюдения показателей прогноза социально-экономического развития городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на долгосрочной период до 2020 года. В случае отклонения фактических показателей социально-экономического развития от прогнозируемых, целевые значения показателей подлежат соответствующей корректировке.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. Улучшение экологической обстановки на территории города за счет исключения периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличится срок службы дорожного покрытия. Будет проведена инвентаризация сетей ливневой канализации с составлением паспорта объекта, принято в муниципальную собственность около 1300 м безхозяйных сетей с последующей их передачей обслуживающей организации, разработана схема развития сети ливневой канализации и проектно-сметная документация на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации. Будет построено 2500 м сетей ливневой канализации, 1400 м сетей ливневой канализации будет реконструировано. Протяженность сетей ливневой канализацией дорог с твердым покрытием будет доведена в 2019 году до 3900 м.

2. Застройка всех неосвоенных земельных участков по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области (115 участков).

3. Застройка всех неосвоенных земельных участков п. Восточный в г. Павловске Воронежской области.

4. Застройка неосвоенных земельных участков п. Восточный в г. Павловске Воронежской области.

5. Системное развитие отдельных территорий городского поселения – город Павловск под комплексную жилую застройку, доведение объемов ввода по таким площадкам до 10 % от общего годового ввода жилья по городу.

Достижение годового объема строительства жилья 6500 м2 общей площади жилья к 2015 году.

Улучшение жилищных условий населения городского поселения – город Павловск за счет обеспечения ввода в 2013-2015 годах 19266 м2 общей площади жилья.

Достижение годового объема ввода жилья к 2015 году в размере 0,11 м2 общей площади жилья на человека.

Предотвращение чрезвычайной ситуации связанной с обрушением левого берега р. Дон, предотвращение разрушения жилых домов и производственных построек.

**3. Обоснование выделения подпрограмм и общая характеристика основных мероприятий.**

Подпрограммы муниципальной программы выделены из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Решение задач, связанных с приведением обветшавших сетей ливневой канализации в нормативное состояние;

- прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации;

- строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации;

- применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости;

- дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации.

- укрепление материально - технической базы города по строительству и ремонту ливневой канализации,

предусмотрено подпрограммой «Развитие системы ливневой канализации на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области».

Решение задач, связанных со стимулированием строительства жилья в городском поселении - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области будет осуществляться в рамках подпрограмм «Строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области » и «Стимулирование развития жилищного строительства в городском поселении - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области в 2014-2015 годах».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы в приложении 2.

**4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.**

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется из следующих источников:

1. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». На 2017-2019 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

2. Средства областного бюджета в пределах межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке.

Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 4.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств государственных внебюджетных фондов и юридических лиц не предусматривается.

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.**

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

**6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета городского поселения – город Павловск на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр – 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).

**Подпрограмма 1. «Развитие системы ливневой канализации на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области»**

П А С П О Р Т

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации городского поселения - город Павловск Павловского  муниципального  района Воронежской области |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Основные мероприятия подпрограммы:  - строительство сетей ливневой канализации;  - капитальный ремонт сетей ливневой канализации;  - проведение инвентаризации сетей ливневой канализации, прием бесхозяйных сетей в муниципальную собственность;  - разработка схемы развития сети ливневой канализации, выполнение проектно-сметной документации на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Цель подпрограммы:  - обеспечение комфортного проживания населения, увеличение срока службы дорожного покрытия, своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города. |
| Задачи  подпрограммы муниципальной программы | Задачи подпрограммы:  - приведение обветшавших сетей ливневой канализации в нормативное состояние;  - прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации;  - строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации;  - дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации. |
| Целевые  индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | Индикатором результативности реализации  подпрограммы  следует считать увеличение протяженности сетей ливневой канализации, исключение периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличение срока службы дорожного покрытия. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 - 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 8289,3847 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:  2014 год – 733,3847 тыс. рублей;  2015 год – 0 тыс. рублей;  2016 год – 0 тыс. рублей;  2017 год – 0 тыс. рублей;  2018 год –3 556,0 тыс. рублей;  2019 год – 4 000, 0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | В результате реализации программы улучшится экологическая обстановка на территории города за счет исключения периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличится срок службы дорожного покрытия. Будет проведена инвентаризация сетей ливневой канализации с составлением паспорта объекта, принято в муниципальную собственность около 1300 м безхозяйных сетей с последующей их передачей обслуживающей организации, разработана схема развития сети ливневой канализации и проектно-сметная документация на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации. Будет построено 2500 м сетей ливневой канализации, 1400 м сетей ливневой канализации будет реконструировано. Протяженность сетей ливневой канализацией дорог с твердым покрытием будет доведена в 2019 году до 3900 м. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Важным элементом увеличения срока службы дорожного полотна, безопасности дорожного движения является наличие на транспортных магистралях ливневой канализации. На сегодняшний день протяженность системы ливневой канализации составляет 1400 м, из них 93.5 м оформлены в муниципальную собственность, остальные являются бесхозяйными. Существующая система ливневой канализации находится в аварийном состоянии. Большая часть улиц города не имеет системы ливневой канализации.

Существовавшие проблемы финансирования работ по эксплуатации сетей, капитального ремонту и развитию системы ливневой канализации города не позволяли поддерживать их нормативное состояние и осуществлять строительство новых. Проблемы росли из года в год.

Для решения большей части из создавшихся проблем и разработана данная подпрограмма. Мероприятия подпрограммы направлены на улучшение комфортного проживания населения, увеличение службы дорожного покрытия, обеспечение безопасного движения транспорта. Внедрение передовых материалов и технологий значительно снизит затраты на эксплуатацию, повысит надежность и качество работы сети ливневой канализации.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации  подпрограммы.**

Цель подпрограммы:

- обеспечение комфортного проживания населения, увеличение срока службы дорожного покрытия, укрепление материально технической базы, своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города.

Задачи подпрограммы:

- приведение обветшавших сетей ливневой канализации в нормативное состояние;

- прием в муниципальную собственность бесхозяйных сетей ливневой канализации;

- строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации;

- дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации.

Индикатором результативности реализации  подпрограммы  следует считать увеличение протяженности сетей ливневой канализации, исключение периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличение срока службы дорожного покрытия.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2019 годы.

**3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.**

Система основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач подпрограммы, включает в себя комплекс следующих мероприятий :

- строительство сетей ливневой канализации на территории п. Восточный-1, п. Восточный-2, улиц Набережная, Победа;

- капитальный ремонт сетей ливневой канализации;

- проведение инвентаризации сетей ливневой канализации, прием бесхозяйных сетей в муниципальную собственность;

- разработка схемы развития сети ливневой канализации, выполнение проектно-сметной документации на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации.

**4. Основные меры муниципального и правового регулирования.**

Программой не предусматривается.

**5. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы.**

Программой не предусматривается.

**6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.**

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется из следующих источников:

1) Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». На 2017 – 2019 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчетов объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

2) Средства областного бюджета в пределах межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке на строительство и капитальный ремонт ливневой канализации.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 8289,3847 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении №4.

**7. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.**

К рискам реализации программы следуют отнести следующие:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

В результате реализации программы улучшится экологическая обстановка на территории города за счет исключения периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличится срок службы дорожного покрытия. Будет проведена инвентаризация сетей ливневой канализации с составлением паспорта объекта, принято в муниципальную собственность около 1300 м безхозяйных сетей с последующей их передачей обслуживающей организации, разработана схема развития сети ливневой канализации, выполнена проектно-сметная документация на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации.

Будет построено 2500 м сетей ливневой канализации, 1400 м сетей ливневой канализации будет реконструировано. Протяженность сетей ливневой канализацией дорог с твердым покрытием будет доведена в 2019 году до 3900 м.

Оценка эффективности  подпрограммы  будет производиться исходя из:

– количественных показателей эффективности;

– экономических показателей эффективности (целевое расходование выделенных средств).

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит в полном объеме исполнение запланированных целевых показателей и достижение программных задач.

**Подпрограмма 2. «Строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области »**

П А С П О Р Т

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области общей протяженностью 2765м. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Решение проблемы развития жилищного строительства, обеспечивающее население городского поселения – город Павловск доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Стимулирование строительства жилья по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | Увеличение застройки земельных участков по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе 2014-2018 |
| Объемы и источники  финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 850 тыс.рублей, \*  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет:  2014 год – 0 тыс.рублей  2015 год – 0 тыс.рублей  2016 год – 0 тыс.рублей  2017 год – 0 тыс.рублей  2018 год – 0 тыс.рублей  2019 год – 0 тыс.рублей |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации  подпрограммы муниципальной программы | Застройка всех неосвоенных земельных участков по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области (115 участков). |

\* - средства муниципального бюджета будут выделены при условии выделении средств областного бюджета.

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Согласно градостроительной документации южного квартала жилой застройки города Павловска Воронежской области «Полярная звезда» проектируемое количество земельных участков – 187. Из них: ул. Есенина – 9 участков, ул. Клубничная – 42 участка, ул. Тенистая – 47 участков, ул. Смородиновая - 44 участка, ул. Придорожная – 45 участков.

Учитывая покомнатный состав домовладений, коэффициент семейности, численность населения в проектируемом районе составит 730 человек.

Общая площадь жилого фонда в запроектированном районе составит 28000 – 37400 кв.м. общей площади.

В настоящее время предоставлены все земельные участки в собственность гражданам. Улица Клубничная более чем на 30% застроена; улица Есенина застроена полностью. Улицы Клубничная и Есенина частично обеспечены сетями электро- и водоснабжения. Газифицировано 13 домовладений по улице Клубничная и 2 домовладения по улице Есенина. Из-за отсутствия инженерных коммуникаций на других улицах квартала застройка фактически не ведется.

В 2011-2013 годах администрацией городского поселения – город Павловск за счет средств бюджета городского поселения – город Павловск выполнена схема газификации квартала и разработана проектно-сметная документация на строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области. Получены технические условия МП «Павловскводоканал» на водоснабжение и канализацию.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.**

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом.

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Целью подпрограммы является - решение проблемы развития жилищного строительства, обеспечивающее население городского поселения – город Павловск доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.

Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации мероприятий программы.

Задачами подпрограммы являются:

- стимулирование строительства жилья по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

Увеличение застройки земельных участков по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Реализация запланированного мероприятия позволит увеличить застройку всех неосвоенных в настоящее время земельных участков по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области (115 участков).

Мероприятие по реализации подпрограммы включает в себя меры муниципальной поддержки организаций строительного комплекса и населения города Павловска, направленные на стимулирование спроса и предложения на рынке жилья, сбалансированность рынка и развитие жилищного строительства в городском поселении – город Павловск.

**3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.**

В рамках подпрограммы предусмотрено одно основное мероприятие:

строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области. Протяженность газопровода низкого давления составит 2725 м, протяженность высокого давления Р≤ 0,6 МПа - 40м.

Реализация подпрограммного мероприятия предусматривает финансирование из бюджета городского поселения – город Павловск.

Таблица 1

Программные мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Программные мероприятия | Сроки  реализации | Объем  финансирования  (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты |
| 1. | Строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области общей протяженностью 2765м. | 2014-  2019 | 850 | Увеличение застройки всех неосвоенных в настоящее время земельных участков по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области |

**4. Основные меры муниципального и правового регулирования.**

Программой не предусматривается.

**5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.**

Программой не предусматривается.

**6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.**

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». На 2017-2019 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета городского поселения – город Павловск Павловского района Воронежской области за весь период ее реализации составляет 850 тыс.рублей.

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.**

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2014 - 2019 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

Строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской общей протяженностью 2765 м. (протяженность газопровода низкого давления составит 2725 м, протяженность высокого давления Р≤ 0,6 МПа - 40м).

Застройка всех неосвоенных земельных участков по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области (115 участков).

**Подпрограмма 3. «Стимулирование развития жилищного строительства в городском поселении - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области в 2014-2017 годах»**

П А С П О Р Т

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Строительство сетей инженерного обеспечения, в том числе водоснабжения и водоотведения по улицам Строительная, Ростовская, Калачеевская, Домостроительная, Маршала Жукова, 300-летия флота, Березовая, Надежды, Марины Цветаевой, Урожайная, Слободская, Заводская, Планерная, Студенческая, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная (п. Восточный-1, п. Восточный-2) г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области.  Подготовка технических паспортов по электрическим сетям напряжением 380/220 В, ТП 10/0,4кВ и отпайки ВЛ 10кВ для электроснабжения поселка Восточный-2 в г. Павловск Воронежской области протяженностью 6.204 км и газопровода высокого давления с установкой ШРП и низкого давления по улицам Маршала Жукова, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная в пос. Восточный-2 г. Павловска Воронежской области протяженностью 4753,15 м.  Межевание охранных зон газопровода высокого давления с установкой ШРП и низкого давления по улицам Маршала Жукова, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная в пос. Восточный-2 г. Павловска Воронежской области протяженностью 4753,15 м. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее население городского поселения – город Павловск доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Стимулирование строительства жилья в городском поселении - город Павловск. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | 1. Обеспечение населения городского поселения – город Павловск жильем к 2015 в размере 26,38 м2 общей площади жилья на человека.  2. Достижение годового объема 4816,5 м2 общей площади жилья с учетом обеспечения ввода в 2012-2015 годах 19266 м2 общей площади жилья.  3. Достижение годового объема ввода жилья к 2015 году в размере 0,11 м2 общей площади жилья на человека.  4. Снижение доли ветхого и аварийного жилья до 0,5%.  5. Увеличение доли малоэтажного строительства до 60 % от общего ввода жилья в эксплуатацию. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе 2014-2019г. |
| Объемы и источники  финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 50222,64516 тыс.руб.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет:  2014 год – 430,14 тыс.руб.  из них областной бюджет -100,0 тыс.руб.  местный бюджет 330,14 тыс.руб.  2015 год – 0 тыс.руб.  2016 год –49230,40916 тыс.руб.  из них областной бюджет - 48147,60 тыс.руб.  местный бюджет 1082,80916 тыс.руб.  2017 год – 562,096 тыс.руб.  2018 год – 0 тыс.руб.  2019 год – 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации  подпрограммы муниципальной программы | 1.Системное развитие отдельных территорий городского поселения – город Павловск под комплексную жилую застройку, доведение объемов ввода по таким площадкам до 10 % от общего годового ввода жилья по городу.  2.Достижение годового объема строительства жилья 6500 м2 общей площади жилья к 2015 году.  3.Улучшение жилищных условий населения городского поселения – город Павловск за счет обеспечения ввода в 2013-2015 годах 19266 м2 общей площади жилья.  4.Достижение годового объема ввода жилья к 2015 году в размере 0,11 м2 общей площади жилья на человека. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Одним из главнейших направлением городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области является развитие жилищного строительства. На территории городского поселения – город Павловск находится один населенный пункт - город Павловск, который является также административным центром муниципального района.

В 2009 году разработан Генеральный план городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. В 2012 году разработаны Правила землепользования и застройки на всю территорию городского поселения – город Павловск.

**Пос. Восточный-1 города Павловска Воронежской области (ул. Строительная, ул. Ростовская, ул. Калачеевская, ул. Домостроительная, ул. Маршала Жукова, ул. 300-летия флота, ул. Березовая, ул. Надежды, ул. М. Цветаевой, ул. Урожайная, ул. Слободская, ул. Заводская).**

В настоящее время предоставлены в собственность все земельные участки пос. Восточный -1 в количестве 290 участков. 80% из них освоено, дома введены в эксплуатацию, остальные 20% находятся в стадии освоения. Общая площадь земельного участка 57 га. Ориентировочный выход жилья 37277 кв.м. общей площади.

Вся территория пос. Восточный – 1 г. Павловска полностью обеспечена газовыми и электрическими сетями, однако отсутствует центральное водоснабжение и канализация, водоотведение и дороги с твердым покрытием.

В 2011 году администрацией городского поселения – город Павловск получены технические условия на подключение к водопроводной сети пос. Восточный-1;2. Максимальная нагрузка по водопотреблению в точке подключения: 609,0 м3/сутки. Техническими условиями определены места подключения в двух точках. Условиями подключения предусмотреть: расширение водозабора «Солнечный» со строительством новых скважин с учетом дополнительного объема водопотребления; установку узла учета холодной воды Ду 200 на территории водозабора; реконструкцию существующего водопроводного колодца в месте подключения на территории водозабора «Солнечный» г. Павловска.

Необходимо разработать проект на наружное водоснабжение пос. Восточный-1;2 г. Павловска. Для разработки проектно-сметной документации на водоснабжение необходимо выполнить  [инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания](http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=4354213) пос. Восточный-1. Ориентировочная стоимость работ составляет 1 млн. руб.

Ориентировочная стоимость проектно-сметной документации на водоснабжение пос. Восточный-1;2 г. Павловска составит 2900000 руб.

Протяженность сетей водоснабжения пос. Восточный-1 составляет – 6600 м. Ориентировочная стоимость строительства – 16200 тыс. руб.

Протяженность сетей водоснабжения пос. Восточный-2 составляет – 7800 м. Ориентировочная стоимость строительства – 16600 тыс. руб.

Также, получены технические условия на подключение к системе водоотведения пос. Восточный-1;2 г. Павловска. Количество образующих стоков: 609,0 м3/сутки. Техническими условиями определена точка подключения. Условиями подключения предусмотреть: реконструкцию самотечного трубопровода от разгрузочной камеры, расположенной в северо – восточной части пос. Придонской до очистных сооружений.

Необходимо разработать проект на водоотведение пос. Восточный-1;2 г. Павловска. Ориентировочная стоимость проектно-сметной документации для водоотведения составит 2900000 руб.

Протяженность сетей водоотведения пос. Восточный-1 г. Павловска составляет – 8100 м. Ориентировочная стоимость строительства – 17200 тыс. руб.

Протяженность сетей водоотведения пос. Восточный-2 г. Павловска составляет – 7800 м. Ориентировочная стоимость строительства – 16600 тыс. руб.

**Пос. Восточный - 2 города Павловска Воронежской области (ул. Заводская, ул. Маршала Жукова, ул. Планерная, ул. Студенческая, ул. Аэродромная, ул. Рябиновая, ул. Железнодорожная, ул. Звездная, ул. Депутатская, ул. Весенняя, ул. Спортивная, ул. Почтовая, ул. Озерная, ул. Заполярная).**

В настоящее время предоставлено 204 земельных участка.

Общая площадь земельного участка 41 га. Ориентировочный выход жилья 26223 кв.м. общей площади.

[По подготовке документации на инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания](http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=4354213) для газоснабжения улиц Маршала Жукова, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная г. Павловска Воронежской области пос. Восточный-2 был проведен открытый аукцион. По итогам аукциона заключен муниципальный контракт на сумму 406041,40 с ООО «Азимут». В настоящее время документация выполнена в полном объеме.

Получены технические условия филиала «Павловскгаз» ОАО «Воронежоблгаз» на присоединение к газораспределительной сети пос. Восточный-2 г. Павловска.

В ноябре 2012 года состоялся открытый аукцион и заключен муниципальный контракт с ООО «Регион Проект», в лице генерального директора Стельмахова Ивана Александровича на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации на строительство газопроводов высокого давления с установкой ШРП и низкого давления юго-восточного квартала жилой застройки «Восточный» (II очередь строительства) г. Павловска (902895 т.р. – 200 000 р. средства областного бюджета, 702895 руб. средства местного бюджета).

Протяженность газопровода высокого давления c установкой ШРП -1,04 км и низкого давления составляет 4,06 км. Работы по выполнению проектно-сметной документации на строительство газопровода с государственной экспертизой будут выполнены в срок 01.06.2013 года. Срок строительства газопровода планируется с 15 июля по 15 сентября 2013 года. Ориентировочная стоимость строительства газопровода высокого давления с установкой ШРП и низкого давления составит 4 млн. руб.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.**

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом.

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Целью подпрограммы является - обеспечение населения городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области доступным жильем путем реализации механизмов муниципальной поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.

Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации мероприятий программы.

Задачами подпрограммы являются:

1) формирование приоритетов роста жилищного строительства в городе Павловске Воронежской области;

2) обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;

3) развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения;

4) формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий;

5) снижение административных барьеров в строительстве;

6) выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий;

7) обеспечение информационной открытости для населения мер, предпринимаемых государством в целях стимулирования развития жилищного строительства.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

1. Обеспечение населения городского поселения – город Павловск жильем к 2015 в размере 26,38 м2 общей площади жилья на человека.

2. Достижение годового объема 4816,5 м2 общей площади жилья с учетом обеспечения ввода в 2012-2015 годах 19266 м2 общей площади жилья.

3. Достижение годового объема ввода жилья к 2015 году в размере 0,11 м2 общей площади жилья на человека.

4. Снижение доли ветхого и аварийного жилья до 0,5%.

5. Увеличение доли малоэтажного строительства до 60 % от общего ввода жилья в эксплуатацию.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1.Системное развитие отдельных территорий городского поселения – город Павловск под комплексную жилую застройку, доведение объемов ввода по таким площадкам до 10 % от общего годового ввода жилья по городу.

2.Достижение годового объема строительства жилья 6500 м2 общей площади жилья к 2015 году.

3.Улучшение жилищных условий населения городского поселения – город Павловск за счет обеспечения ввода в 2013-2015 годах 19266 м2 общей площади жилья.

4.Достижение годового объема ввода жилья к 2015 году в размере 0,11 м2 общей площади жилья на человека.

**3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.**

Комплекс мероприятий по реализации подпрограммы включает в себя меры муниципальной поддержки организаций строительного комплекса и населения города Павловска, направленные на стимулирование спроса и предложения на рынке жилья, сбалансированность рынка и развитие жилищного строительства в городском поселении – город Павловск.

*Стимулирование малоэтажного жилищного строительства*

  Использование     баз    данных    типовой      проектной документации малоэтажного жилищного строительства, разработанной департаментом архитектуры и строительной политики Воронежской области.

Разработка     и       распространение   информационных материалов, в том числе в средствах массовой информации, демонстрирующих населению преимущества малоэтажного жилья перед многоэтажным.

В постоянном режиме ежегодно, в соответствии с утвержденным администрацией городского поселения – город Павловск планом мероприятий будет осуществляться широкомасштабное освещение в печатных, электронных, телевизионных средствах массовой информации основной концепции Программы и хода ее реализации. Кроме того, предусматривается публикация соответствующих информационных, методических и анонсных материалов на официальном сайте администрации городского поселения – город Павловск.

В рамках подпрограммы предусмотрено следующие мероприятия:

Строительство сетей инженерного обеспечения, в том числе водоснабжения и водоотведения по улицам Строительная, Ростовская, Калачеевская, Домостроительная, Маршала Жукова, 300-летия флота, Березовая, Надежды, Марины Цветаевой, Урожайная, Слободская, Заводская, Планерная, Студенческая, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная (п. Восточный-1, п. Восточный-2) г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области.

Подготовка технических паспортов по электрическим сетям напряжением 380/220 В, ТП 10/0,4кВ и отпайки ВЛ 10кВ для электроснабжения поселка Восточный-2 в г. Павловск Воронежской области протяженностью 6.204 км и газопровода высокого давления с установкой ШРП и низкого давления по улицам Маршала Жукова, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная в пос. Восточный-2 г. Павловска Воронежской области протяженностью 4753,15 м.

Межевание охранных зон газопровода высокого давления с установкой ШРП и низкого давления по улицам Маршала Жукова, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная в пос. Восточный-2 г. Павловска Воронежской области протяженностью 4753,15 м.

Реализация подпрограммного мероприятия предусматривает финансирование из бюджета городского поселения – город Павловск.

Таблица 2

Программные мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Программные мероприятия | Сроки  реализации | Объем  финансирования  (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты |
| 1. | Строительство сетей инженерного обеспечения, в том числе водоснабжения и водоотведения по улицам Строительная, Ростовская, Калачеевская, Домостроительная, Маршала Жукова, 300-летия флота, Березовая, Надежды, Марины Цветаевой, Урожайная, Слободская, Заводская, Планерная, Студенческая, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная (п. Восточный-1, п. Восточный-2) г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области | 2014г.-2019г. | Всего – 1132,5  из них:  областной бюджет -100;  местный бюджет – 1127,5  2014год  Всего: 105  Из них:  областной бюджет -100,0;  местный бюджет – 5  2015 год - 0  2016 год  Всего:  49230,40916  Из них:  областной бюджет -48147,60;  местный бюджет –  1082,80916  2017 год – 562,096  2018 год – 0  2019 год – 0 | Строительство сетей инженерного обеспечения, в том числе водоснабжения и водоотведения по улицам Строительная, Ростовская, Калачеевская, Домостроительная, Маршала Жукова, 300-летия флота, Березовая, Надежды, Марины Цветаевой, Урожайная, Слободская, Заводская, Планерная, Студенческая, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная (п. Восточный-1, п. Восточный-2) г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области |
| 2. | Подготовка технических паспортов по электрическим сетям напряжением 380/220 В, ТП 10/0,4кВ и отпайки ВЛ 10кВ для электроснабжения поселка Восточный-2 в г. Павловск Воронежской области протяженностью 6.204 км и газопровода высокого давления с установкой ШРП и низкого давления по улицам Маршала Жукова, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная в пос. Восточный-2 г. Павловска Воронежской области протяженностью 4753,15 м | 2014г. | Всего: 202,18,  из них:  областной бюджет – 0;  местный бюджет - 202,18. | Подготовка технических паспортов по электрическим сетям напряжением 380/220 В, ТП 10/0,4кВ и отпайки ВЛ 10кВ для электроснабжения поселка Восточный-2 в г. Павловск Воронежской области протяженностью 6.204 км и газопровода высокого давления с установкой ШРП и низкого давления по улицам Маршала Жукова, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная в пос. Восточный-2 г. Павловска Воронежской области протяженностью 4753,15 м |
| 3. | Межевание охранных зон газопровода высокого давления с установкой ШРП и низкого давления по улицам Маршала Жукова, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная в пос. Восточный-2 г. Павловска Воронежской области протяженностью 4753,15 м. | 2014г. | Всего: 122,960  из них:  областной бюджет – 0;  местный бюджет - 122,960. | Межевание охранных зон газопроводов пос. Восточный – 2 |

**4. Основные меры муниципального и правового регулирования.**

Программой не предусматривается.

**5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.**

Программой не предусматривается.

**6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.**

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2015 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». На 2017-2019 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета городского поселения – город Павловск Павловского района Воронежской области за весь период ее реализации составляет 49648,71416 тыс.рублей.

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.**

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

Оценка эффективности реализации Программы проводится координатором Программы путем определения степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями либо значениями на начало реализации Программы.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих показателей:

1. Системное развитие отдельных территорий городского поселения – город Павловск под комплексную жилую застройку, доведение объемов ввода по таким площадкам до 10 % от общего годового ввода жилья по городу.

2. Достижение годового объема строительства жилья 6500 м2 общей площади жилья к 2015 году.

3. Улучшение жилищных условий населения городского поселения – город Павловск за счет обеспечения ввода в 2013-2015 годах 19266 м2 общей площади жилья.

4. Достижение годового объема ввода жилья к 2015 году в размере 0,11 м2 общей площади жилья на человека.

**Подпрограмма 4**. **«Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства»**

П А С П О Р Т

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Разработка предпроектной документации, проведение инженерных геологических и геодезических изысканий, проектной документации, получение заключения государственной экспертизы или экспертизы сметной документации на социально значимые объекты: на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – дорог, тротуаров, благоустройство мест массового отдыха и др. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание условий для включения в региональные программы Воронежской области проекты реконструкции и строительства социально значимых объектов на условиях софинансирования;  создание условий для благоустройства мест массового отдыха населения. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Содействие развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, улучшение качества жизни населения городского поселения – город Павловск |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | Разработка 15 проектно сметной документаций на строительство и реконструкцию социально значимых объектов, реализуемых в рамках муниципальной программы. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе 01.01.2014-31.12.2019г. |
| Объемы и источники  финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы из местного бюджета составляет 12113,8823 тыс.рублей,  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет:  **2014 год** – 7645,7203 тыс.рублей:  из них  областной бюджет – 5401,0 тыс.рублей  местный бюджет – 2244,7203 тыс.рублей  **2015 год** – 35 тыс.рублей  из них  областной бюджет – 0 тыс.рублей  местный бюджет – 35 тыс.рублей  **2016 год** – 286,162 тыс.рублей  из них  областной бюджет – 0 тыс.рублей  местный бюджет – 286,162 тыс.рублей  **2017 год** – 947 тыс.рублей  из них  областной бюджет – 0 тыс.рублей  местный бюджет – 947 тыс.рублей  **2018 год** – 2100 тыс.рублей  из них  областной бюджет – 0 тыс.рублей  местный бюджет – 2100 тыс.рублей  **2019 год** – 1100 тыс.рублей  из них  областной бюджет – 0 тыс.рублей  местный бюджет – 1100 тыс.рублей |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации  подпрограммы муниципальной программы | Ожидаемые результаты программы:  в результате реализации подпрограммы будут разработаны проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – дорог, тротуаров, мест массового отдыха населения. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Сущность социального проектирования состоит в конструировании желаемых состояний будущего. Проектирование социальных процессов всегда направлено на положительные перемены в общественной жизни. Социальное проектирование нацелено на конструирование позитивных социальных объектов, создание социальной ценности и является разновидностью инновационной деятельности.

Социальный проект – это разработанное инициатором социальное нововведение, целью которого является создание, модернизация или стабилизация  социально значимой для общества ценности, несущей положительные последствия после осуществления. Результатом социального проектирования является не только социальный проект, но и создание соответствующей социально-культурной инфраструктуры, обеспечивающей его разработку и реализацию. По сути социальное проектирование превращается в механизм социальной инициативы и самоорганизации различных индивидов и социальных групп, и в этом смысле сам проект становится своеобразным социальным стимулом, вокруг которого разворачиваются инновационные процессы. В развивающемся обществе постоянно возникают предпосылки для социального проектирования (социального действия), факторами социальной детерминации в данном случае выступают:

- общественная потребность в изменении социальных систем или социальных объектов;

- необходимость в удовлетворении социальных потребностей;

- потребность в реализации социального творчества;

- ориентация на прогрессивные формы бытия, социальные преобразования действительности.

Так для реализации ряда насущных проблем на территории городского поселения – город Павловск возникла необходимость в разработке следующей проектно-сметной документации:

1. Реконструкции участка автомобильной дороги общего пользования по ул. Зои Космодемьянской от перекрестка с ул. 40 лет. Октября до ТЦ «Атлас» протяженностью 400 м;

2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Гагарина от автомобильной дороги М-4 «Дон» до пересечения с ул. Кольцовская с устройством водостока протяженностью 920 м;

3. Строительства автомобильной дороги общего пользования от ул. Донская до ул. Мичурина в г. Павловске протяженностью 1500м;

4. Реконструкция городских скверов по ул. 1 Мая и ул. 40 лет Октября;

5. Благоустройства городских пляжей;

6. Строительства пешеходного тротуара от жилого дома №27 мкр. Гранитный до ул. Чайковского протяженностью 860 м;

7. Строительства пешеходного тротуара от автомобильной дороги М-4 «Дон» до ул. Ростовская протяженностью 400 м;

8. Реконструкция набережной по ул. 1 Мая в г. Павловске с капитальным ремонтом лестницы, ведущей на городской пляж;

9. Строительства сетей инженерного обеспечения водоотведения и водоснабжения по ул. Есенина, Клубничная, Тенистая, Смородиновая, Придорожная, в г. Павловске Воронежской области.

10. Благоустройство сквера по адресу: Воронежская область, г. Павловск, мкр. Северный.

11. Дислокация дорожных знаков на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области;

12. Корректировка ПСД «Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области».

13. Внесение изменений в Генеральный план городского поселения – город Павловск и Правила землепользования и застройки городского поселения – город Павловск.

14. Строительство сетей водоснабжения ул. Садовая, ул. Мичурина (п. Придонской).

15. Корректировка ПСД «Строительство сетей инженерного обеспечения, в том числе водоснабжения и водоотведения по улицам Строительная, Ростовская, Калачеевская, Домостроительная, Маршала Жукова, 300-летия флота, Березовая, Надежды, Марины Цветаевой, Урожайная, Слободская, Заводская, Планерная, Студенческая, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная (п. Восточный-1, п. Восточный-2) г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области».

На вышеуказанную проектно-сметную документацию необходимо получение заключения государственной экспертизы или экспертизы сметной документации.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.**

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом.

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Целью подпрограммы является - Создание условий для включения в региональные программы Воронежской области проекты реконструкции и строительства социально значимых объектов на условиях софинансирования.

Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации мероприятий программы.

Задачей подпрограммы является:

- содействие развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, улучшение качества жизни населения городского поселения – город Павловск.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

Разработка 15 проектов на строительство и реконструкцию социально значимых объектов, реализуемых в рамках муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Реализация запланированных мероприятий позволит разработать проектно-сметную документацию на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – дорог, тротуаров, мест массового отдыха населения для включения в региональные программы Воронежской области проекты реконструкции и строительства социально значимых объектов на условиях софинансирования.

**3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.**

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия - разработка предпроектной документации, инженерные геологические и геодезические изыскания, проектной документации, получение заключения государственной экспертизы или экспертизы сметной документации на социально значимые объекты:

1. Проект реконструкции участка автомобильной дороги общего пользования по ул. Зои Космодемьянской от перекрестка с ул. 40 лет. Октября до ТЦ «Атлас» протяженностью 400 м;

2. Проект реконструкции автомобильной дороги общего пользования по ул. Гагарина от автомобильной дороги М-4 «Дон» до пересечения с ул. Кольцовская с устройством водостока протяженностью 920 м;

3. Проект строительства автомобильной дороги общего пользования от ул. Донская до ул. Мичурина в г. Павловске протяженностью 1500м;

4. Проект реконструкции городских скверов по ул. 1 Мая и ул. 40 лет Октября;

5. Проект благоустройства городских пляжей;

6. Проект строительства пешеходного тротуара от жилого дома №27 мкр. Гранитный до ул. Чайковского протяженностью 860 м;

7. Проект строительства пешеходного тротуара от автомобильной дороги М-4 «Дон» до ул. Ростовская протяженностью 400 м;

8. Проект реконструкции набережной по ул. 1 Мая в г. Павловске с капитальным ремонтом лестницы, ведущей на городской пляж.

9. Строительства сетей инженерного обеспечения водоотведения и водоснабжения по ул. Есенина, Клубничная, Тенистая, Смородиновая, Придорожная, в г. Павловске Воронежской области.

10. Благоустройство сквера по адресу: Воронежская область, г. Павловск, мкр. Северный.

11. Проект организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области;

12. Корректировка ПСД «Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области»

13. Внесение изменений в Генеральный план городского поселения – город Павловск и Правила землепользования и застройки городского поселения – город Павловск.

14. Строительство сетей водоснабжения ул. Садовая, ул. Мичурина (п. Придонской).

15. Корректировка ПСД «Строительство сетей инженерного обеспечения, в том числе водоснабжения и водоотведения по улицам Строительная, Ростовская, Калачеевская, Домостроительная, Маршала Жукова, 300-летия флота, Березовая, Надежды, Марины Цветаевой, Урожайная, Слободская, Заводская, Планерная, Студенческая, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная (п. Восточный-1, п. Восточный-2) г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области».

Реализация подпрограммных мероприятий предусматривает финансирование из бюджета городского поселения – город Павловск.

Таблица 2

Программные мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Программные мероприятия | Сроки  реализации | Объем  финансирования  (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты |
| 1. | ПСД реконструкции участка автомобильной дороги общего пользования по ул. Зои Космодемьянской от перекрестка с ул. 40 лет. Октября до ТЦ «Атлас» протяженностью 400м | 2019г. | 200  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет – 200 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Зои Космодемьянской |
| 2. | ПСД реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Гагарина от автомобильной дороги М-4 «Дон» до пересечения с ул. Кольцовская с устройством водостока протяженностью 920 м | 2018г. | 1100  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет – 1100 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Гагарина |
| 3. | ПСД строительство автомобильной дороги общего пользования от ул. Донская до ул. Мичурина в г. Павловске протяженностью 1500м | 2014г. | 535,58634  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет –  535,58634 | Строительство автомобильной дороги общего пользования от ул. Донская до ул. Мичурина |
| 3.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания на автомобильную дорогу общего пользования от ул. Донская до ул. Мичурина в г. Павловске протяженностью 1500м | 2017г. | 250  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет –  250 | Строительство автомобильной дороги общего пользования от ул. Донская до ул. Мичурина |
| 3.2 | Получение экспертизы по ПСД строительство автомобильной дороги общего пользования от ул. Донская до ул. Мичурина в г. Павловске протяженностью 1500м | 2017г. | 250  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет –  250 | Строительство автомобильной дороги общего пользования от ул. Донская до ул. Мичурина |
| 4. | ПСД реконструкция городских скверов по ул. 1 Мая и ул. 40 лет Октября; | 2014г. | 500  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет –  500 | Благоустройство мест массового отдыха населения скверов по ул. 1 Мая и ул. 40 лет Октября |
| 5. | ПСД благоустройства городских пляжей | 2019г. | 100  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет –100 | Благоустройство мест массового отдыха населения пляжей |
| 6. | ПСД строительство пешеходного тротуара от жилого дома №27 мкр. Гранитный до ул. Чайковского протяженностью 860 м | 2019г. | 500  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет –500 | Строительство пешеходного тротуара от жилого дома №27 мкр. Гранитный до ул. Чайковского |
| 7. | ПСД строительство пешеходного тротуара от автомобильной дороги М-4 «Дон» до ул. Ростовская протяженностью 400 м | 2019г. | 0 | Строительство пешеходного тротуара от автомобильной дороги М-4 «Дон» до ул. Ростовская |
| 8. | ПСД реконструкция набережной по ул. 1 Мая в г. Павловске с капитальным ремонтом лестницы, ведущей на городской пляж | 2019г. | 300  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет –300 | Благоустройство набережной по ул. 1 Мая в г. Павловске с капитальным ремонтом лестницы, ведущей на городской пляж |
| 9. | ПСД строительство сетей инженерного обеспечения водоотведения и водоснабжения по ул. Есенина, Клубничная, Тенистая, Смородиновая, Придорожная, в г. Павловске Воронежской области | 2019г. | 0  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет –0 | Строительство сетей инженерного обеспечения водоотведения и водоснабжения по ул. Есенина, Клубничная, Тенистая, Смородиновая, Придорожная |
| 10. | ПСД благоустройство сквера по адресу: Воронежская область, г. Павловск, мкр. Северный | 2014г. | 519,62496  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет –519,62496 | Благоустройство сквера по адресу: Воронежская область, г. Павловск, мкр. Северный |
| 11. | Проект организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области | 2014г. | 563,213  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет –  563,213 | Разработан проект организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |
| 12. | Корректировка ПСД  «Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области» | 2014г. | 5527,296  из них  областной бюджет – 5401,0;  местный бюджет – 126,296 | Разработан ПСД «Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области» |
| 13. | Внесение изменений в Генеральный план городского поселения – город Павловск и Правила землепользования и застройки городского поселения – город Павловск. | 2016г. | 286,162  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет –  286,162 | Проект внесения изменений в Генеральный план городского поселения – город Павловск и Правила землепользования и застройки городского поселения – город Павловск. |
| 13. 1 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения – город Павловск | 2017г. | 100  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет –  100 | Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 14. | ПСД строительства сетей водоснабжения ул. Садовая, ул. Мичурина (п. Придонской). | 2018г. | 1000  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет –  1000 | Разработан ПСД строительства сетей водоснабжения ул. Садовая, ул. Мичурина (п. Придонской). |
| 15 | Корректировка ПСД «Строительство сетей инженерного обеспечения, в том числе водоснабжения и водоотведения по улицам Строительная, Ростовская, Калачеевская, Домостроительная, Маршала Жукова, 300-летия флота, Березовая, Надежды, Марины Цветаевой, Урожайная, Слободская, Заводская, Планерная, Студенческая, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная (п. Восточный-1, п. Восточный-2) г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области» | 2015г. | 35  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет –  35 | Корректировка ПСД «Строительство сетей инженерного обеспечения, в том числе водоснабжения и водоотведения по улицам Строительная, Ростовская, Калачеевская, Домостроительная, Маршала Жукова, 300-летия флота, Березовая, Надежды, Марины Цветаевой, Урожайная, Слободская, Заводская, Планерная, Студенческая, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная (п. Восточный-1, п. Восточный-2) г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области» |
| 16 | Получение экспертизы по ПСД «Комплексное благоустройство территории сквера по адресу: Воронежская область, г. Павловск, мкр. Северный до ул. Гагарина» | 2017г. | 50  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет –  50 | Экспертиза по ПСД «Комплексное благоустройство территории сквера по адресу: Воронежская область, г. Павловск, мкр. Северный до ул. Гагарина» |
| 17 | Корректировка ПСД «Газоснабжение улиц Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, (пос. Южный) г. Павловска Воронежской области | 2017г. | 100  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет –  100 | Корректировка ПСД «Газоснабжение улиц Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, (пос. Южный) г. Павловска Воронежской области |
| 17.1 | Получение экспертизы по ПСД «Газоснабжение улиц Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, (пос. Южный) г. Павловска Воронежской области | 2017г. | 100  из них  областной бюджет – 0  местный бюджет –  100 | Экспертиза по ПСД «Газоснабжение улиц Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, (пос. Южный)  г. Павловска Воронежской области |

**4. Основные меры муниципального и правового регулирования.**

Программой не предусматривается.

**5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.**

Программой не предусматривается.

**6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.**

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». На 2017-2019 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета городского поселения – город Павловск Павловского района Воронежской области за весь период ее реализации составляет 12113,8823 тыс.рублей.

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.**

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2014 - 2019 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

разработка проектной документации, получение заключения государственной экспертизы или экспертизы сметной документации на социально значимые объекты:

1. Реконструкции участка автомобильной дороги общего пользования по ул. Зои Космодемьянской от перекрестка с ул. 40 лет. Октября до ТЦ «Атлас» протяженностью 400 м;

2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Гагарина от автомобильной дороги М-4 «Дон» до пересечения с ул. Кольцовская с устройством водостока протяженностью 920 м;

3. Строительства автомобильной дороги общего пользования от ул. Донская до ул. Мичурина в г. Павловске протяженностью 1500м;

4. Реконструкция городских скверов по ул. 1 Мая и ул. 40 лет Октября;

5. Благоустройства городских пляжей;

6. Строительства пешеходного тротуара от жилого дома №27 мкр. Гранитный до ул. Чайковского протяженностью 750 м;

7. Строительства пешеходного тротуара от автомобильной дороги М-4 «Дон» до ул. Ростовская протяженностью 400 м;

8. Реконструкция набережной по ул. 1 Мая в г. Павловске с капитальным ремонтом лестницы, ведущей на городской пляж;

9. Строительства сетей инженерного обеспечения водоотведения и водоснабжения по ул. Есенина, Клубничная, Тенистая, Смородиновая, Придорожная, в г. Павловске Воронежской области.

10. Благоустройство сквера по адресу: Воронежская область, г. Павловск, мкр. Северный.

11. Проект организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и дорожной разметки) на автомобильных дорогах городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области;

12. Корректировка ПСД «Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области».

13. Внесение изменений в Генеральный план городского поселения – город Павловск и Правила землепользования и застройки городского поселения – город Павловск.

14. Строительство сетей водоснабжения ул. Садовая, ул. Мичурина (п. Придонской).

15. Корректировка ПСД «Строительство сетей инженерного обеспечения, в том числе водоснабжения и водоотведения по улицам Строительная, Ростовская, Калачеевская, Домостроительная, Маршала Жукова, 300-летия флота, Березовая, Надежды, Марины Цветаевой, Урожайная, Слободская, Заводская, Планерная, Студенческая, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная (п. Восточный-1, п. Восточный-2) г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области».

**Подпрограмма 5. Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области.**

П А С П О Р Т

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Реализация комплекса работ по берегоукреплению р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Реализация комплекса работ, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением части левого берега р. Дон, предотвращение разрушения жилых домов и производственных построек ОАО «Павловское ХПП» в г. Павловске. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Дон в г. Павловске. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе 2016-2018г. |
| Объемы и источники  финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 203 332,5 тыс.рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет:  2016 год – 0 тыс.рублей:  из них  федеральный бюджет - 0 тыс.рублей;  областной бюджет – 0 тыс.рублей;  местный бюджет – 0 тыс.рублей.  2017 год – 111 539 тыс.рублей:  из них  федеральный бюджет - 87 000 тыс.рублей;  областной бюджет – 24 000 тыс.рублей;  местный бюджет – 539 тыс.рублей.  2018 год – 91793,5 тыс.рублей:  из них  федеральный бюджет - 71598 тыс.рублей;  областной бюджет - 19751,5 тыс.рублей;  местный бюджет – 444 тыс.рублей. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации  подпрограммы муниципальной программы | Предотвращение чрезвычайной ситуации связанной с обрушением левого берега р. Дон, предотвращение разрушения жилых домов и производственных построек. |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Река Дон - крупнейшая водная артерия Европейской части России. Бассейн Верхнего Дона практически полностью находится на территории Воронежской области и пересекает ее с севера на юг на протяжении 530 км. Характеристика реки Дон: форма собственности – собственность РФ; - владелец – Минприроды России, отдел водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового управления.

Любые негативные изменения гидрологического режима реки Дон в пределах Воронежской области могут существенным образом сказаться на природном комплексе не только Верхнего Дона, но и всей реки.

Одним из уязвимых участков береговых склонов р. Дон является юго-восточная окраина г. Павловск.

Западнее г. Павловск русло р. Дон раздваивается на два: основное в виде излучины, прижатой к юго-восточной окраине жилой застройки города и «стародонье» - протока «Басовский рукав», которая спрямляет излучину, длиной 2.6 км. В 2006 году на протоке было завершено строительство каменной плотины в 350 м от устья.

До строительства плотины протока и основное русло Дона работали в динамическом режиме, поддерживаемым эксплуатационной службой судоходства, которая в голове протоки регулярно восстанавливала и ремонтировала полузапруды, предназначенные для подпора и поддержания уровня воды и глубин в основном русле реки в меженный период, обеспечивающих потребности судоходства.

Паводковые расходы проходили через протоку и основное русло Дона с ориентировочным делением 45% и 55%.

Водопропускные сооружения построенной плотины рассчитаны на пропуск санитарного расхода 95%-й обеспеченности в размере 9 м3/с. Таким образом произошло перераспределение паводковых расходов и основные руслоформирующие расходы проходят по основному руслу р. Дон. В обмелевшем русле р. Дон при прохождении руслового расхода скорости потока возросли в 1.7 – 1.8 раза, что привело к активизации абразионнэрозионных процессов на левом берегу основного русла р. Дон на окраине г. Павловска и «съедание» верхней бровки берегового откоса.

При этом на улице Красный Пахарь обрушение береговой бровки приблизилось к жилым застройкам от 6 до 10 м, что весьма опасно и чревато в ближайшем будущем переселением жителей этих улиц. Кроме того, на территории хлебоприемного предприятия обрушение берегового откоса произошло вместе с ограждающим забором и этот процесс прогрессирует в сторону основных цехов.

В современном состоянии наиболее опасным участком обрушения берегового откоса является участок от дома №61 по ул. Красный Пахарь до ОАО «Павловское ХПП» протяженностью 1 км.

Напротив домов №№ 61 – 67а по ул. Красный Пахарь в результате размыва левого берега образовался «карман» протяженностью около 200 м с врезом в береговую полосу от 20 до 25 м (фото 3,4,5). Ниже по течению реки происходит обрушение песчаного откоса с падением сосновых деревьев, растущих по верхней бровке. Крутизна откоса составляет от 1:3 до 1:1.5. Протяженность песчаного крутого откоса составляет более 500 м (фото 6,7).

Непосредственно у ОАО «Павловское ХПП» выше уровня воды берег сложен суглинистыми грунтами, ниже которых залегают пески. Из-за вымывания нижележащих песков происходит обрушение суглинистого берега с почти вертикальным откосом.

Проведение берегоукрепительных работ позволит предотвратить обрушение жилых домов и производственных построек в г. Павловск, ликвидировать эрозионные процессы и негативное воздействие вод на левый берег р. Дон на юго-восточной окраине г. Павловска.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.**

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом.

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Целью подпрограммы является - реализация комплекса работ, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением части левого берега р. Дон, предотвращение разрушения жилых домов и производственных построек ОАО «Павловское ХПП» в г. Павловске.

Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации мероприятий программы.

Задачей подпрограммы является:

Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Дон в г. Павловске.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Реализация запланированного мероприятия позволит ликвидировать чрезвычайную ситуацию, связанную с обрушением левого берега р. Дон, предотвращение разрушения жилых домов и производственных построек.

**3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.**

В рамках подпрограммы предусмотрено одно основное мероприятие:

Реализация комплекса работ по берегоукреплению р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области.

Реализация подпрограммного мероприятия предусматривает финансирование из бюджетов городского поселения – город Павловск.

Таблица 1

Программные мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Программные мероприятия | Сроки  реализации | Объем  финансирования  (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты |
| 1. | Реализация комплекса работ по берегоукреплению р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области. | 2016-  2018 | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 203 332,5 тыс.рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет:  **2016 год** – 0 тыс.рублей:  из них  федеральный бюджет - 0 тыс.рублей;  областной бюджет – 0 тыс.рублей;  местный бюджет – 0 тыс.рублей \*.  **2017 год** – 111 539 тыс.рублей:  из них  федеральный бюджет - 87 000 тыс.рублей;  областной бюджет – 24 000 тыс.рублей;  местный бюджет – 539 тыс.рублей.  **2018 год** – 91793,5 тыс.рублей:  из них  федеральный бюджет - 71598 тыс.рублей;  областной бюджет - 19751,5 тыс.рублей;  местный бюджет – 444 тыс.рублей. | Предотвращение чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением левого берега р. Дон, предотвращение разрушения жилых домов и производственных построек ОАО «Павловское ХПП». |

\* - средства муниципального бюджета будут выделены при условии выделении средств федеральных и областных бюджетов.

Средства областного и федерального бюджетов предусмотренные администрацией городского поселения - город Павловск в форме субсидий в рамках реализации государственной программы РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

**4. Основные меры муниципального и правового регулирования.**

Программой не предусматривается.

**5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.**

Программой не предусматривается.

**6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.**

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2016-2018 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». На 2016-2019 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 203 332,5 тыс.рублей.

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.**

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2016 - 2018 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

Предотвращение чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением левого берега р. Дон, предотвращение разрушения жилых домов и производственных построек ОАО «Павловское ХПП» в г. Павловске.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | Приложение № 1  к муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области»   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана  статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области» | | | | | | | | | | | 1 | Увеличение протяженности сетей ливневой канализации, исключение периодического подтопления городских территорий и частичного их заболачивания, увеличение срока службы дорожного покрытия |  | м | - | - | - | - | 3400 | 3900 | | 2 | Увеличение застройки земельных участков по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области |  | % | - | - | - | - | 80 | - | | 3 | Обеспечение населения городского поселения – город Павловск жильем к 2015 г. |  | кв.м. | 24,89 | 24,95 | - | - | - | - | | 4 | Достижение годового объема общей площади жилья с учетом обеспечения ввода к-2015 г. |  | кв.м. | 4720,8 | 4816,5 | - | - | - | - | | 5 | Достижение годового объема ввода жилья к 2015 г общей площади жилья на человека |  | кв.м. | 0,4 | 0,5 | - | - | - | - | | 6 | Снижение доли ветхого и аварийного жилья |  | % | 0,11 | 0,11 | - | - | - | - | | 7 | Увеличение доли малоэтажного строительства от общего ввода жилья в эксплуатацию |  | % | 50 | 60 |  |  |  |  | | 8 | Разработка 15 проектно сметной документации на строительство и реконструкцию социально значимых объектов, реализуемых в рамках муниципальной программы |  | шт | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | | 9 | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Дон в г. Павловске. |  |  | Выполнение комплекса работ, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации | | | | | | | ПОДПРОГРАММА 1. Развитие системы ливневой канализации на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области | | | | | | | | | | | 1.1. | Строительство сетей ливневой канализации | | | | | | | | | | 1.1.1 | увеличение протяженности сетей ливневой канализации |  | м | - | - | - | - | 2000 | 2500 | | 1.2. | Капитальный ремонт сетей ливневой канализации | | | | | | | | | | 1.2.1. | увеличение протяженности сетей ливневой канализации |  | м | - | - | - | - | - | - | | 1.3. | Проведение инвентаризации сетей ливневой канализации, прием бесхозяйных сетей в муниципальную собственность | | | | | | | | | | 1.3.1. | Протяженность бесхозяйных сетей, принимаемых в муниципальную собственность |  | м | - | - | - | - | 1040 | 1300 | | 1.4. | Разработка схемы развития сети ливневой канализации, выполнение проектно-сметной документации на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации | | | | | | | | | | 1.4.1. | Разработка проектно-сметной документации (протяженность сетей) |  | м | 1600 | - | - | - | 3400 | 3900 | | ПОДПРОГРАММА 2.Строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области | | | | | | | | | | | 2.1. | Строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области общей протяженностью 2765м. | | | | | | | | | | 2.1.1 | Увеличение застройки земельных участков по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области. |  | % | - | - | - | - | 80 | - | | ПОДПРОГРАММА 3. Стимулирование развития жилищного строительства в городском поселении – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. | | | | | | | | | | | 3.1. | Строительство сетей инженерного обеспечения, в том числе водоснабжения и водоотведения по улицам Строительная, Ростовская, Калачеевская, Домостроительная, Маршала Жукова, 300-летия флота, Березовая, Надежды, Марины Цветаевой, Урожайная, Слободская, Заводская, Планерная, Студенческая, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная (п. Восточный-1, п. Восточный-2) г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области |  | м | - | 21000 | - | - | - | - | | 3.2. | Подготовка технических паспортов по электрических сетей напряжением 380/220 В, ТП 10/0,4кВ и отпайки ВЛ 10кВ для электроснабжения поселка Восточный-2 в г. Павловск Воронежской области протяженностью 6.204 км и газопровода высокого давления с установкой ШРП и низкого давления по улицам Маршала Жукова, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная в пос. Восточный-2 г. Павловска Воронежской области протяженностью 4753,15 м. |  | шт. | 1 | - | - | - | - | - | | 3.3. | Межевание охранных зон газопровода высокого давления с установкой ШРП и низкого давления по улицам Маршала Жукова, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная в пос. Восточный-2 г. Павловска Воронежской области протяженностью 4753,15 м. |  | шт. | 1 | - | - | - | - | - | | ПОДПРОГРАММА 4. «Разработка предпроектной и проектной документации социально значимых объектов на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области». | | | | | | | | | | | 4.1. | Разработка 15 проектно сметной документации на строительство и реконструкцию социально значимых объектов, реализуемых в рамках муниципальной программы | | | | | | | | | | 4.1.1 | Разработка 15 проектно сметной документации на строительство и реконструкцию социально значимых объектов, реализуемых в рамках муниципальной программы |  | шт | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | | ПОДПРОГРАММА 5. «Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области» | | | | | | | | | | | 5.1. | Выполнение комплекса работ, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации | | | | | | | | | | 5.1.1. | Выполнение комплекса работ, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации |  |  | Выполнение комплекса работ, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Приложение № 2  к муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области»  Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | |  | | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | | | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | | | | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | 2014 г. | | 2015 г. | | | 2016 г. | | | 2017 г. | | 2018 г. | 2019 г. | | 1 | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области | | | | всего | | | | 3308,245 | | 35 | | | 1368,97116 | | | 2048,096 | | 6100 | 5100 | | в том числе по ГРБС: | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | ответственный исполнитель | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие системы ливневой канализации на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области | | | | всего | | | | 733,3847 | | - | | | 0 | | | - | | 3556 | 4000 | | в том числе по ГРБС: | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Основное мероприятие 1.1 | Строительство сетей ливневой канализации | | | | всего | | | | - | | - | | | 0 | | | - | | 3556 | 4000 | | в том числе по ГРБС: | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Основное мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт сетей ливневой канализации | | | | всего | | | | - | | - | | | - | | | - | | - | - | | в том числе по ГРБС: | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Основное мероприятие 1.3 | Проведение инвентаризации сетей ливневой канализации, прием бесхозяйных сетей в муниципальную собственность | | | | всего | | | | - | | - | | | - | | | - | | - | - | | в том числе по ГРБС: | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Основное мероприятие 1.4 | Разработка схемы развития сети ливневой канализации, выполнение проектно-сметной документации на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации | | | | всего | | | | 733,3847 | | - | | | - | | | - | | - | - | | в том числе по ГРБС: | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | ПОДПРОГРАММА 2 | Строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области | | | | всего | | | | 0 | | - | | | - | | | - | | - | - | | в том числе по ГРБС: | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | ПОДПРОГРАММА 3 | Стимулирование развития жилищного строительства в городском поселении – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. | | | | всего | | | | 330,14 | | - | | | 1082,80916 | | | 562,096 | | - | - | | в том числе по ГРБС: | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Основное мероприятие 1 | Строительство сетей инженерного обеспечения, в том числе водоснабжения и водоотведения по улицам Строительная, Ростовская, Калачеевская, Домостроительная, Маршала Жукова, 300-летия флота, Березовая, Надежды, Марины Цветаевой, Урожайная, Слободская, Заводская, Планерная, Студенческая, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная (п. Восточный-1, п. Восточный-2) г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области | | | | всего | | | | 5 | | - | | | 1082,80916 | | | 562,096 | | - | - | | в том числе по ГРБС: | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Основное мероприятие 2 | Подготовка технических паспортов по электрических сетей напряжением 380/220 В, ТП 10/0,4кВ и отпайки ВЛ 10кВ для электроснабжения поселка Восточный-2 в г. Павловск Воронежской области протяженностью 6.204 км и газопровода высокого давления с установкой ШРП и низкого давления по улицам Маршала Жукова, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная в пос. Восточный-2 г. Павловска Воронежской области протяженностью 4753,15 м. | | | | всего | | | | 202,18 | | - | | | - | | | - | | - | - | | в том числе по ГРБС: | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Основное мероприятие 3 | Межевание охранных зон газопровода высокого давления с установкой ШРП и низкого давления по улицам Маршала Жукова, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная в пос. Восточный-2 г. Павловска Воронежской области протяженностью 4753,15 м. | | | | всего | | | | 122,960 | | - | | | - | | | - | | - | - | | в том числе по ГРБС: | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | ПОДПРОГРАММА 4 | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | | | | всего | | | | 2845,7283 | | 35 | | | 286,162 | | | 947 | | 2100 | 1100 | | в том числе по ГРБС: | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Основное мероприятие 1 | Разработка 15 проектно сметной документаций на строительство и реконструкцию социально значимых объектов, реализуемых в рамках муниципальной программы | | | | всего | | | | 2244,7203 | | 35 | | | 286,162 | | | 947 | | 2100 | 1100 | | в том числе по ГРБС: | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | ПОДПРОГРАММА 5 | | Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области | | всего | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 539 | | 444 | 0 | | в том числе по ГРБС: | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | Основное мероприятие 1 | | Реализация комплекса работ по берегоукреплению р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области | | всего | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 539 | | 444 | 0 | | в том числе по ГРБС: | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | Сектор по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям,  Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района воронежской области | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  |   Ьб | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приложение №3  к муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного, бюджета муниципального района, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| Статус | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2014 г. | | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | | Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области | | | всего, в том числе: | 8809,245 | | 35 | 49516,57116 | 113048,096 | | 97449,5 | 5100 |
| федеральный бюджет | - | | - | 0 | 87000 | | 71598 | - |
| областной бюджет | 5501 | | - | 48147,60 | 24000 | | 19751,5 | - |
| местный бюджет | 3308,245 | | 35 | 1368,97116 | 2048,096 | | 6100 | 5100 |
| внебюджетные фонды | - | | - | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| физические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| в том числе: | |  | | |  |  | |  |  |  | |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | | Развитие системы ливневой канализации на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. | | | всего, в том числе: | 733,3847 | | - | - | - | | 3556 | 4000 |
| федеральный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | 733,3847 | | - | - | - | | 3556 | 4000 |
| внебюджетные фонды | - | | - | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| физические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | | Строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области. | | | всего, в том числе: | 0 | | - | - | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | 0 | | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные фонды | - | | - | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| физические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 | | Стимулирование развития жилищного строительства в городском поселении – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. | | | всего, в том числе: | 730,14 | | - | 1082,80916 | 562,096 | | - | - |
| федеральный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | 730,14 | | - | 1082,80916 | 562,096 | | - | - |
| внебюджетные фонды | - | | - | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| физические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 | | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | | | всего, в том числе: | 8809,245 | | 35 | 286,162 | 947 | | 2100 | 1100 |
| федеральный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | 5501 | | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | 3308,245 | | 35 | 286,162 | 947 | | 2100 | 1100 |
| внебюджетные фонды | - | | - | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| физические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 | | Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области | | | всего, в том числе: | 0 | | 0 | 0 | 111539 | | 91793,5 | - |
| федеральный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 87000 | | 71598 | - |
| областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | 24000 | | 19751,5 | - |
| местный бюджет | 0 | | 0 | 0 | 539 | | 444 | - |
| внебюджетные фонды | - | | - | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| физические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| ПОДПРОГРАММА 1 | | Развитие системы ливневой канализации на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области | | | всего, в том числе: | 733,3847 | | - | - | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | 733,3847 | | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные фонды | - | | - | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| физические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| в том числе: | |  | | |  |  | |  |  |  | |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1 | | Строительство сетей ливневой канализации | | | всего, в том числе: | - | | - | - | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные фонды | - | | - | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| физические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| Основное  мероприятие 1.2 | | Капитальный ремонт сетей ливневой канализации | | | всего, в том числе: | - | | - | - | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные фонды | - | | - | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| физические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| Основное  мероприятие 1.3 | | Проведение инвентаризации сетей ливневой канализации, прием бесхозяйных сетей в муниципальную собственность | | | всего, в том числе: | - | | - | - | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные фонды | - | | - | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| физические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| Основное  мероприятие 1.4 | | Разработка схемы развития сети ливневой канализации, выполнение проектно-сметной документации на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации | | | всего, в том числе: | 733,3847 | | - | - | - | | 3556 | 4000 |
| федеральный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | 733,3847 | | - | - | - | | 3556 | 4000 |
| внебюджетные фонды | - | | - | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| физические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| ПОДПРОГРАММА 2 | | Строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области | | | всего, в том числе: | - | | - | - | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные фонды | - | | - | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| физические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| Основное  мероприятие 2.1. | | Строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области | | | всего, в том числе: | - | | - | - | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные фонды | - | | - | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| физические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| ПОДПРОГРАММА 3 | | Стимулирование развития жилищного строительства в городском поселении – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. | | | всего, в том числе: | 730,14 | | - | 49230,40916 | 562,096 | | - | - |
| федеральный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | 100 | | - | 48147,60 | - | | - | - |
| местный бюджет | 330,14 | | - | 1082,80916 | 562,096 | | - | - |
| внебюджетные фонды | - | | - | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| физические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| Основное  мероприятие 3.1. | | Строительство сетей инженерного обеспечения, в том числе водоснабжения и водоотведения по улицам Строительная, Ростовская, Калачеевская, Домостроительная, Маршала Жукова, 300-летия флота, Березовая, Надежды, Марины Цветаевой, Урожайная, Слободская, Заводская, Планерная, Студенческая, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная (п. Восточный-1, п. Восточный-2) г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области | | | всего, в том числе: | 105 | | - | 49230,40916 | 562,096 | | - | - |
| федеральный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | 100 | | - | 48147,60 | - | | - | - |
| местный бюджет | 5 | | - | 1082,80916 | 562,096 | | - | - |
| внебюджетные фонды | - | | - | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| физические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| Основное  мероприятие 3.2. | | Подготовка технических паспортов по электрических сетей напряжением 380/220 В, ТП 10/0,4кВ и отпайки ВЛ 10кВ для электроснабжения поселка Восточный-2 в г. Павловск Воронежской области протяженностью 6.204 км и газопровода высокого давления с установкой ШРП и низкого давления по улицам Маршала Жукова, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная в пос. Восточный-2 г. Павловска Воронежской области протяженностью 4753,15 м. | | | всего, в том числе: | 202.18 | | - | - | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | 202,18 | | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные фонды | - | | - | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| физические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| Основное  мероприятие 3.3. | | Межевание охранных зон газопровода высокого давления с установкой ШРП и низкого давления по улицам Маршала Жукова, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, Спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная в пос. Восточный-2 г. Павловска Воронежской области протяженностью 4753,15 м. | | | всего, в том числе: | 122,96 | | - | - | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| областной бюджет | - | | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | 122,96 | | - | - | - | | - | - |
| внебюджетные фонды | - | | - | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| физические лица | - | | - | - | - | | - | - |
| ПОДПРОГРАММА 4 | | | Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | | всего, в том числе: | 7645,7203 | 35 | | 286,162 | 947 | | 2100 | 1100 |
| Основное  мероприятие 1.1. | | | Разработка 15 проектно сметной документации на строительство и реконструкцию социально значимых объектов, реализуемых в рамках муниципальной программы | | всего, в том числе: |  |  | |  |  | |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | | - | - | | - | - |
| областной бюджет | 5401 | - | | - | - | | - | - |
| местный бюджет | 2244,7203 | 35 | | 286,162 | 947 | | 2100 | 1100 |
| внебюджетные фонды | - | - | | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | - | | - | - | | - | - |
| физические лица | - | - | | - | - | | - | - |
| ПОДПРОГРАММА 5 | | | | Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 0 | 0 | | 0 | 111539 | | 91793,5 | - |
| Основное  мероприятие 1.1. | | | | Реализация комплекса работ по берегоукреплению р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 0 | 0 | | 0 | 111539 | | 91793,5 | - |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 87000 | | 71598 | - |
| областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | 24000 | | 19751,5 | - |
| местный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 539 | | 444 | - |
| внебюджетные фонды | - | - | | - | - | | - | - |
| юридические лица | - | - | | - | - | | - | - |
| физические лица | - | - | | - | - | | - | - |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План реализации муниципальной программы  «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск  Павловского муниципального района Воронежской области»   на 20\_\_\_ год | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК  (муниципальный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
|  |  |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие системы ливневой канализации на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области  Колесник Н.В. – начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям | 2014 | 2019 | Будет проведена инвентаризация сетей ливневой канализации с составлением паспорта объекта, принято в муниципальную собственность около 1300 м безхозяйных сетей с последующей их передачей обслуживающей организации, разработана схема развития сети ливневой канализации и проектно-сметная документация на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации. Будет построено 2500 м сетей ливневой канализации, 1400 м сетей ливневой канализации будет реконструировано. Протяженность сетей ливневой канализацией дорог с твердым покрытием будет доведена в 2019 году до 3900 м. |  |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1 | Строительство сетей ливневой канализации | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области | 2015 | 2019 | Будет построено 2500 м сетей ливневой канализации |  |  |
|  | Основное  мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт сетей ливневой канализации | Колесник Н.В. – начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям | 2014 | 2019 | 1400 м сетей ливневой канализации будет реконструировано |  |  |
|  | Основное  мероприятие 1.3 | Проведение инвентаризации сетей ливневой канализации, прием бесхозяйных сетей в муниципальную собственность | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области  Колесник Н.В. – начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям | 2015 | 2019 | принято в муниципальную собственность около 1300 м безхозяйных сетей с последующей их передачей обслуживающей организации, |  |  |
|  | Основное  мероприятие 1.4 | Разработка схемы развития сети ливневой канализации, выполнение проектно-сметной документации на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области  Колесник Н.В. – начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям | 2014 | 2019 | разработана схема развития сети ливневой канализации и проектно-сметная документация на реконструкцию существующих и строительство новых сетей ливневой канализации. |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | Строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области  Колесник Н.В. – начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям | 2014 | 2019 | Застройка всех неосвоенных земельных участков по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области. |  |  |
|  | Основное  мероприятие 2.1 | Строительство газопровода высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области  Колесник Н.В. – начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям | 2014 | 2019 | Застройка всех неосвоенных земельных участков по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области. |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 | Стимулирование развития жилищного строительства в городском поселении – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области  Колесник Н.В. – начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям | 2014 | 2019 | Застройка всех неосвоенных земельных участков п. Восточный в г. Павловске Воронежской области |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Строительство сетей водоснабжения п. Восточный в г. Павловске Воронежской области | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области  Колесник Н.В. – начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям | 2014 | 2019 | Застройка всех неосвоенных земельных участков п. Восточный в г. Павловске Воронежской области |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 | Строительство сетей водоотведения п. Восточный в г. Павловске Воронежской области | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области  Колесник Н.В. – начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям | 2014 | 2019 | Застройка всех неосвоенных земельных участков п. Восточный в г. Павловске Воронежской области |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 4 | Разработка предпроектной и проектной документации социально значимых объектов на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области  Колесник Н.В. – начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям | 2014 | 2019 | Будут разработаны 15 проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – дорог, тротуаров, мест массового отдыха населения. |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1 | Разработка 15 проектно сметной документации на строительство и реконструкцию социально значимых объектов, реализуемых в рамках муниципальной программы | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области  Колесник Н.В. – начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям | 2014 | 2019 | Будут разработаны 15 проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – дорог, тротуаров, мест массового отдыха населения. |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 5 | Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области  Колесник Н.В. – начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям | 2016 | 2018 | Предотвращение чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением левого берега р. Дон, предотвращение разрушения жилых домов и производственных построек ОАО «Павловское ХПП». |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1 | Реализация комплекса работ по берегоукреплению р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области  Колесник Н.В. – начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям | 2016 | 2018 | Предупреждение чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением левого берега р. Дон, предотвращение разрушения жилых домов и производственных построек ОАО «Павловское ХПП». |  |  |