### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -

##### ГОРОД ПАВЛОВСК

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

###### ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.05.2017 г.              N 206

г. Павловск

Об утверждении муниципальной программы  городского поселения – город Павловск

«Формирование современной городской среды» на 2017 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского поселения - город Павловск                          от 30.10.2013 г. № 324 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения - город Павловск», руководствуясь Уставом городского поселения - город Павловск, администрация городского поселения – город Павловск

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу городского поселения – город Павловск «Формирование современной городской среды» на 2017 год, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Сектору учета и отчетности администрации городского поселения – город Павловск (Пучнина Н.И.) обеспечить финансирование программы, указанной в п. 1. настоящего постановления

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения – город Павловск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения –

город Павловск		                    			  	                            В.А.Щербаков

- Приложение

к постановлению администрации городского поселения – город Павловск

от 17.05.2017 г. №206

Муниципальная программа городского поселения – город Павловск

«Формирование современной городской среды» на 2017 год

Раздел I. ПАСПОРТ муниципальной программы городского поселения – город Павловск «Формирование современной городской среды» на 2017 год

| Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - Муниципальная программа) | Администрация городского поселения – город Павловск |
| --- | --- |
| Исполнители Муниципальной программы | Казенное учреждение городского поселения - город Павловск «Управление городского хозяйства» |
| Участники Муниципальной программы | Заинтересованные лица, студенческие отряды |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2017 год |
| Цель Муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения – город Павловск |
| Задачи Муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Павловск. - Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Павловск. |
| Подпрограммы Муниципальной программы | - Благоустройство дворовых территорий города Павловск. - Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Павловск. |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | - Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. - Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий. |
| Объем и источники финансирования Муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы составляет 20 833,66981 тыс. рублей, из них: 2 302,26981 тыс. рублей за счет средств бюджета городского поселения – город Павловск, 18 531,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Воронежской области. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | - Приведение в надлежащее состояние дворовых территорий города Павловск - 4. - Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Павловск - 2. |

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1  . Характеристика благоустройства дворовых территорий.

Жилищный фонд городского поселения – город Павловск насчитывает 3038 домов, в том числе многоквартирные многоэтажные дома - 225 единиц, жилых домов – 2813 единиц.

Основная часть домов построена от 30 до 50 лет назад, а в центральной исторической части города расположены здания, возраст большинства которых колеблется от 50 лет и старше. За период с 2010 по 2015 год в поселении благоустроено 37 дворовых территорий

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу Павловск полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов города дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствуют освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое является совокупностью мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения,

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий

Таблица 1

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации муниципальной программы |  |  | Год формирования муниципальной программы 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 7,3 | 4,9 | - | 2,0 |
| 3. | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 9 | 10 | 11 | 11 |

2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Павловск имеется 6 объектов - скверы, пляж, мемориальный комплекс.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения города Павловск.

Таблица 2

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

благоустройство общественных территорий города Павловск

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации муниципальной программы |  |  | Год формирования муниципальной программы 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 11. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | - | 1 | - | 2 |
| 22. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | - | 12,5 | - | 25,0 |
| 33. | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | единиц | - | 1 | - | 2 |

Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий города Павловск.

3.2. Основные задачи Муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Павловск;

б) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Павловск.

Таблица 3

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

| Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территорий города Павловск. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 2,0 |
|  | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 50,0 |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Павловск | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 4 |
|  | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 11 |
|  | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города Павловск | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 2 |
|  | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | единиц | 2 |

3.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели Муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

3.4. В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

3.5. Успешное выполнение задач Муниципальной программы  позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

3.6. Реализация Муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство  территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 4, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по городу составит 20,5 %.

б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования - 2.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 1 к программе);

-  нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложения 2-4 к программе).

Раздел IV. ПОДПРОГРАММЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий города Павловск»

4.1.1. Ответственный исполнитель подпрограммы: Администрация городского поселения – город Павловск.

4.1.2. Исполнитель подпрограммы: казенного учреждения городского поселения – город Павловск «Управление городского хозяйства».

4.1.3. Участники Муниципальной программы: заинтересованные лица, студенческие отряды.

4.1.4. Срок реализации подпрограммы: 2017 год.

4.1.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы, составляет 5 804,28804 тыс. рублей, из них:

0,05804 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения,

5 804,23 тыс. рублей за счет средств бюджета Воронежской области.

4.1.6. Цель подпрограммы: создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния многоквартирных домов и благоустройства дворовых территорий.

Необходимо возвратить функции двора как пространства для территориальной организации населения, среды для проведения досуга, а также создания условий для адаптации и подготовки детей к дальнейшим физическим нагрузкам, реализации потребности детей в активном движении, в развитии силы, ловкости, сообразительности.

4.1.7. Задачи подпрограммы:

а) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД;

б) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

4.1.8. Целевые показатели подпрограммы:

а)  количество благоустроенных дворовых территорий  - 4;

б) количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды - 11;

4.1.9. В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение, обеспечения водоотведения поверхностных стоков и т.д.;

б) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок;

г) обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения - устройство пандусов, занижение бордюрного камня на проездах и тротуарах и т.д.

В подпрограмму включены дворовые территории, согласно протокола проведения заседания общественной комиссии городского поселения – город Павловск по рассмотрению предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2017 год от 05.05.2017 года, расположенные по адресу:

- г. Павловск, ул. Кольцовская, д. 6;

- г. Павловск, пр. Революции, д. 33;

- г. Павловск, мкр. Гранитный, 5;

- г. Павловск,  ул. Ю.Фучика, д. 2, д. 4, д. 6 и ул. Кирова, д. 67, д. 69.

Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в Муниципальную программу на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Муниципальной программой, включаются в Муниципальную программу на 2018-2022 годы, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица, студенческие отряды принимают участие  в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории.

Таблица 4

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки

достижения целей и решения задач подпрограммы

| Наименование цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2016 год | Год реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |
| Повышение уровня благоустройства территорий городского поселения – город Павловск | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 0 | 4 |
|  | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 11 | 11 |

4.2. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий городского поселения – город Павловск»

4.2.1. Ответственный исполнитель подпрограммы: Администрации городского поселения – город Павловск.

4.2.2. Исполнитель подпрограммы: казенного учреждения городского поселения –

город Павловск «Управление городского хозяйства».

4.2.3.  Срок реализации подпрограммы: 2017 год.

4.2.4. Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы, составляет 1 5029,38177  тыс. рублей, из них:

2 302,21177 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения;

12 727,17 тыс. рублей за счет средств бюджета Воронежской области.

4.2.6. Цель подпрограммы: формирование современных наиболее посещаемых мест общего пользования, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения городских праздников, устранение избыточной и навязчивой рекламы, создание дополнительных пешеходных зон (для слабовидящих, плохо слышащих и т.д.) и велосипедных маршрутов, организация танцевальных площадок (зимой - площадок для фигурного катания), обустройство спортивной мини-площадки для подготовки к выполнению норм комплекса ГТО, бесплатный Wi-Fi.

4.2.7. Задачи подпрограммы: увеличение количества благоустроенных общественных территорий.

4.2.8. Целевые показатели подпрограммы:

а) количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - 2;

б) количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования - 2 .

4.2.9. В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания;

б) повышение комфортности проживания населения;

в) обеспечение условий для отдыха и спорта.

г) обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.2.10.  По данной подпрограмме предполагается следующий перечень работ:

- устройство мини-площадки для подготовки к выполнению норм ГТО;

- реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения;

- установка уличных светильников и (или) их реконструкция;

- ремонт или замена ограждения;

- установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов;

- обеспечение освещения территории.

В соответствии с протоколом собрания граждан, проживающих на территории города Павловска, определена территория общего пользования: сквер, расположенный по адресу: г. Павловск, мкр. Северный, в рамках реализации проекта «Комплексное благоустройство территории сквера по адресу: Воронежская область, город Павловск, микрорайон Северный и строительство ливневой канализации ориентировочной протяженностью 1600 метров по адресу: Воронежская область город Павловск, от проезда к жилому дому   № 1  микрорайона Северный до улицы Гагарина.этап 1, этап 2».

Кроме того, определена общественная территория для обустройства спортивной мини-площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО   по адресу: г. Павловск, мкр. Северный, 21.

Таблица 5

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки

достижения целей и решения задач подпрограммы

| Наименование цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2016 год | Год реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |
| Повышение уровня благоустройства территорий города Павловск | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 0 | 2 |
|  | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования. | единиц | 0 | 2 |

Раздел V. СОСТАВ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках Муниципальной программы, приведены в приложении 5 к Муниципальной программе.

Раздел VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Ответственный исполнитель подпрограммы: Администрация городского поселения – город Павловск.

6.2. Исполнитель подпрограммы: казенного учреждения городского поселения – город Павловск «Управление городского хозяйства».

6.3. Участники Муниципальной программы: Заинтересованные лица, студенческие отряды.

6.4. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, отдельных мероприятий Муниципальной программы;

б) выполняет функции исполнителя Муниципальной программы в части, касающейся его полномочий;

в) запрашивает у исполнителей Муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации Муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы и ответов на запросы Администрации городского поселения – город Павловск;

д) осуществляет оценку эффективности реализации Муниципальной программы, а также реализации подпрограмм, входящих в Муниципальную программу, путем определения степени достижения целевых показателей Муниципальной программы и полноты использования средств;

е) готовит в срок до 31 декабря  текущего года годовой отчет о реализации Муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

6.5. Исполнитель программы:

а) осуществляет реализацию мероприятий Муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;

б) разрабатывает и согласовывает проект изменений в Муниципальную программу;

в) формирует предложения по внесению изменений в Муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

г) представляет в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы;

д) подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

6.6. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

6.7. Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Муниципальной программы, в результате чего показатели Муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

6.8. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решение приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет городского поселения – город Павловск и Муниципальную программу.

Глава городского поселения – город Павловск                                        В.А. Щербаков

Приложение 1

к муниципальной программе

городского поселения – город Павловск «Формирование современной  городской среды» на 2017 год

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| Виды работ |  |
| --- | --- |
| - Ремонт дворовых проездов |  |
| - Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| - Установка скамеек |  |
|  | Скамья со спинкой Характеристики:; Длина скамейки - 2,085 м; Ширина - 770 мм; Высота - 975 мм.. |

| - Установка урн |  |
| --- | --- |
|  | Урна уличная Характеристики:; Высота - 570 мм; Ширина - 480 мм; Объем: 40 л. |

Приложение 2

к муниципальной программе

городского поселения – город Павловск «Формирование современной  городской среды» на 2017 год

Единичные расценки на ремонт дворовых проездов

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта H=35 см с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 10 км), планировкой, уплотнением | м3 | 1 м2х0,35 | 216,73 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщиной 10 см ( с перевозкой на расстояние до 15 км) | м3 | 1х0,1 | 717,21 |
| 3 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см (с перевозкой на расстояние до 15 км) | м2 | 1 | 229,52 |
| 4 | Розлив битума | тн | 1х0,3 л | 13807,57 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 1м2 | 510,85 |
| 7 | Разборка асфальтобетонных покрытий при помощи молотков отбойных | м3 | 1х0,05 | 1233,35 |
| 8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм. Площадью ремонта до 5 м2 | м2 | 1 | 890,43 |
| 9 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона без применения укладчиков асфальтобетона | 1т | 1 | 3994,28 |
| 10 | Установка бортовых камней бетонных с перевозкой на расстояние до 181 пог.м) | пог. м/шт | 1 | 901,32 |
| 11 | Разборка старого бортового камня | 1 пог.м | 1 | 338,54 |

Приложение 3

к муниципальной программе

городского поселения – город Павловск

«Формирование современной

городской среды» на 2017 год

Единичные расценки   на освещение дворовых территорий

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Установка опоры СВ-110-5 | шт | 3688,68 |
| 2 | Подвеска провода СИП | м | 94,5 |
| 3 | Установка светильника | шт | 419,68 |
| 4 | Установка заземлителя | м | 102,96 |
| 5 | Установка кронштейна на опорах, количество рожков: 1 | шт | 2824,33 |
| 6 | Установка кронштейна на опорах, количество рожков: 2 | шт | 3504,60 |
|  | Материалы |  |  |
| 7 | Опора ВЛ стойка ж/б 110-5 | шт | 8970 |
| 8 | Провод СИП 4*25 | м | 119 |
| 9 | Лента крепления F-207 | м | 78 |
| 10 | Скрепа NB 20 (бугель) | м | 21 |
| 11 | Кронштейн анкерный КАМ-400(СА 1500/2000 SO 253) ИЭК | шт | 208 |
| 12 | Зажим анкерный для проводов ввода DN 123 | шт | 164 |
| 13 | Стяжной хомут Е 778 (175Х8) | шт | 9 |
| 14 | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт | 28 |
| 15 | Зажим ответвительный N 640 (для неизолированных) | шт | 336 |
| 16 | Зажим ответвительный Р 71 (для изолированных) | шт | 340 |
| 17 | Зажим соединительный ПС2-1 | шт | 113 |
| 18 | Сталь круглая д=8мм | м | 13 |
| 19 | Кронштейн на столб (стальной лентой) регулируемый, ф 48, для РКУ, ЖКУ (нагрузка до 20 кг) | шт | 2500,35 |
| 20 | Светильник уличный консольный (ДНаТ) 100 вт Е40 IPjpf 53IPnpa 23 со стеклянным компенсатором GALAD | шт | 2070 |
| 21 | Лампа НАТРИЕВ « цилиндр» Е40 прозрачная 100 вт PHILIPS | шт | 732 |
| 22 | Светильник уличный консольный (ДНаТ) 70 вт Е27 IPjpf 53IPnpa 23 со стеклянным компенсатором GALAD | шт | 2030 |
| 23 | Лампа НАТРИЕВ « цилиндр» Е27 прозрачная 70 вт PHILIPS | шт | 903 |
| 24 | Кабель медный силовой ВВГ нг 3Х2,5 мм.кв. «плоский» РЭК PRYSMIAN ( соответствует ГОСТ) | м | 48 |
| 25 | Зажим ответвительный Р 4 (для изолированных) | шт | 75 |

Приложение 4

к муниципальной программе

городского поселения – город Павловск «Формирование современной  городской среды» на 2017 год

Единичные расценки

| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| установка скамьи |  |  |  |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1909,13 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Скамья С-54/2 | шт | 13159 |
| установка урны |  |  |  |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 894,65 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Урна наземная металлическая У-9 Объем: 28л Размеры: 350х337, h=900. P=10 кг | шт | 3360 |

Приложение 5

к муниципальной программе

городского поселения – город Павловск

«Формирование современной

городской среды» на 2017 год

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы

городского поселения – город Павловск  «Формирование современной городской среды» на 2017 год

тыс.руб.

| Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия/источник финансирования | Ответственный исполнитель, исполнитель | Период реализации Программы (2017 год) |
| --- | --- | --- |
| Программа, всего: | Ответственный исполнитель: администрация городского поселения – город Павловск Исполнитель: казенное учреждение городского поселения – город Павловск «Управление городского хозяйства» | 20833,66981 |
| - бюджет поселения |  | 2302,26981 |
| - областной бюджет |  | 18531,4 |
| - федеральный бюджет |  | - |
| Подпрограммы |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году (приложение к приложению 5) | Ответственный исполнитель: администрация городского поселения – город Павловск Исполнитель: казенное учреждение городского поселения – город Павловск «Управление городского хозяйства»» | 5804,28804 |
| - бюджет поселения |  | 0,05804 |
| - областной бюджет |  | 5804,23 |
| - федеральный бюджет |  | - |
| Благоустройство общественной территории | Ответственный исполнитель: администрация городского поселения – город Павловск Исполнитель: казенное учреждение городского поселения – город Павловск «Управление городского хозяйства» | 15029,38177 |
| - бюджет поселения |  | 2302,21177 |
| - областной бюджет |  | 12727,17 |
| - федеральный бюджет |  | - |
| Благоустройство общественной территории «Обустройство спортивной мини-площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, г. Павловск, мкр. Северный, 21 | Ответственный исполнитель: администрация городского поселения – город Павловск Исполнитель: казенное учреждение городского поселения – город Павловск «Управление городского хозяйства» | 100,40317 |
| - бюджет поселения |  | 100,40317 |
| - областной бюджет |  | - |
| - федеральный бюджет |  | - |
| Благоустройство общественной территории сквер, расположенный по адресу: г. Павловск, мкр. Северный, в рамках реализации проекта «Комплексное благоустройство территории сквера по адресу: Воронежская область, город Павловск, микрорайон Северный и строительство ливневой канализации ориентировочной протяженностью 1600 метров по адресу: Воронежская область город Павловск, от проезда к жилому дому № микрорайона Северный до улицы Гагарина. этап1,этап 2» | Ответственный исполнитель: администрация городского поселения – город Павловск Исполнитель: казенное учреждение городского поселения – город Павловск «Управление городского хозяйства» | 14928,97860 |
| - бюджет поселения |  | 2201,8086 |
| - областной бюджет |  | 12727,17 |
| - федеральный бюджет |  | - |

Приложение

к приложению 5 к муниципальной программе городского поселения – город Павловск «Формирование современной городской среды» на 2017 год

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

на территории городского поселения - город Павловск в 2017 году

| № п/п | Наименование МО, адреса дворов, дворы которых подлежат ремонту | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимальный перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт дворовых проездов |  | обеспечение освещения дворовых территорий |  | установка скамеек |  | установка урн для мусора |  | Всего: |
|  |  | кв. м | руб. | п.м | руб. | шт. | руб. | шт. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | пр. Революции, 33 | 271,00 | 410553,09 |  |  | 2 | 16977,36 | 1 | 4254,65 | 431785,00 |
| 2. | мкр. Гранитный, 5 | 1690,00 | 1433539,52 | 8,00 | 54536,06 |  |  |  |  | 1488075,58 |
| 3. | ул. Кольцовская, 6 | 1054,00 | 1239137,41 | 350,00 | 153856,66 | 2 | 16977,36 | 1 | 4254,65 | 1414226,08 |
| 4. | ул. Ю. Фучика, 2,4,6; Кирова, 67, 69 | 1505,00 | 2325660,44 | 72,00 | 76590,26 | 6 | 50932,08 | 4 | 17018,60 | 2470201,38 |
|  | Итого | 4520,00 | 5408890,46 | 430,00 | 284982,98 |  | 84886,80 |  | 25527,90 | 5804288,04 |