# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -

# ГОРОД ПАВЛОВСК

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2016 г.                                          № 740

г. Павловск

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения – город Павловск от 10.07.2015 г. № 246 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016 г.»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Воронежской области от 08.07.2013 г. № 106-ОЗ «Об установлении порядка подготовки и утверждения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований к ней, а также критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Воронежской области», в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением правительства Воронежской области от    06.03.2014 г. № 183, руководствуясь Уставом городского поселения – город Павловск, администрация городского поселения – город Павловск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения – город Павловск от 10.07.2015 г. № 246 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016 г.» изложив приложение к нему в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения – город Павловск от 06.05.2016 г. № 276 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения – город Павловск от 10.07.2015 г. № 246 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016 г.».

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения – город Павловск, разместить на официальном сайте администрации городского поселения – город Павловск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения – город Павловск      Сузина В.А.

### Глава городского поселения –

### город Павловск                                                                                            В.А. Щербаков

Приложение

к постановлению администрации городского поселения - город Павловск

от « 30» декабря  2016 г. № 740

Краткосрочный муниципальный план  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  на территории городского поселения –  город Павловск на 2015-2016 годы

г. Павловск 2016 г.

|  | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стр. |
|  | Паспорт краткосрочного плана | 3 |
| 1 | Характеристика проблем, на решение которых направлен краткосрочный план | 5 |
| 2 | Цели и задачи краткосрочного плана | 5 |
| 3 | Перечень мероприятий | 6 |
| 4 | Ресурсное обеспечение краткосрочного плана | 6 |
| 5 | - Оценка эффективности реализации краткосрочного плана | 7 |

Паспорт

краткосрочного муниципального плана  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  на территории городского поселения – город Павловск на 2015-2016 г.

| Наименование краткосрочного плана | Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории городского поселения город - Павловск на 2015-2016 годы |
| --- | --- |
| - Решение о разработке краткосрочного плана | Постановления правительства Воронежской области от 06.03.2014г. № 183 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы» |
| Разработчик краткосрочного плана | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |
| Цель краткосрочного плана | Обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов городском поселении – город Павловск; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества; обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан |
| Срок реализации краткосрочного плана | План реализуется в течение 2015-2016 годов. |
| Исполнители и участники | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области», администрация городского поселения – город Павловск, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья. |
| Источники краткосрочного плана | средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области (Далее – Фонд); средства бюджета Воронежской области; средства бюджета городского поселения – город Павловск |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования для реализации программы составляет - 16 359 394,37 рублей, в том числе: - средства Фонда – 16 359 394,37 рублей; - средства областного бюджета – 0 рублей; - средства местного бюджета – 0 рублей. |
| Планируемые показатели краткосрочного плана | 8 многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта, общая площадь 4667,5 кв.м. - находящаяся в собственности граждан жилых помещений в многоквартирных домах, в которых планируется проведение капитального ремонта в многоквартирных домах. |
| Перечень планируемых мероприятий | Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском поселении город – Павловск Павловского муниципального района Воронежской области в соответствии планируемым объем работ, который определяется размером конструктивного элемента общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту. |

1.  Характеристика проблем, на решение которых направлен  краткосрочный муниципальный план

На территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области расположено 224 многоквартирных дома, общей площадью 299107,73 кв.м., из них  в 68 многоквартирных жилых домах площадью 70,86 тыс.кв. м (31 % от общего жилого фонда) созданы товарищества собственников жилья (ТСЖ).

В составе многоквартирного жилищного фонда городского поселения город – Павловск значительную долю занимают дома, построенные  индустриальным способом в 1960-1970-е годы, поэтому степень износа жилищ достаточна высока:

Основной причиной высокой степени износа многоквартирного жилищного фонда является несвоевременное проведение плановых капитальных ремонтов из-за недостатка средств в местном бюджете, а также значительного увеличения жилого фонда за счет  принятого ведомственного жилья с просроченными сроками ремонта.

Выполняются работы неотложного характера, обеспечивающие минимальные условия проживания граждан. Модернизация и реконструкция практически не проводятся.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе и по осуществлению текущего и капитального ремонта.

2. Цели и задачи краткосрочного муниципального плана

- Основными целями данного краткосрочного плана являются:

- - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- - организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

- В рамках реализации краткосрочного муниципального плана будут решаться следующие основные задачи:

- - обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов расположенных на территории городского поселения город – Павловск;

- - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

- - обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

- - приведение многоквартирных домов, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие требованиям энергоэффективности, действующим на момент выполнения капитального ремонта.

- Предусмотрено произвести капитальный ремонт 8 многоквартирных домов общей площадью 4667,5 кв.м. Перечень многоквартирных домов указан в приложении  № 1 к настоящему муниципальному краткосрочному плану.

- Краткосрочный муниципальный план  реализуется в IV квартале 2016 г.

3. Перечень мероприятий муниципального краткосрочного плана

Мероприятия краткосрочного муниципального плана направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов согласно перечню многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов (приложение № 1 к краткосрочному плану).

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунктами 2 - 9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года    № 491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

4. Ресурсное обеспечение муниципального краткосрочного плана

Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, региональному оператору за счет средств бюджета Воронежской области, местного бюджета, в порядке, установленном действующим законодательством.

Общий объем финансовых ресурсов программы составляет 16359394,37 руб. и состоит из:

- средства Фонда – 16 359 394,37 рубля;

- средства областного бюджета – 0 рублей;

- средства местного бюджета – 0 рублей.

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта (приложение № 3 к краткосрочному муниципальному плану).

- 5. Оценка эффективности реализации

- краткосрочного муниципального плана

- Выполнение мероприятий краткосрочного муниципального плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирных домов в количестве 8 шт. общей площадью 4667,5 кв. м.

- В результате реализации мероприятий прогнозируется сокращение затрат населения на содержание жилищного фонда и оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

- Экономическая эффективность достигается за счет сокращения годового расхода затрат на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Глава городского поселения –

город Павловск                                                                                        В.А. Щербаков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к краткосрочному муниципальному плану |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Общая площадь помещений | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  | Плановая дата завершения работ |  |  |  |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств фонда капитального ремонта | за счет иных источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |  |
| Итого по городское поселение - город Павловск |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4 667,50 | 3 715,70 | 189 | 16 359 394,37 | 16 359 394,37 | 0,00 |  | Х |  |  |
| 1 | г. Павловск, ул. Ленина, д. 32 | 1913 |  | РО | смешанные | 2 | 2 | 201,80 | 179,80 | 15 | 1 373 149,52 | 1 373 149,52 | 0,00 |  | 12.2016 |  |  |
| 2 | г. Павловск, ул. Юлиуса Фучика, д. 2 | 1969 |  | РО | кирпичные | 2 | 1 | 1 118,30 | 752,30 | 45 | 3 548 213,04 | 3 548 213,04 | 0,00 |  | 12.2016 |  |  |
| 3 | г. Павловск, ул. Коммунистов, д. 44 | 1917 |  | РО | смешанные | 2 | 1 | 139,40 | 132,20 | 4 | 1 384 181,52 | 1 384 181,52 | 0,00 |  | 12.2016 |  |  |
| 4 | г. Павловск, ул. Воровского, д. 43 | 1917 |  | РО | кирпичные | 1 | 1 | 240,30 | 208,60 | 15 | 1 968 321,76 | 1 968 321,76 | 0,00 |  | 12.2016 |  |  |
| 5 | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 35 | 1963 |  | РО | кирпичные | 2 | 1 | 245,30 | 225,30 | 11 | 1 064 245,57 | 1 064 245,57 | 0,00 |  | 12.2016 |  |  |
| 6 | г. Павловск, ул. Свободы, д. 20 | 1981 |  | РО | кирпичные | 2 | 3 | 948,30 | 852,10 | 45 | 2 697 014,78 | 2 697 014,78 | 0,00 |  | 12.2016 |  |  |
| 7 | г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 19 | 1966 |  | РО | кирпичные | 2 | 2 | 1 397,60 | 1 004,30 | 36 | 4 111 396,45 | 4 111 396,45 | 0,00 |  | 12.2016 |  |  |
| 8 | г. Павловск, ул. Космонавтов, д. 42 | 1969 |  | РО | смешанные | 2 | 1 | 376,50 | 361,10 | 18 | 212 871,73 | 212 871,73 | 0,00 |  | 12.2016 |  |  |

Глава городского поселения – город Павловск                                                                                                    В.А. Щербаков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к краткосрочному муниципальному плану |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения адресной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал 2016 | II квартал 2016 | III квартал 2016 | IV квартал 2016 | Всего: | I квартал 2016 | II квартал 2016 | III квартал 2016 | IV квартал 2016 | Всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | городское поселение - город Павловск | 4 667,50 | 189 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 359 394,37 | 16 359 394,37 |

Глава городского поселения – город Павловск                                                                                                    В.А. Щербаков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к краткосрочному муниципальному плану |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО ПО ФАКТУ | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |  |  |  | СМР | Проведение строительного контроля | Разработка проектной, сметной, технической документации | Инструментальное обследование (на основании заключения межведомственной комиссии, созданной органом местного самоуправления) |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем, всего | в том числе: |  |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления | Ремонт отмостки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Горячее водоснабжеиие | Водоотведение | Теплоснабжение | Холодное водоснабжение |  | Сети электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Итого по городское поселение - город Павловск |  | 16 359 394,37 | 3 644 395,26 | 0,00 | 81 670,68 | 2 709 879,50 | 127 212,50 |  | 725 632,58 | 0,00 | 0,00 | 2 310,00 | 6 442 465,73 | 0,00 | 0,00 | 2 058,00 | 6 090 374,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 177 235,89 | 7 256,32 | 174 902,16 | 0,00 |
| 1 | г. Павловск, ул. Ленина, д. 32 | 1 373 149,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 575 195,39 | 0,00 | 0,00 | 293,00 | 782 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 799,39 | 0,00 | 15 350,13 | 0,00 |
| 2 | г. Павловск, ул. Юлиуса Фучика, д. 2 | 3 548 213,04 | 1 371 132,61 | 0,00 | 0,00 | 1 011 444,36 | 0,00 |  | 359 688,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 2 135 534,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 667,48 | 3 596,88 | 37 948,68 | 0,00 |
| 3 | г. Павловск, ул. Коммунистов, д. 44 | 1 384 181,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 447 804,61 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 921 078,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 882,62 | 0,00 | 15 298,90 | 0,00 |
| 4 | г. Павловск, ул. Воровского, д. 43 | 1 968 321,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,00 | 757 519,30 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 1 190 456,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 976,24 | 0,00 | 20 345,52 | 0,00 |
| 5 | г. Павловск, пр-кт Революции, д. 35 | 1 064 245,57 | 83 627,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 83 627,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 968 780,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 407,71 | 836,27 | 11 001,59 | 0,00 |
| 6 | г. Павловск, ул. Свободы, д. 20 | 2 697 014,78 | 282 317,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 282 317,05 | 0,00 | 0,00 | 853,00 | 2 383 350,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 665 667,20 | 2 823,17 | 28 524,41 | 0,00 |
| 7 | г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 19 | 4 111 396,45 | 1 698 435,14 | 0,00 | 0,00 | 1 698 435,14 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 2 278 596,28 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 91 920,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 068 952,07 | 0,00 | 42 444,38 | 0,00 |
| 8 | г. Павловск, ул. Космонавтов, д. 42 | 212 871,73 | 208 883,18 | 0,00 | 81 670,68 | 0,00 | 127 212,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 883,18 | 0,00 | 3 988,55 | 0,00 |

Глава городского поселения – город Павловск                                                                                                    В.А. Щербаков