# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -

# ГОРОД ПАВЛОВСК

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   10.07.2015 г.                    №  246

г. Павловск

Об утверждении муниципального    краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016 г.

В соответствии  с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Воронежской области от 08.07.2013 N 106-ОЗ «Об установлении порядка подготовки и утверждения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований к ней, а также критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Воронежской области»,  в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением правительства Воронежской области  от 06.03.2014г. № 183  и планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения – город Павловск с учетом мер государственной и муниципальной поддержки,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015-2016 годы на территории городского поселения – город Павловск (Приложение).

2. Настоящее постановление в соответствии с порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения – город Павловск, разместить на официальном сайте администрации городского поселения – город Павловск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения – город Павловск –          В. А. Сузина.

### Глава городского поселения –

### город Павловск                                                                                            В.А. Щербаков

Приложение

к постановлению администрации городского поселения - город Павловск

Павловского муниципального района

Воронежской области

от «10» июля 2015г. №246

Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов на территории городского поселения – город Павловск

на 2015-2016 годы

г. Павловск 2015 г.

|  | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стр. |
|  | Паспорт краткосрочного плана | 3 |
| 1 | Характеристика проблем, на решение которых направлен краткосрочный план | 5 |
| 2 | Цели и задачи краткосрочного плана | 5 |
| 3 | Перечень мероприятий | 6 |
| 4 | Ресурсное обеспечение краткосрочного плана | 6 |
| 5 | - Оценка эффективности реализации краткосрочного плана | 7 |

Паспорт

краткосрочного муниципального плана  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  на территории городского поселения – город Павловск на 2015 год

| Наименование краткосрочного плана | Краткосрочный муниципальный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории городского поселения город - Павловск на 2015-2016 годы |
| --- | --- |
| # Решение о разработке краткосрочного плана | Постановления правительства Воронежской области от 06.03.2014г. № 183 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014-2044 годы» |
| Разработчик краткосрочного плана | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |
| Цель краткосрочного плана | Обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов городском поселении – город Павловск; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества; обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан |
| Срок реализации краткосрочного плана | План реализуется в течение 2015-2016 годов. |
| Исполнители и участники | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области», администрация городского поселения – город Павловск, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья. |
| Источники краткосрочного плана | средства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области (Далее – Фонд); средства бюджета Воронежской области; средства бюджета городского поселения – город Павловск |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования для реализации программы составляет - 17 840 021,04 рублей, в том числе: - средства Фонда – 14 996 574,16 рубля; - средства областного бюджета – 1 421 723,44 рублей; - средства местного бюджета – 1 421 723,44 рубля. |
| Планируемые показатели краткосрочного плана | 8 многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта, общая площадь 4205,5 кв.м. - находящаяся в собственности граждан жилых помещений в многоквартирных домах, в которых планируется проведение капитального ремонта в многоквартирных домах. |
| Перечень планируемых мероприятий | Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском поселении город – Павловск Павловского муниципального района Воронежской области в соответствии планируемым объем работ, который определяется размером конструктивного элемента общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту. |

1.  Характеристика проблем, на решение которых направлен  краткосрочный муниципальный план

На территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области расположено 224 многоквартирных дома, общей площадью 299107,73 кв.м., из них  в 68 многоквартирных жилых домах площадью 70,86 тыс.кв. м (31 % от общего жилого фонда) созданы товарищества собственников жилья (ТСЖ).

В составе многоквартирного жилищного фонда городского поселения город – Павловск значительную долю занимают дома, построенные  индустриальным способом в 1960-1970-е годы, поэтому степень износа жилищ достаточна высока:

Основной причиной высокой степени износа многоквартирного жилищного фонда является несвоевременное проведение плановых капитальных ремонтов из-за недостатка средств в местном бюджете, а также значительного увеличения жилого фонда за счет  принятого ведомственного жилья с просроченными сроками ремонта.

Выполняются работы неотложного характера, обеспечивающие минимальные условия проживания граждан. Модернизация и реконструкция практически не проводятся.

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе и по осуществлению текущего и капитального ремонта.

2. Цели и задачи краткосрочного муниципального плана

- Основными целями данного краткосрочного плана являются:

- - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- - организационное и финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

- В рамках реализации краткосрочного муниципального плана будут решаться следующие основные задачи:

- - обеспечение проведения капитального ремонта всех многоквартирных домов расположенных на территории городского поселения город – Павловск;

- - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- - улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

- - обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

- - приведение многоквартирных домов, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие требованиям энергоэффективности, действующим на момент выполнения капитального ремонта.

- Предусмотрено произвести капитальный ремонт 8 многоквартирных домов общей площадью 4205,5 кв.м. Перечень многоквартирных домов указан в приложении  к настоящему муниципальному краткосрочному плану.

- Краткосрочный муниципальный план  реализуется в IV квартале 2016 г.

3. Перечень мероприятий муниципального краткосрочного плана

Мероприятия краткосрочного муниципального плана направлены на реализацию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов согласно перечню многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов (приложение № 2 к краткосрочному плану).

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с пунктами 2 - 9 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года    № 491.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или конструктивных элементов: увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования.

4. Ресурсное обеспечение муниципального краткосрочного плана

Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, региональному оператору за счет средств бюджета Воронежской области, местного бюджета, в порядке, установленном действующим законодательством.

Общий объем финансовых ресурсов программы составляет 17840021,04 руб. и состоит из:

- средства Фонда – 14 996 574,16 рубля;

- средства областного бюджета – 1 421 723,44 рублей;

- средства местного бюджета – 1 421 723,44 рубля.

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта (приложение № 1 к краткосрочному плану).

- 5. Оценка эффективности реализации

- краткосрочного муниципального плана

- Выполнение мероприятий краткосрочного муниципального плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирных домов в количестве 8 шт. общей площадью 4205,5 кв. м.

- В результате реализации мероприятий прогнозируется сокращение затрат населения на содержание жилищного фонда и оплату энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

- Экономическая эффективность достигается за счет сокращения годового расхода затрат на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.