# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -

# ГОРОД ПАВЛОВСК

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   18.12.2014 г.                   №   399

г. Павловск

- Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) расположенного на  территории городского поселения – город Павловск

В соответствии с федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением правительства Воронежской области от 30.04.2013 г. № 363 «О региональной адресной программе Воронежской области «Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» (в ред. постановлений правительства Воронежской области от 07.06.2013 № 497, от 30.09.2013 № 843, от 31.12.2013 № 1193, от 14.04.2014 № 335, от 08.07.2014 № 611), постановлением администрации городского поселения – город Павловск от 01.04.2013 г. № 79 « Об утверждении долгосрочной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области из аварийного жилищного фонда» (в ред. постановления администрации городского поселения – город Павловск от 07.07.2014 г. № 196), администрация городского поселения – город Павловск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) расположенного на  территории городского поселения – город Павловск (далее - план), согласно приложению.

2.  Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области информацию о ходе реализации плана.

3. При подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать в установленном порядке мероприятия, предусмотренные планом.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

### Глава городского поселения –

### город Павловск                                                                                         В.А. Щербаков

- Приложение к постановлению

- администрации городского поселения –

- город Павловск

- от «18» декабря 2014 года № 399

- План
мероприятий ("дорожная карта") по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) расположенного на  территории городского поселения – город Павловск

- I. Общее описание "дорожной карты"

1. Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) расположенного на  территории городского поселения – город Павловск (далее - "дорожная карта") направлена на улучшение условий жизни населения городского поселения – город Павловск, проживающего в аварийном жилищном фонде, признанном в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

2. Реализация "дорожной карты" позволит ликвидировать к 1 сентября 2017 года аварийный жилищный фонд, расположенный на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, признанный в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, обозначенный в приложении N 1 к настоящему плану "График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области" и в приложении N 2 к настоящему плану "График финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории городского поселения – город Павловск.

Реализация "дорожной карты" будет осуществляться с 2015 года до 1 сентября 2016 года.

Реализации Плана мероприятий предшествовала следующая работа:

| NN п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка комплекса мер, направленных на снижение в городского поселения – город Павловск доли ветхого и аварийного жилищного фонда | ноябрь 2012 года | Администрация городского поселения – город Павловск |  |
| 2 | Формирование перечня многоквартирных домов, которые признаны до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на переселение граждан из которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках выполнения муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2014 годах» | январь 2013 года | Администрация городского поселения – город Павловск |  |
| 3 | Предоставление реестра многоквартирных домов, которые признаны до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на переселение граждан из которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках выполнения муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2014 годах» | до 25 января 2013 года | Администрация городского поселения – город Павловск |  |
| 4 | Разработка и утверждение муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах | до 01 апреля 2013 года | Администрация городского поселения – город Павловск |  |
| 5 | Подготовка проекта Решения Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск о внесении изменений в Решение Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск в части расходов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в части финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | апрель 2013 год | Администрация городского поселения – город Павловск |  |

Реализация "дорожной карты" позволит добиться улучшения условий жизни населения, проживающего в городского поселения – город Павловск, и, как следствие, роста уровня жизни.

3. В качестве контрольного показателя успешной реализации "дорожной карты" выбран процент ликвидации в городского поселения – город Павловск, признанного в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Целевым ориентиром реализации "дорожной карты" является достижение контрольного показателя 100% к 1 сентября 2017 года.

| Наименование контрольного показателя | Ед. измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент ликвидированного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 |

- II. План организационных мероприятий на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо (органы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Городское поселение - город Павловск |  |  |  |  |
| 1 | Обоснование установленных программой способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация городского поселения - город Павловск |  |  |
| 1.1 | Приобретение квартир в строящемся доме | 2013-2014 |  | Приобретение 37 жилых помещений в качестве объекта долевого строительства на территории городского поселения – город Павловск |
| 1.1.1 | г. Павловск, мкр. Северный, д. 7 | 2013-2014 |  | Победитель аукциона - ООО "Возрождение", имеющий в собственности земельный участок, расположенный по адресу: г. Павловск, мкр. Северный, д. 7 |
| 2 | План выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство | 2015 | Администрация городского поселения - город Павловск |  |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур на право заключения договора аренды земельного участка |  |  |  |
| 2.1.1 | Открытый аукцион, земельный участок по адресу: г. Павловск_____________________________ | 2015 |  | В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ |
| 3 | Проведение конкурсных процедур на приобретение жилых помещений: |  |  |  |
| 3.1 | Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов |  |  |  |
| 3.1.1. | В строящемся доме по адресу: мкр. Северный, 7 | 2013-2014 | Администрация городского поселения - город Павловск | 1259,9 кв.м., цена муниципального контракта с ООО "Возрождение" 43 338 620 руб. Цена рассчитана исходя из стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещений 29 450 руб. |
| 4 | Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2013-2014 | Администрация городского поселения - город Павловск | Площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, умноженная на стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденную Министерством строительства и ЖКХ РФ |
| 5 | Перечень планируемых участников конкурсных процедур | 2013-2015 | Администрация городского поселения - город Павловск |  |
| 5.1 | ООО "Возрождение" | 2013-2014 |  | Объем ввода жилья 1601,4 кв.м. |
| 5.2. | ООО ______________ | 2015 |  | объем ввода жилья ______ кв.м. |
| 5.3. | ООО ______________ | 2016 |  | объем ввода жилья ______ кв.м. |
| 6 | Строительство домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  | Администрация городского поселения - город Павловск |  |
| 6.1 | мкр. Северный, 7 | 2014 |  | 151 квартирный дом. Дата ввода дома в эксплуатацию IV квартал 2014 г., дата переселения граждан IV квартал 2014 г. |
| 7 | Снос аварийного жилья и последующее использование земельных участков | 2014-2016 | Администрация городского поселения - город Павловск |  |
| 7.1 | г. Павловск, ул. К. Маркса, д.37 | 2014 |  | снос, выделение освобожденного земельного участка под строительство ______________ |
|  | г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 16 | 2014 |  | снос, выделение освобожденного земельного участка под строительство ______________ |
|  | г. Павловск, ул. Ленина, д. 16 | 2014 |  | снос, выделение освобожденного земельного участка под строительство ______________ |
|  | г. Павловск, ул. Набережная, д. 33 | 2014 |  | снос, выделение освобожденного земельного участка под строительство ______________ |
|  | г. Павловск, пр. Революции, д. 3 | 2014 |  | снос, выделение освобожденного земельного участка под строительство ______________ |
|  | г. Павловск, пр. Революции, д. 5 | 2014 |  | снос, выделение освобожденного земельного участка под строительство ______________ |
|  | г. Павловск, усадьба ХПП, д. 3 | 2014 |  | снос, выделение освобожденного земельного участка под строительство ______________ |
|  | г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 33 | 2014-2016 |  | снос, выделение освобожденного земельного участка под строительство ______________ |

Глава городского поселения –

город Павловск                                                                            В.А. Щербаков

Приложение № 1

к плану мероприятий

(«дорожной карте») по переселению

граждан из аварийного жилищного

фонда (жилых помещений

в многоквартирных домах,

признанных в установленном порядке

до 01 января 2012 года

аварийными и подлежащими сносу или

реконструкции в связи с физическим

износом в процессе их эксплуатации)

расположенного на территории

Городского поселения – город Павловск

- График
переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области

Раздел I

кв.м.

|  | Всего | Срок переселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | до 1 сентября 2017 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный фонд) | 1570 | 0,00 | 1259,9 | 0,00 | 310,1 | 0,00 |
| В том числе площадь аварийного жилищного фонда, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в отношении которого отсутствует обязанность по переселению граждан, в соответствии со статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации | 22,9 | 0,00 | 22,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013, в том числе: | 1570 | 0,00 | 1570 | 0,00 | 310,1 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с региональными программами, финансируемыми с использованием средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1570 | 0,00 | 1259,9 | 0,00 | 310,1 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии с иными программами переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 1570 | 0,00 | 1259,9 | 0,00 | 310,1 | 0,00 |
| Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь аварийного фонда, включенного в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года | 1259,9 | 0,00 | 1259,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года | 310,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,1 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года |  |  |  |  |  |  |
| Площадь аварийного фонда, включенного в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2

к плану мероприятий

(«дорожной карте») по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда

(жилых помещений в многоквартирных домах,

признанных в установленном порядке

до 01 января 2012 года аварийными и

подлежащими сносу или реконструкции в связи

с физическим износом в процессе их эксплуатации)

расположенного на территории

Городского поселения – город Павловск

- График
финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории городского поселения – город Павловск

Раздел II

| № п/п | Сроки финансирования | Площадь аварийного жилищного фонда из которого осуществляется переселение, кв. м | Источники финансирования , руб. |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фонд | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджет муниципального образования | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого по субъекту: |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по этапам региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и таких программ с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (далее - "программы") 2013 года: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 1259,9 | 16837140,18 | 18240223,34 | 2026691,48 | 6234565 |  |
|  | Итого по этапу 2014 года: | 1259,9 | 16837140,18 | 18240223,34 | 2026691,48 | 6234565 |  |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 310,1 | 4399722,82 | 4791190,59 | 488858,09 | 2981032,5 |  |
|  | Итого по этапу 2015 года: | 310,1 | 4399722,82 | 4791190,59 | 488858,09 | 2981032,5 |  |
|  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по этапу 2016 года: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по этапу 2017 года: |  |  |  |  |  |  |