# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -

# ГОРОД ПАВЛОВСК

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   31.12.2014 г.             № 423

г. Павловск

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского поселения – город Павловск от 10.12.2013 г. № 373 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы»

В соответствии с решением Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск от 26.12.2014 г. № 269 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск от 24.12.2013 г. № 233 «О бюджете городского поселения – город Павловск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» администрация городского поселения – город

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации городского поселения – город Павловск от 10.12.2013 г. № 373 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы», изложив приложения №1,3,4 к постановлению, в новой редакции, согласно приложений №1,2,3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  директора КУ г.п.г.Павловск «Управление городского хозяйства» Т.В.Пичугину.

Глава городского поселения –

### город Павловск                                                                                       В.А. Щербаков

Внесено:

Заместитель директора КУ г.п.г. Павловск

«Управление городского хозяйства»                                                                   В.Ф.Попов

Согласовано:

Директор КУ г.п.г. Павловск

«Управление городского хозяйства»                                                                  Т.В.Пичугина

Начальник сектора учета и отчетности

администрации городского поселения –

город Павловск                                                                                                      Н.И. Пучнина

Начальник  финансово-экономического

сектора администрации городского

поселения – город Павловск                                                                                 Е.И. Урусова

Юрисконсульт организационно-правового

сектора администрации городского

поселения – город Павловск		                                                           Т.А. Водолажская

Приложение1 к постановлению

администрации городского поселения - город  Павловск Павловского

муниципального района

от 31.12.2014 г. № 423

- ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения –

город Павловск Павловского муниципального района " Благоустройство городского поселения – город Павловск"

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, Казенное учреждение «Управление городского хозяйства» |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, Казенное учреждение «Управление городского хозяйства» |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма № 1 «Светлый город» Подпрограмма № 2 «Озеленение территории городского поселения – город Павловск на 2014 - 2019 годы» Подпрограмма № 3 - «Организация и содержание мест погребения» Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы» Подпрограмма №5 «Благоустройство мест массового отдыха населения городского поселения – город Павловск на 2014-2019 годы» Подпрограмма №6 « Благоустройство дворовых территорий на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области» Подпрограмма №7 «Благоустройство скверов, расположенных на территории городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, на 2014-2019 годы» - Подпрограмма №8 «Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории городского поселения – город Павловск - Павловского муниципального района Воронежской области» |
| Цель муниципальной программы | Основными целями программы являются: - развитие и обустройство мест массового отдыха на территории городского поселения - город Павловск. - улучшение архитектурно-художественного облика городского поселения; - экономия электроэнергии. - улучшение внешнего облика городского поселения – город Павловск, - повышение комфортности проживания жителей, - улучшение экологической обстановки; - создание комфортных условий для развития детей дошкольного и школьного возраста. - обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития скверов, расположенных на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области - приведение в надлежащее состояние внешнего облика военно-мемориальных объектов на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест погребения; - повышение комфортности посетителей мест погребения и общего уровня культуры погребения |
| Задачи муниципальной программы | - координации и эффективного регулирования деятельности по организации массового отдыха населения города Павловск. - создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения городского поселения города Павловск; - улучшение санитарного и экологического состояния городских территорий; - координация деятельности всех организаций, занимающихся благоустройством территории города. - увеличить количество озелененных территорий, а так же повысить качество существующих зеленых насаждений; - довести качество зеленых насаждений общего пользования до соответствия современным требованиям, в т.ч. их качественного состояния, в части биологических и эстетических показателей, а так же видового состава. - Обновление парка световых приборов с применением высокоэкономичных источников света; - внедрение нового поколения светотехнического оборудования с улучшенными светотехническими параметрами, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности; - применение энергоэкономичных светильников в новом строительстве и при реконструкции действующих объектов. - выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий; - формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на внутридворовых территориях; – снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов; - доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований. - повышение уровня благоустроенности территории поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности населения; - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории; - создание комфортных условий для отдыха населения; - проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков; - достойное увековечение памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов - - проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм; - - обеспечение местами под погребения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | В программе используются следующие целевые показатели: - очистка дорог, тротуаров, покраска бордюрного камня - очистка автобусных остановок, площадок отдыха от пыли и мусора - содержание фонтанов, памятников - установка и замена дорожных знаков - захоронение твердых бытовых отходов - окраска бордюрного камня - исправление профиля оснований щебеночных - россыпь противогололедных материалов (механизировано и вручную). - озеленение; - формовочная и санитарная обрезка деревьев по городским улицам, скверам; - валка деревьев; - вырубка поросли и мелколесья; - посадка деревьев; - посадка, уход, содержание клумб и цветников; - выкашивание газонов, - площадь разбитых клумб. - количество установленных малых архитектурных форм. - доля изготовленной и установленной изгороди. - площадь мощения тротуарной плиткой с укладкой бордюрного камня. - Приведение внешнего облика и содержания военно-мемориальных объектов на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области в надлежащее состояние (уменьшение в процессе реализации подпрограммы муниципальной программы количества военно-мемориальных объектов, находящихся в неудовлетворительном и удовлетворительном состоянии, и восстановление этих объектов к концу реализации подпрограммы муниципальной программы) - - площадь одного погребения. - - среднее количество погребений в год - ожидаемый период использования земель |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на шесть лет с 2014 по 2019 годы и осуществляется в два этапа: I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2019 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы) | Общий объем финансирования первого этапа муниципальной программы на 2014 - 2016 годы составляет 100850,22069 тыс. руб. в том числе, по: - подпрограмме № 1 – 17 834,022 тыс. руб; - подпрограмме № 2 - 7653,48711 тыс. руб; - подпрограмме № 3 - 2 500,0 тыс. руб; - подпрограмме № 4 - 46174,03139 тыс. руб; - подпрограмме № 5 - 1696,26892 тыс. руб; - подпрограмме № 6 - 6052,316 тыс. руб.; - подпрограмме № 7- 18761,3455 тыс. руб.; - подпрограмме № 8 - 178,74977 тыс. руб. Общий объем финансирования второго этапа муниципальной программы на 2017 - 2019 годы составляет (прогноз) 97 380,0 тыс. руб., в том числе по: - подпрограмме № 1 – 17 250,0 тыс. руб; - подпрограмме № 2 - 8 700,0 тыс. руб; - подпрограмме № 3 - 3 600,0 тыс. руб; - подпрограмме № 4 - 48 000,0 тыс. руб. - подпрограмме № 5 - 900,0 тыс. руб; - подпрограмме № 6 - 12 000,0 тыс. руб.; - подпрограмме №7 - 6 630,0 тыс. руб.; - подпрограмме №8 - 300,0 тыс. руб. Общий объем финансирования двух этапов реализации государственной программы составляет 198 230,22069 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для отдыха жителей и гостей городского поселения город – Павловск. - развитие культурного отдыха населения; - улучшение санитарного и экологического состояния поселения. - создание комфортных условий для отдыха населения. - повышение уровня благоустроенности территории городского поселения. - улучшение внешнего вида административного центра городского поселения – город Павловск. - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; - развитие культурного отдыха населения; - улучшение санитарного и экологического состояния городского поселения; - увеличение площади зеленых насаждений; - содержание зеленых насаждений общего пользования на площади: 470,25 тыс. м2 - бесперебойная работа системы наружного освещения городского поселения – город Павловск; - повышение безопасности населения; - улучшение криминогенной обстановки; - повышение безопасности дорожного движения; - увеличение срока службы источников света; - снижение потребляемой электроэнергии. - благоустроить дворовые территории , проезды к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения - город Павловск. За период реализации подпрограммы планируется благоустроить 30 дворовых территорий многоквартирных домов. - развитие культурного отдыха населения. - улучшение санитарного и экологического состояния поселения. - создание комфортных условий для отдыха населения. - повышение уровня благоустроенности территории городского поселения - город Павловск. - достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества; - ремонт и благоустройство воинских захоронений на территории городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района в надлежащее состояние - воспитание патриотизма у граждан Российской Федерации, особенно подрастающего поколения, и подготовка их к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества. - улучшение санитарного состояния и благоустройства действующих кладбищ. |

1. общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сферой реализации муниципальной программы является городское поселение – город Павловск. Одним из факторов, формирующим положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения. Для повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территории и экологической безопасности городского поселения, направленных на улучшение качества жизни населения, необходимо проведение таких мероприятий, как благоустройство дворовых территорий, а также финансирование затрат по текущему благоустройству внутридворовых территорий, прилегающих к территориям многоквартирных домов, в целях повышения уровня внешнего благоустройства территорий, улучшения санитарно-гигиенического состояния городской среды.

Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное благоустройство территорий. В настоящее время на многих внутридворовых территориях имеется повышенный износ асфальтового покрытия, недостаток детских игровых площадок, отсутствуют скамьи, лавочки, урны, беседки. В районах старой застройки еще существуют территории, требующие комплексного благоустройства и включающие в себя ремонт внутридворовых проездов, ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек. Увеличение количества зеленых насаждений на территории городского поселения – город Павловск является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия. Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшими из которых являются улучшение микроклимата в городском поселении.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов 20 века), что требует особого либо замены новыми насаждениями (процент аварийности деревьев составляет более 70).

Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства, который формирует облик города, его архитектурных ансамблей, зданий, площадей  и магистралей и имеет экономическое значение в развитии города.

Качественное освещение современного города, наиболее ответственных его трасс и объектов - необходимое условие его жизнедеятельности.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и контрольных этапов реализации программы.

Благоустройство - совокупность  мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству, содержанию свалок и вывозу мусора, строительству, содержанию и ремонту дорог, объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, уличному освещению, озеленению, обустройству городской среды, созданию внешнего облика города.

Благоустройство территории городского поселения - важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

В рамках программы предполагается осуществить комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить организацию и функционирование мест массового отдыха населения на территории городского поселения - город Павловск, благоустроить  дворовые   территории, проезды к  дворовым   территориям  многоквартирных домов городско поселения - город Павловск. За период реализации подпрограммы планируется благоустроить 30 дворовых территорий многоквартирных домов. В плане увеличения зеленых насаждений на территории городского поселения - город Павловск должны проводится работы по обустройству газонов, цветочных клумб, посадки деревьев, кустарников, живых изгородей и других объектов озеленения. Работы должны выполняться в рамках организуемых месячников весенних и осенних посадок зеленых насаждений.

К участию в этой работе нужно привлекать предприятия, организации, учреждения, учащихся, население, которые должны благоустраивать свои прилегающие территории, включая цветочное оформление фасадов и входов в здания, жилые дома.

Цели и задачи программы:

- обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития на территории городского поселения – город Павловск скверов, расположенных по адресам: ул.1 Мая, пл. Петровская, ул. 40 лет Октября.

- повышение уровня благоустроенности населения городского поселения – город Павловск, способствующего комфортной жизнедеятельности населения;

-  улучшение санитарно - эпидемиологического состояния территории;

- создание комфортных условий для отдыха населения;

- оздоровление экологической ситуации;

- формирование системы устойчивых, эстетически привлекательных, благоустроенных ландшафтных комплексов;

- формирование эстетического и экологического мировоззрения у населения.

-  повышение привлекательности городского поселения в качестве зоны отдыха для населения.

- повышение уровня состояния территории  поселения, способствующего  комфортной жизнедеятельности населения;
- обеспечить экологическую безопасность населения;
- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния  территории;

- обеспечение развития озеленения в границах зон с особыми условиями использования территорий;

- увеличение количества озелененных территорий;

- довести качество зеленых насаждений общего пользования до соответствия современным требованиям, в т.ч. в части  биологических и эстетических показателей, а так же видового состава.

3. Обоснование выделения подпрограмм

Выделение подпрограмм и их исполнение будет способствовать улучшению эстетического облика и состояния города в целом.

В рамках программы реализуются мероприятия по обустройству зон отдыха на территории городского поселения - город Павловск на реке Дон,  в соответствии с установленными требованиями, мероприятия по содержанию зеленых насаждений общего пользования, мероприятия по озеленению улучшение эксплуатационного состояния сетей наружного освещения на  улицах города, на территории парков, скверов за счет выполнения ремонта;
     - увеличит количество улиц, оборудованных освещением в ночное время суток;
     - сократит нарушения правопорядка, совершаемые на улицах в темное время суток;
     - снизит количество аварийных ситуаций на дорогах в темное время суток;
     - сократит объем ртутьсодержащих отходов за счет применения современных высокоэффективных технологий, материалов.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий

Реализация данной программы позволит выполнить ремонт дорожного покрытия внутридворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, установить и заменить бордюрный  камень, установить ограждения, детские игровые площадки (отдельные элементы), получить свидетельство о государственной регистрации прав собственности городского поселения – город Павловск на объекты недвижимости скверы по ул. 40 лет Октября, площадь Петровская. Изготовление проектно-сметной документации на проведение работ по благоустройству скверов, работы по озеленению, формовочной и санитарной обрезке деревьев, вырубке поросли и мелколесья, посадке деревьев, посадке цветов и уход за ними. Так же мероприятия программы позволят улучшить санитарное состояние мест захоронения и привести в надлежащий вид  внешний облик военно-мемориальных объектов на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области.

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

Программой не предусматривается.

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а так же внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы.

Программой не предусматривается.

7.Финансовое обеспечение  реализации муниципальной программы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск о бюджете городского поселения – город Павловск на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. На 2017-2019 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из расчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

Объем финансового обеспечения  реализации программы за счет средств бюджета за весь период ее реализации составляет 181363,1367 тыс. рублей.

Общий объем  финансирования  первого  этапа  муниципальной программы на  2014  -  2016  годы составляет  95383,1367 тыс. руб.

в  том   числе, по:

- подпрограмме  № 1 –  17834,022  тыс. руб;

- подпрограмме  № 2 -   7653,48711 тыс. руб;

- подпрограмме  № 3 -   2 500,0 тыс. руб;

- подпрограмме  № 4 -   46174,03139 тыс. руб;

- подпрограмме  № 5 -   1696,26892  тыс. руб;

- подпрограмме  № 6 -   585,232 тыс. руб.;

- подпрограмме  № 7-    18761,3455 тыс. руб.;

- подпрограмме  № 8 -   178,74977 тыс. руб.

Общий объем  финансирования  второго  этапа  муниципальной  программы на  2017  -  2019 годы    составляет  (прогноз)  85980,0 тыс. руб., в том числе по:

- подпрограмме  №  1 –  17 250,0  тыс. руб;

- подпрограмме  № 2 -     8 700,0  тыс. руб;

- подпрограмме  № 3 -     3 600,0  тыс. руб;

- подпрограмме  № 4 -   48 000,0  тыс. руб.

- подпрограмме  № 5 -       900,0  тыс. руб;

- подпрограмме  № 6 -     600,0  тыс. руб.;

- подпрограмме  №7 -      6 630,0  тыс. руб.;

- подпрограмме  №8 -        300,0  тыс. руб.

Ресурсное обеспечение  реализации программы по годам ее реализации представлено в приложении №4.

8. Анализ рисков  реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

9. Оценка эффективности и реализации муниципальной программы.

Реализация запланированных мероприятий позволит решить основные задачи муниципальной программы, в том числе:

- развить нормативно-правовую базу в области озеленения и сохранения зеленых   насаждений;

- увеличить площадь зеленых насаждений;

- улучшить экологическую ситуацию в городском поселении – город Павловск.

- достойное увековечение лиц, погибших при защите Отечества;

- приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области в надлежащее состояние;

- повышения уровня жизни и создания комфортных условий проживания для граждан, проживающих в многоквартирных домах.

- воспитание патриотизма у граждан, особенно подрастающего поколения, и подготовку их к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества.

- улучшения архитектурного облика  дворовых   территорий  многоквартирных домов городского поселения - город Павловск Павловского  муниципального  района Воронежской области;

- позволит  улучшить состояние зеленых насаждений, восстановить газоны и цветники, улучшить экологическую обстановку и оздоровление окружающей среды, повысить  уровень благоустройства территории городского поселения - город Павловск.

- - комплексный отдых для жителей и гостей города;

- - позволит сделать акцент на семейном отдыхе;

- - увеличение количества посетителей;

- - позволит направить работу на разные слои населения (дети, молодежь, молодая семья).

- создать современные условия для более комфортного отдыха.

10. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма №1

«Светлый город»

ПАСПОРТ

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, Казенное учреждение «Управление городского хозяйства» |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Организация наружного освещения в городском поселении – город Павловск. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | 1.Обеспечение безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время суток; 2. Улучшение эстетического облика городских улиц, площадей, парков, скверов, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий школьных и дошкольных учреждений, объектов здравоохранения и образования; 3. Снижение эксплуатационных затрат на обслуживание осветительных установок города при одновременном повышении уровня освещенности улиц; 4. Обеспечение надежной и бесперебойной работы системы электроснабжения установок наружного освещения; 5. Экономия электроэнергии на наружное освещение за счет установки энергосберегающих ламп, эксплуатации дежурной линии электроосвещения. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие сетей наружного освещения города при минимальном росте энергопотребления; 2. Обновление парка световых приборов с применением высокоэкономичных источников света; 3. Внедрение нового поколения светотехнического оборудования с улучшенными светотехническими параметрами, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности; 4. Применение энергоэкономичных светильников в новом строительстве и при реконструкции действующих объектов. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | - Обеспечение за счёт реализации мероприятий подпрограммы экономии электрической энергии в натуральном выражении. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014г.-2019г. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы ( в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Источником финансирования Программы является местный бюджет. Общий объем финансирования Программы составляет 35084,022 тыс.руб., в том числе: Год; Всего; Бюджет городского поселения – город Павловск. 2014; 6 934,022; 6 934,022. 2015; 5 200,000; 5 200,000. 2016; 5 700,000; 5 700,000. 2017; 5 750,000; 5 750,000. 2018; 5 750,000; 5 750,000. 2019; 5 750,000; 5 750,000. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Выполнение мероприятий программы позволит получить следующие результаты: 1. Бесперебойная работа системы наружного освещения городского поселения – город Павловск; 2. Повышение безопасности населения; 3. Улучшение криминогенной обстановки; 4. Повышение безопасности дорожного движения; 5. Увеличение срока службы источников света; 6. Снижение потребляемой электроэнергии. |

1. Характеристика сфера реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и

прогноз ее развития.

Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства, который формирует облик города, его архитектурных ансамблей, зданий, площадей  и магистралей и имеет экономическое значение в развитии города.

Качественное освещение современного города, наиболее ответственных его трасс и объектов - необходимое условие его жизнедеятельности.

Настоящая  Подпрограмма разработана в целях создания комфортных условий проживания в городе, обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, улучшения эстетического облика городских улиц,  дорожно-уличной сети, парков,  дворовых территорий, снижения нарушений общественного порядка.

Объект сетей наружного освещения включает в себя:

- осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей аппаратурой;

- опоры, кронштейны, тросовые растяжки, траверсы и т.д.;

- питающие и распределительные линии (кабельные и воздушные);

- устройства защиты, зануления и заземления;

- пункты питания, освещения с приборами учета потребляемой электроэнергии;

- пункты включения с аппаратурой управления включением-отключением освещения с соответствующими сетями управления;

- иные элементы, обеспечивающие возможность включения-отключения, контроля, и функционирования наружного освещения соответствующего объекта.

На основании вышеизложенного, в настоящее время актуальным вопросом является обновление парка световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в которых используются высокоэкономичные, с продолжительным сроком службы и исключительно высокой световой отдачей источники света.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

Подпрограмма  «Светлый город» имеет своей основной целью создание условий комфортного и безопасного проживания граждан,  улучшение уровня и качества жизни населения, за счет совершенствования и развития сетей уличного освещения.

Для достижения высоких показателей Программы необходимо поэтапное распределение финансовых средств, поскольку требуются значительные бюджетные расходы.

Основными целями подпрограммы являются:

-  обеспечение  безопасных  условий  движения  автотранспорта  и пешеходов в ночное и вечернее время суток;

-   улучшение эстетического облика городских  улиц,  площадей, парков, скверов, внутриквартальных проездов, дворовых территорий,  территорий  школьных  и   дошкольных   учреждений, объектов здравоохранения и образования;

-   снижение эксплуатационных затрат на    обслуживание осветительных  установок  города     при одновременном повышении уровня освещенности улиц;

-  обеспечение  надежной   и   бесперебойной   работы системы электроснабжения установок наружного освещения;

-  экономия электроэнергии на наружное освещение за счет установки энергосберегающих ламп, эксплуатации дежурной линии электроосвещения. Достижение заданной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
         -   приведение сетей уличного освещения в соответствие с нормативными требованиями, указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года N 6), правилами устройства электроустановок), путем выполнения ремонта, строительства сетей освещения.

- развитие  сетей  наружного  освещения  города    при минимальном росте энергопотребления;

- обновление   парка   световых   приборов   с    применением высокоэкономичных источников света;

- внедрение нового поколения светотехнического  оборудования  с улучшенными    светотехническими    параметрами,    отвечающего современным   требованиям   по   дизайну,    экономичности    и антивандальности;

- применение энергоэкономичных   светильников    в    новом строительстве и при реконструкции действующих объектов.

Основные мероприятия и стоимость реализации подпрограммы по годам приведены ниже.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы представлены в таблице №1.

Таблица № 1

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | объем |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Уличное освещение | км | 90,5 | 91,0 | 91,3 | 91,5 | 91,7 | 91,9 |

3.Характеристика основных мероприятий и

мероприятий подпрограммы.

Для обеспечения выполнения мероприятий программы необходимо ежегодно предусматривать в городском бюджете выделение денежных средств.

Ход выполнения подпрограммы ежегодно рассматривать на заседании постоянной комиссии Совета народных депутатов городского поселения - город Павловск по муниципальной собственности, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Реализация данной Подпрограммы позволит:
     - улучшить эксплуатационное состояние сетей наружного освещения на  улицах города, на территории парков, скверов за счет выполнения ремонта;
     - увеличить количество улиц, оборудованных освещением в ночное время суток;
     - сократить нарушения правопорядка, совершаемые на улицах в темное время суток;
     - снизить количество аварийных ситуаций на дорогах в темное время суток;
     - сократить объем ртутьсодержащих отходов за счет применения современных высокоэффективных технологий, материалов.

4.Основные меры муниципального и правового регулирования.

Программой не предусматриваются.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а так же внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.

Программой не предусматривается.

6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Для реализации мероприятий в 2014-2019г. планируется израсходовать из бюджета городского поселения – город Павловск на финансирование подпрограммы.

Объемы финансирования Подпрограммы представлены в таблице №2.

Таблица № 2

Объемы финансирования Подпрограммы

| № п/п | Наименование направлений использования средств Подпрограммы | Объём финансирования по годам |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. | Уличное освещение всего | 6934,022 | 5200,0 | 5700,0 | 5750,0 | 5750,0 | 5750,0 | 35084,022 |
| 1.1. | в т.ч. оплата за потребленную электрическую энергию | 3955,71767 | 4200,0 | 4500,0 | 4250,0 | 4250,0 | 4250,0 | 25405,71767 |
| 1.2. | Содержание наружных сетей электро-снабжения (с учетом внедрения нового поколения светотехнического оборудования) | 1379,06622 | 1000,0 | 1200,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 8079,06622 |
| 1.3 | Выполнение работ по дополнительному освещению | 919,68611 | - | - | - | - | - | 919,68611 |
| 1.4 | Приобретение материальных запасов(светодинамическое украшение) | 679,552 | - | - | - | - | - | 679,552 |

Объемы и источники финансирования Подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета городского поселения – город Павловск на очередной финансовый год.

- 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

8. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы характеризует уровень достижения целевых показателей. Результат эффективной реализации каждого программного мероприятия и Подпрограммы в целом оценивается  как отношение достигнутых значений показателя к плановым значениям.

Оценка уровня достижения каждого целевого индикатора осуществляется по следующей формуле:

Ифn

Эn = ---------- х 100, где:

Ипn

Эn  - уровень достижения индикатора программы (процентов), Ифn – фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы, Ипn  - плановое значение индикатора, утвержденное Подпрограммой, n - номер индикатора Программы.

Эффективность Программы определяется по следующей формуле:

Ифn

SUM = ---------

Ипn

Э = ---------- х 100, где:

m

Э - эффективность Подпрограммы (%), m - количество индикаторов Подпрограммы.

## подпрограмма №2

## «Озеленение территории городского поселения – город Павловск

на 2014 - 2019 годы»

ПАСПОРТ

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, Казенное учреждение «Управление городского хозяйства» |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Озеленение территории городского поселения – город Павловск. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Улучшение внешнего облика городского поселения – город Павловск, повышение комфортности проживания жителей, улучшение экологической обстановки. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1) Повысить уровень состояния территории городского поселения, способствующий комфортной жизнедеятельности населения; 2) Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территории; 3) Увеличить количество озелененных территорий, а так же повысить качество существующих зеленых насаждений; 4)Довести качество зеленых насаждений общего пользования до соответствия современным требованиям, в т.ч. их качественного состояния, в части биологических и эстетических показателей, а так же видового состава. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | 1) Озеленение; 2) Формовочная и санитарная обрезка деревьев по городским улицам, скверам; 3) Валка деревьев; 4) Вырубка поросли и мелколесья; 5) Посадка деревьев; 6) Посадка, уход, содержание клумб и цветников; 7) Выкашивание газонов. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе 01.01.2014-31.12.2019 |
| Объемы и источники финансированя подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 16353,48711 тыс. руб. (средства бюджета городского поселения – город Павловск): 2014 год – 2 853,48711 тыс. руб.; 2015 год –2 300,0 тыс. руб.; 2016 год – 2 500,0 тыс. руб.; 2017 год – 2 900,0 тыс. руб.; 2018 год –2 900,0 тыс. руб.; 2019 год – 2 900,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые непосредствен ные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Реализация подпрограммы обеспечит: 1) Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 2) Развитие культурного отдыха населения; 3) Улучшение санитарного и экологического состояния городского поселения; 4) Увеличение площади зеленых насаждений; 5) Содержание зеленых насаждений общего пользования на площади: 470,25 тыс. м2 |

1. Характеристика сфера реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и

прогноз ее развития.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории городского поселения – город Павловск.

Увеличение количества зеленых насаждений на территории городского поселения – город Павловск является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия. Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшими из которых являются улучшение микроклимата в городском поселении.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города   из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов 20 века), что требует особого либо замены новыми насаждениями (процент аварийности деревьев составляет более 70).

В условиях интенсивного роста застройки городских территорий,  увеличения количества автомобильных дорог площадь зеленых насаждений значительно сокращается.

В области озеленения территории городского поселения – город Павловск можно выделить проблему недостаточного уровня озеленения территории городского поселения – город Павловск.

Основные причины:

-старовозрастность существующих зеленых насаждений. Самопроизвольное падение скелетных ветвей угрожают жизни граждан, приводят к разрушению кровли крыш, создают аварийные ситуации, связанные с  порывами электропроводов, газопроводов;

- сокращение площади, используемой для создания новых зеленых  зон.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и  содержанию зеленых насаждений на территории городского поселения – город Павловск.

Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников. В пределах городского поселения – город Павловск расположен крупный лесной массив, выполняющий защитную экологическую функцию, обеспечивающий улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения.

В плане увеличения зеленых насаждений на территории городского поселения - город Павловск должны проводится работы по обустройству газонов, цветочных клумб, посадки деревьев, кустарников, живых изгородей и других объектов озеленения. Работы должны выполняться в рамках организуемых месячников весенних и осенних посадок зеленых насаждений.

К участию в этой работе нужно привлекать предприятия, организации, учреждения, учащихся, население, которые должны благоустраивать свои прилегающие территории, включая цветочное оформление фасадов и входов в здания, жилые дома.

Для успешного решения проблемы сохранения зеленых насаждений,  создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, повышения качества окружающей природной среды, увеличения объемов зеленых насаждений и повышения уровня благоустройства назрела необходимость разработки и реализации подпрограммы озеленения, предусматривающей мероприятия по сохранению зеленых насаждений, увеличению объемов зеленых насаждений и повышения уровня благоустройства городского поселения – город Павловск.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

1) Повысить уровень состояния территории  поселения, способствующий  комфортной жизнедеятельности населения;
2) Обеспечить экологическую безопасность населения;
3) Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние  территории;

4) Обеспечить развитие озеленения в границах зон с особыми условиями использования территорий;

5) Увеличить количество озелененных территорий;

6) Довести качество зеленых насаждений общего пользования до соответствия современным требованиям, в т.ч. в части  биологических и эстетических показателей, а так же видового состава.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице №1.

Таблица № 1

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. Изм. | объем |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формовочная и санитарная обрезка деревьев по городским улицам, скверам | шт. | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 |
| 1.2. | Валка деревьев | шт./м3 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 | 80/120 |
| 1.3. | Вырубка поросли и мелколесья | тыс.м² | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.4. | Посадка деревьев | шт. | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Посадка, уход, содержание клумб и цветников | м² | 5788 | 5788 | 5788 | 5788 | 5788 | 5788 |
| 1.6. | Выкашивание газонов | тыс.м² | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2. | Создание нормативно – правовой базы в области озеленения и сохранения зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Паспортизация зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |

## Сроки  и этапы выполнения подпрограммы

Для достижения высоких показателей подпрограммы необходимо поэтапное распределение финансовых средств, поскольку требуются значительные бюджетные расходы.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагается по следующим направлениям:

- Создание нормативно – правовой базы в области озеленения и сохранения зеленых насаждений;

- Подрезка существующих деревьев, кустов, вырубка сухих деревьев и кустарника;

- Восстановление зеленых насаждений;

- Паспортизация зеленых насаждений.

3.Характеристика основных мероприятий и

мероприятий подпрограммы.

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

мероприятия по содержанию зеленых насаждений общего пользования;

мероприятия по озеленению.

Объемы финансирования подпрограммы

| № п/п | Наименование направлений использования средств подпрограммы | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Итого (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. | Озеленение: | 2853,48711 | 2300,0 | 2500,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 15500,0 |
| 1.1 | формовочная и санитарная обрезка деревьев по городским улицам, скверам | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 432,0 |
| 1.2 | валка деревьев | 201,0 | 201,0 | 201,0 | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 1506,0 |
| 1.3 | вырубка поросли и мелколесья | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 414,0 |
| 1.4 | посадка деревьев и уход за ними | 356,0 | 456,0 | 556,0 | 556,0 | 556,0 | 556,0 | 3036,0 |
| 1.5 | посадка, уход, содержание клумб и цветников | 236,0 | 386,0 | 486,0 | 586,0 | 586,0 | 586,0 | 2866,0 |
| 1.6 | выкашивание газонов | 388,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 488,0 | 2828,0 |
| 1.7. | Саженцы деревьев, кустарников и цветов | 404,0 | 404,0 | 404,0 | 504,0 | 504,0 | 504,0 | 2724,0 |
| 1.8. | Посадка и уход за кустарниками | 274,0 | 224,0 | 224,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 1694,0 |

4. Основные меры муниципального и правового регулирования.

Программой не предусматривается.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций,

а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в

реализации подпрограммы муниципальной программы.

Программой не предусматривается.

- 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.

- Финансовое обеспечение подпрограммы  осуществляется из следующих источников:

- Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».  На 2017-2019 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

- 2. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 16353,48711 тыс. рублей (средства городского поселения – город Павловск – 16353,48711 тыс. рублей).

- 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- Развить нормативно-правовую базу в области озеленения и сохранению зеленых насаждений;

- Увеличить площадь зеленых насаждений;

- Улучшить экологическую ситуацию в городском поселении – город Павловск.

Реализация подпрограммы обеспечит:
      развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
      повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
      развитие культурного отдыха населения;
      улучшение санитарного и экологического состояния городского поселения – город Павловск;
      возможность организации занятости детей и подростков;

увеличение площади зеленых насаждений.

Реализация мероприятий подпрограммы озеленения позволит  улучшить состояние зеленых насаждений, восстановить газоны и цветники, улучшить экологическую обстановку и оздоровление окружающей среды, повысить  уровень благоустройства территории городского поселения - город Павловск.

- Подпрограмма №3

- « Организация и содержание мест погребения»

- Паспорт

| - Исполнители подпрограммы муниципальной программы | - Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, Казенное учреждение «Управление городского хозяйства» |
| --- | --- |
| - Основные мероприятия входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | - 1. Оборудование кладбищ ограждениями, туалетами. - 2.Организация подъездных путей и стоянок на кладбищах; - 3. Текущее содержание кладбищ. - 4.Обустройство на кладбищах площадок для размещения мусорных контейнеров. |
| - Цель подпрограммы муниципальной программы | Целями подпрограммы являются: -улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест погребения; - повышение комфортности для посетителей кладбищ и общего уровня культуры погребения. |
| - Задачи подпрограммы муниципальной программы | Задачами подпрограммы являются: - проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм; - обеспечение местами под погребения. |
| - Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | - Площадь одного погребения. - Среднее количество погребений в год - Ожидаемый период использования земель |
| - Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | - 2014-2019 годы |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы( в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 6100,0 тыс. руб. - Источник финансирования: бюджет городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. - Год; - Всего; - Бюджет городского поселения – город Павловск. - 2014; - 700,0; - 700,0. - 2015; - 800,0; - 800,0. - 2016; - 1000,0; - 1000,0. - 2017; - 1200,0; - 1200,0. - 2018; - 1200,0; - 1200,0. - 2019; - 1200,0; - 1200,0. |
| - Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - В результате реализации подпрограммы будет: - улучшено санитарное состояние и благоустройство действующих кладбищ. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы. Описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Кладбище является объектом похоронного назначения, социально значимым в сфере городского хозяйства.

Сложившаяся в стране и городском поселении – город Павловск в частности в 2008-2010 годах неблагоприятная экономическая ситуация не позволила в достаточном объеме выделить бюджетные средства на текущее содержание и капитальный ремонт кладбищ, их ограждения.

Формирование целевой Подпрограммы по организации и содержанию мест захоронения обусловлено рядом причин, основной из которых является недостаточность мест для захоронения.

Имеющиеся кладбища города Павловска, эксплуатируются в течение длительного периода, одно из них уже закрыто.

Массовое погребение ведется на кладбище, которое нуждается в расширении, расположенное  по адресу: Воронежская область, Павловский район, земли специального земельного фонда района, расположенного на территории ОАО «Елизаветовское». В целях расширения кладбища был выделен новый земельный участок, который нуждается в обустройстве территории (наружное освещение, дорожки, служебное помещение и т.д.).

В Подпрограмме учитываются мероприятия по поддержанию чистоты и порядка на муниципальных кладбищах.

На  кладбище по адресу: Воронежская область, Павловский район, земли специального земельного фонда района, расположенного на территории ОАО «Елизаветовское» отсутствуют такие элементы инфраструктуры как: ограждения, контейнерные площадки и др.

На территории кладбищ требуется обрезание и выпиливание деревьев и кустарников, регулярное окашивание травы проходов, дорожек.

На основании вышеизложенного, для решения данных проблем и приведения мест погребения в соответствие с требованиями санитарных норм СанПиНа и нормативами, для благоустройства площадей под погребения разработана Подпрограмма по организации и содержанию мест погребения, выполнение которой позволит улучшить культуру обслуживания посетителей кладбищ.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограмм, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и  контрольных этапов реализации программы.

При формировании мероприятий Подпрограммы учтены требования Генерального плана городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, утвержденного решением Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области от 28.12.2009г.  № 229.

Цель программы состоит в обеспечении условий для совершенствования системы организации похоронного дела в г. Павловске.

Основными задачами Программы являются: проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;

обеспечение местами под погребения.

Для решения задачи по обеспечению мест под погребения необходима реализация мероприятий по осуществлению проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ с целью увеличения площадей для погребения.

Условия для решения указанной задачи созданы.

- Структурным подразделением администрации Павловского муниципального района Воронежской области проведены работы по переводу земельного участка кадастровый номер 36:20:6000019:86, площадью 30753 кв.м., расположенный по адресу: Воронежская область, Павловский район, в границах ОАО «Елизаветовская», в центральной части кадастрового квартала 36:20:6000019, разрешенное использование – для коллективного огородничества из категории земель «сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения».

- После предоставления земельного участка городскому поселению – город Павловск, выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на устройство муниципального кладбища и, в последующем, его реализации.

- Площадь нового кладбища  для погребения умерших людей составляет 3,1га.

- Это позволит произвести 3999 погребений и обеспечить исполнение функций органов местного самоуправления в части организации ритуальных услуг на период до 11 лет

- Для решения задачи по проведению работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм Подпрограммой предусмотрена санитарная очистка территории действующих кладбищ  и вывоз мусора; обеспечение площадками для размещения мусорных контейнеров на территории мест погребения; организация подъездных путей и стоянок на кладбищах города Павловска, ограждение муниципальных кладбищ, обваловка по границам муниципальных кладбищ, текущее содержание кладбищ.

- Целевые индикаторы программы

| № п/п | Общая площадь введенного земельного участка, м2 | Площадь одного погребения, м2 | Среднее количество погребений в год, чел. | Ожидаемый период использования земель, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30753 | 5,0/0,65 | 375 | 10,7 |

3

. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.

Исполнители настоящей Подпрограммы обеспечивают выполнение следующих мероприятий:

- использование мест погребения (кладбищ) и сооружений на них по целевому назначению;

- заключение договоров на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов с территории кладбищ;

- текущее содержание кладбищ согласно санитарным нормам;

- проведение капитального и текущего ремонта на территории кладбищ в пределах средств местного бюджета, предусмотренных на эти цели;

- устройство подъездных дорог к кладбищам и автомобильных стоянок;

- расширение кладбищ.

- улучшено санитарное состояние и благоустройство действующих муниципальных кладбищ.

- обеспечение площадками для размещения мусорных контейнеров на территории    мест погребения,

Условием досрочного прекращения реализации Программы является:

- досрочное достижение целей и задач, изложенных в Программе, либо их неактуальность;

- изменения федерального законодательства.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования.

Подпрограммой не предусматриваются.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.

Подпрограммой не предусматривается.

6. Ресурсное обеспечение

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. Объем финансирования на 2014-2019 годы составляет 6100,0 тыс. руб.

Перечень программных мероприятий

Таблица №2

| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | - 1.Оборудование кладбищ ограждениями, туалетами. - 2.Организация подъездных путей и стоянок на кладбищах; - 3.Текущее содержание кладбищ. 4.Обустройство на кладбищах площадок для размещения мусорных контейнеров. | 700,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  | Итого по программе | 700,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |

- 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Измеримость оценки достижения цели осуществляется путем использования индикаторов и натуральных показателей, характеризующих результат исполнения задач по их реализации, к числу которых относятся:

- увеличение организованных подъездных путей и автостоянок, дорог с асфальтобетонным покрытием на муниципальных кладбищах;

увеличение протяженности ограждений муниципальных кладбищ.

- Оценка уровня достижения каждого целевого индикатора осуществляется по следующей формуле:

Ифn

Эn  =   ----- x 100, где:

Ипn

Эn  - уровень достижения n-го индикатора программы (процентов);

Ифn   - фактическое значение индикатора, достигнутое  в ходе реализации программы;

Ипn   - плановое значение n-го индикатора, утвержденное программой;

n - номер индикатора программы.

Эффективность ведомственной целевой программы определяется по следующей формуле:

И  фn

SUM __________

Ипn

Э = --------- x 100, где:

m

- Э - эффективность реализации ведомственной целевой программы (процентов);

- m - количество индикаторов программы.

подпрограмма №4

«Благоустройство территории городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы»

ПАСПОРТ

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | 1.Благоустройство территории городского поселения - город Павловск на 2014-2019 годы. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | 1. Комплексное решение проблемы благоустройства городского поселения. 2. Улучшение архитектурно-художественного облика городского поселения; 3. Организация экономически эффективной системы благоустройства городской территории, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения города Павловска. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения городского поселения города Павловск; 2. Улучшение санитарного и экологического состояния городских территорий; 3. Координация деятельности всех организаций, занимающихся благоустройством территории города. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | 1. Разметка дорожного покрытия; 2. Очистка дорог, тротуаров, покраску бордюрного камня 3. Очистка автобусных остановок, площадок отдыха от пыли и мусора 4. Содержание фонтанов, памятников 5. Установка и замена дорожных знаков 6. Захоронение твердых бытовых отходов 7. Окраска бордюрного камня 8. Исправление профиля оснований щебеночных 9. Россыпь противогололедных материалов (механизировано и вручную). 10.Прочие мероприятия 11.Установка светофоров |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе 01.01.2014-31.12.2019г. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 94174,03139 тыс. руб., в том числе: Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): 2014 г. – 19444,35539 тыс. руб. 2015 г. – 1 927,931 тыс. руб. 2016 г. - 24 801,745 тыс. руб. 2017 г. – 16 000,000 тыс. руб. 2018 г. - 16 000,000 тыс. руб. 2019 г. – 16 000,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Реализация подпрограммы обеспечит: 1. Развитие культурного отдыха населения; 2. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения. 3. Создание комфортных условий для отдыха населения. 4. Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения. 5. Улучшение внешнего вида административного центра городского поселения – город Павловск. |

1. Характеристика сфера реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и

прогноз ее развития.

Разработка подпрограммы «Благоустройство территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области» является своевременной и необходима  для поддержания  и развития  благоустройства города. Так же разработка и реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к решению проблемы низкого уровня благоустройства территории  муниципального образования и как следствие более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджета поселения.

Благоустройство - совокупность  мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству, содержанию свалок и вывозу мусора, строительству, содержанию и ремонту дорог, объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, уличному освещению, озеленению, обустройству городской среды, созданию внешнего облика города.

Благоустройство территории городского поселения - важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления поселений относятся создание условий для массового отдыха жителей поселения,  организация обустройства мест массового отдыха населения, организация благоустройства территории поселения (п.п. 15, 19 ст. 14). Согласно перечню дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, утвержденных постановлением Правительства Воронежской области от 11.06.2009 г. № 493, к  показателям для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления относится, в том числе, доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий общего пользования (скверов).

Разработка подпрограммы обусловлена тем, что в районах жилой застройки еще существуют территории, требующие комплексного благоустройства  и включающие в себя ремонт внутридворовых проездов, установку, ремонт и замену бордюрного камня, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек на  территории городского поселения – город Павловск.

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения и восстановления ландшафтно-архитектурного благоустройства территории городского поселения – город Павловск, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

2.1. Благоустройство территории  муниципального образования городского поселения города Павловск относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы городского поселения.

2.2. Основными задачами подпрограммы являются:

- повышение уровня благоустроенности населения городского поселения – город Павловск, способствующего комфортной жизнедеятельности населения;

-  улучшение санитарно - эпидемиологического состояния территории;

- создание комфортных условий для отдыха населения;

- оздоровление экологической ситуации;

- формирование системы устойчивых, эстетически привлекательных, благоустроенных ландшафтных комплексов;

- формирование эстетического и экологического мировоззрения у населения.

-  повышение привлекательности городского поселения в качестве зоны отдыха для населения.

2.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | объем |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.ч. по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Исправление профиля оснований щебеночных | 1000 м2 площади основания | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |
| 2. | Восстановление профиля канав вручную | 1 м канавы | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |
| 3. | Планировка обочин автогрейдером | 1 км | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |
| 4. | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером | 1000 м2 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  | 700,0 |  | 700,0 |
| 5. | Засыпка промоин и ям | 10 м3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |
| 6. | Механизированная очистка покрытия (без увлажнения и с увлажнением) | 10000 м2 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | 350,0 |  | 350,0 |
| 7. | Очистка дороги от снега (автогрейдером и плужными снегоочистителями) | 1000м2 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |  | 3500,0 |  | 3500,0 |
| 8. | Россыпь противогололедных материалов (механизировано и вручную) | 1000 м2 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |
| 9. | Уборка различных предметов и мусора с элементов с автомобильной дороги | 1 км прохода | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |  | 2500,0 |  | 2500,0 |
| 10. | Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза | 10 км | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |
| 11. | Очистка автопавильонов и территорий прилегающим к ним, автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок от мусора, снега и льда. | 100 м2 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |
| 12. | Очистка тротуаров (механизированная и вручную) | 1000 м2 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |
| 13. | Окраска бордюрного камня вручную | 100м | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |
| 14. | Окраска стоек дорожных знаков | 100 шт. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |
| 15. | Замена щитков дорожных знаков | 100 шт. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |
| 16. | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |
| 17. | Окрашивание скамеек | 1 шт. | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |
| 18. | Покраска автопавильонов | 100 м2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |
| 19. | Частичное восстановление профиля водоотводных канав вручную | 10 м | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |
| 20. | Очистка водоотводных лотков и быстротоков | 100 м | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |
| 21. | Профилактическое содержание патрубков | 1 шт. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |
| 22. | Захоронение твердых бытовых отходов | 1 м3 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 |
| 23. | Разметка дорожного покрытия | м2 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 |  | 2042 |  | 2042 |
| 24. | Услуги по механизированной уборке территории поселения | Маш. – ч. | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 |  | 5500,0 |  | 5500,0 |
| 25. | Прочие мероприятия | тыс.р. | 487,57565 | - | - | - |  | - |  | - |
| 26. | Установка светофоров | тыс.р. | 639,21190 | - | - | - |  | - |  | - |

4. Основные меры муниципального и правового регулирования.

Программой не предусматривается.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций,

а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в

реализации подпрограммы муниципальной программы.

Программой не предусматривается.

- 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.

- Финансовое обеспечение подпрограммы  осуществляется из следующих источников:

- 1. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».  На 2017-2019 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств  длящегося характера.

- 2. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 94174,03139 тыс. руб, из них: средства городского поселения – город Павловск –94174,03139 тыс. руб .

- 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

8.1. Оценка эффективности реализации подпрограммы характеризует уровень достижения целевых показателей. Результат эффективной реализации каждого подпрограммного мероприятия и подпрограммы в целом оценивается как отношение достигнутых значений показателя к плановым значениям.

Оценка уровня достижения каждого целевого индикатора осуществляется по следующей формуле:

Ифn

Эn = ---------- х 100, где:

Ипn

Эn  - уровень достижения индикатора подпрограммы (процентов), Ифn – фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации подпрограммы, Ипn  - плановое значение индикатора, утвержденное подпрограммой, n - номер индикатора подпрограммы.

Эффективность подпрограммы определяется по следующей формуле:

Ифn

SUM = ---------

Ипn

Э = ---------- х 100, где:

m

Э - эффективность подпрограммы (%), m - количество индикаторов подпрограммы.

подпрограмма № 5

«Благоустройство мест массового отдыха населения городского поселения – город Павловск на 2014-2019 годы»

ПАСПОРТ

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, Казенное учреждение «Управление городского хозяйства» |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Благоустройство мест массового отдыха населения городского поселения – город Павловск |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Целью подпрограммы является развитие и обустройство мест массового отдыха на территории городского поселения - город Павловск. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Задачами подпрограммы является обеспечение: -комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения - города Павловск; -координации и эффективного регулирования деятельности по организации массового отдыха населения города Павловск. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по обустройству зон отдыха на территории городского поселения город - Павловск в соответствии с установленными действующим законодательством. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе 01.01.2014-31.12.2019 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 2600,0 тыс. руб., в том числе: Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс.рублей): Год; Всего; Областной бюджет; бюджет городского поселения. 2014; 496,26892; 496,26892. 2015; 600,0; 600,0. 2016; 600,0; 600,0. 2017; 300,0; 300,0. 2018; 300,0; 300,0. 2019; 300,0; 300,0. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Реализация подпрограммы обеспечит: обустройство 2 земельных участков, общей площадью 24011 кв. м. В результате реализации подпрограммы будут созданы условия для отдыха жителей и гостей городского поселения город – Павловск. |

1. Характеристика сфера реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и

прогноз ее развития.

Одним из факторов, формирующим положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения. Подпрограмма предусматривает приведение в соответствие с установленными действующим законодательством требованиям к организации мест массового отдыха населения, действующие зоны отдыха. Использование программно-целевого метода для решения проблемы развития  и обустройства мест массового отдыха населения на территории городского поселения - город Павловск позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках подпрограммы цели.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

Целью подпрограммы является развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территории городского поселения - город Павловск. Основное мероприятие – благоустройство места отдыха у воды (пляжа) будет направлено на создание современных условий для развития культурно-развлекательного отдыха и досуга посетителей, эстетического воспитания детей, подростков и молодежи.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

-обеспечить комфортные, безопасные и доступные условия для массового отдыха населения городского поселения - город Павловск.

-обеспечить координацию и эффективное регулирование деятельности по организации массового отдыха населения городского поселения - город Павловск.

В рамках подпрограммы предполагается осуществить комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить надлежащие организацию и функционирование мест массового отдыха населения на территории городского поселения - город Павловск. Муниципальный заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных в подпрограмме, и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, достижение конечных результатов подпрограммы.

3.Характеристика основных мероприятий и

мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по обустройству зон отдыха на территории городского поселения - город Павловск на реке Дон,  в соответствии с установленными требованиями. Перечень работ подпрограммы по обеспечению комфортных, безопасных и доступных условий для отдыха населения городского поселения - город Павловск для земельных участков, свободных от прав третьих лиц, включает:

- очистку территории зон массового отдыха населения перед началом летнего купального сезона;

- очистку дна акватории  зон массового отдыха;

- размещение и установка малых архитектурных форм и наземных сооружений (душевых кабин, кабинок для переодевания, санузлов, урн, контейнеров для мусора);

- установка информационных стендов;

Перечень вышеуказанных работ применительно к каждому земельному участку сформирован с учетом нахождения указанных земельных участков в муниципальной собственности и отсутствия обременения правами третьих лиц.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения и объемов финансирования  приведен в таблице:

| Источники финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Всего том числе: | 2596,2690 | 496,26892 | 600,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет городского поселения | 2596,2690 | 496,26892 | 600,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

4. Основные меры муниципального и правового регулирования.

Программой не предусматривается.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций,

а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в

реализации подпрограммы муниципальной программы.

Программой не предусматривается.

- 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.

- Финансовое обеспечение подпрограммы  осуществляется из следующих источников:

- Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».  На 2017-2019 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

2. Средства областного бюджета в пределах межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке на благоустройство мест массового отдыха населения городского поселения – город Павловск Воронежской области.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 2596,2690 тыс.рублей, из них: средства  бюджета городского поселения – город Павловск – 2596,2690 тыс. рублей.

- 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

### 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Исполнителями подпрограммы осуществляется оценка результативности реализации подпрограммы на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе отдельных мероприятий подпрограммы. Оценка производится по следующим показателям: степень достижения запланированных результатов и намеченных целей подпрограммы, степень соответствия запланированному уровню расходов, социально-экономическая эффективность.

- Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

- - комплексный отдых для жителей и гостей города;

- - позволит сделать акцент на семейном отдыхе;

- - увеличение количества посетителей;

- - позволит направить работу на разные слои населения (дети, молодежь, молодая семья).

- - создать современные условия для более комфортного отдыха. Степень соответствия запланированному уровню затрат определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически произведенных затрат с их плановыми значениями. Под оценкой эффективности понимается соотношение непосредственных и планируемых результатов подпрограммы с фактическими и плановыми затратами на их достижение.

- Оценка уровня достижения каждого целевого индикатора осуществляется по следующей формуле:

Ифn

Эn  =   ----- x 100, где:

Ипn

Эn  - уровень достижения n-го индикатора подпрограммы (процентов);

Ифn   - фактическое значение индикатора, достигнутое  в ходе реализации подпрограммы;

Ипn   - плановое значение n-го индикатора, утвержденное подпрограммой;

n - номер индикатора программы.

Эффективность подпрограммы определяется по следующей формуле:

И  фn

SUM __________

Ипn

Э = --------- x 100, где:

m

- Э - эффективность реализации подпрограммы (процентов);

- m - количество индикаторов подпрограммы.

Подпрограмма № 6

« Благоустройство   дворовых   территорий на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области»

ПАСПОРТ

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, Казенное учреждение «Управление городского хозяйства» |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Благоустройство дворовых территорий, в том числе: – ремонт дорожного покрытия дворовых территорий, тротуаров, пешеходных дорожек; – установка и замена бордюрного камня; – установка ограждений; – установка детских игровых площадок (отдельных элементов); – установка малых архитектурных форм (скамьи, столы). |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Цели подпрограммы : – улучшение архитектурного облика городского поселения - город Павловск; – повышение уровня благоустройства дворовых территорий ; – создание комфортных условий проживания граждан; – создание комфортных условий для развития детей дошкольного и школьного возраста. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Основные задачи подпрограммы : – выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий; - формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на внутридворовых территориях; – снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов; - доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | Индикатором результативности реализации подпрограммы следует считать сокращение дворов , благоустройство которых не отвечает современным техническим и социальным требованиям. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014 - 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 18052,316 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 16867,084 тыс. рублей; средства муниципального бюджета – 1185,232 тыс.рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет: 2014 год – 1852,316 тыс. рублей (из них средства областного бюджета – 1667,084 тыс. рублей, средства муниципального бюджета – 185,232 тыс. рублей); 2015 год – 200 тыс. рублей (из них средства муниципального бюджета – 200 тыс. рублей); 2016 год – 4000 тыс. рублей (из них средства областного бюджета – 3800 тыс. рублей, средства муниципального бюджета – 200 тыс. рублей); 2017 год – 4000 тыс. рублей (из них средства областного бюджета – 3800 тыс. рублей, средства муниципального бюджета – 200 тыс. рублей); 2018 год – 4000 тыс. рублей (из них средства областного бюджета – 3800 тыс. рублей, средства муниципального бюджета – 200 тыс. рублей); 2019 год – 4000 тыс. рублей (из них средства областного бюджета – 3800 тыс. рублей, средства муниципального бюджета – 200 тыс. рублей) |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Реализация запланированных мероприятий позволит благоустроить дворовые территории , проезды к дворовым территориям многоквартирных домов городско поселения - город Павловск. За период реализации подпрограммы планируется благоустроить 30 дворовых территорий многоквартирных домов. |

1. Характеристика сферы реализации  подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" разработана с целью создания комфортных и безопасных условий проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и благоустройства дворовых территорий.

Для повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания территории и экологической безопасности городского поселения, направленных на улучшение качества жизни населения, необходимо проведение таких мероприятий, как благоустройство дворовых территорий, а также финансирование затрат по текущему благоустройству внутридворовых территорий, прилегающих к территориям многоквартирных домов, в целях повышения уровня внешнего благоустройства территорий, улучшения санитарно-гигиенического состояния городской среды.

Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное благоустройство территорий. В настоящее время на многих внутридворовых территориях имеется повышенный износ асфальтового покрытия, недостаток детских игровых площадок, отсутствуют скамьи, лавочки, урны, беседки. В районах старой застройки еще существуют территории, требующие комплексного благоустройства и включающие в себя ремонт внутридворовых проездов, ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек.

Реализация подпрограммы позволит сформировать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на физическое и духовное состояние граждан, повысить комфортность проживания, обеспечить эффективную эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию жителей многоквартирных домов.

В этой связи разработана подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий", которая включает комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и задач.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации  подпрограммы.

Цели  подпрограммы :

– улучшение архитектурного облика городского поселения - город Павловск;

– повышение уровня  благоустройства   дворовых   территорий ;

– создание комфортных условий проживания граждан;

– создание комфортных условий для развития детей дошкольного и школьного возраста.

Основные задачи  подпрограммы :

– выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий;

- формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на внутридворовых территориях;

– снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов;

- доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов до нормативных требований.

Индикатором результативности реализации  подпрограммы  следует считать сокращение  дворов ,  благоустройство  которых не отвечает современным техническим и социальным требованиям.

Реализация запланированных мероприятий позволит благоустроить  дворовые   территории, проезды к  дворовым   территориям  многоквартирных домов городско поселения - город Павловск. За период реализации подпрограммы планируется благоустроить 30 дворовых территорий многоквартирных домов.

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2019 годы.

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.

Система основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач подпрограммы, включает в себя комплекс следующих мероприятий :

– ремонт дорожного покрытия внутридворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

– установка и замена бордюрного камня;

– установка ограждений;

– установка детских игровых площадок (отдельных элементов);

Адреса дворовых территорий многоквартирных домов с указанием видов и объемов работ, подлежащих благоустройству в 2014 - 2019 годах, формируются по заявительному принципу согласно установленному порядку отбора дворовых территорий.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования.

Программой не предусматривается.

5. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы.

Программой не предусматривается.

6. Ресурсное обеспечение  реализации подпрограммы.

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется из следующих источников:

1) Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». На 2017 – 2019 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчетов объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

2) Средства областного бюджета в пределах межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке на строительство и капитальный ремонт ливневой канализации.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет – 18052,316 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 16867,084 тыс. рублей;

средства  бюджета городского поселения – город Павловск – 1185,232 тыс. рублей.

Ресурсное  обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в приложении №3.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

К рискам реализации подпрограммы следуют отнести следующие:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы создаст условия для:

- улучшения архитектурного облика  дворовых   территорий  многоквартирных домов городского поселения - город Павловск Павловского  муниципального  района Воронежской области;

- повышения уровня жизни и создания комфортных условий проживания для граждан, проживающих в многоквартирных домах .

Оценка эффективности  подпрограммы  будет производиться исходя из:

– количественных показателей эффективности;

– экономических показателей эффективности (целевое расходование выделенных средств).

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит в полном объеме исполнение запланированных целевых показателей и достижение программных задач.

подпрограмма №7

«Благоустройство скверов, расположенных на территории городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области,

на 2014-2019 годы»

ПАСПОРТ

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, Казенное учреждение «Управление городского хозяйства» |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Благоустройство скверов, расположенных на территории городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития скверов, расположенных на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустроенности территории поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности населения; 2. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории; 3. Создание комфортных условий для отдыха населения; 4. Оздоровление экологической ситуации; 5. Формирование системы устойчивых, эстетически привлекательных, благоустроенных ландшафтных комплексов. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | 1. Площадь разбитых клумб. 2. Количество установленных малых архитектурных форм. 3. Доля изготовленной и установленной изгороди. 4. Площадь мощения тротуарной плиткой с укладкой бордюрного камня. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе 01.01.2014-31.12.2019г. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 25391,3455 тыс. руб., в том числе: Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): Год; Всего; Бюджет городского поселения-город Павловск. 2014; 1266,281; 1266,281. 2015; 17000,0; 17000,0. 2016; 495,0645; 495,0645. 2017; 2210; 2210. 2018; 2210; 2210. 2019; 2210; 2210. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие культурного отдыха населения. 2. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения. 3. Создание комфортных условий для отдыха населения. 4. Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения - город Павловск. |

1. Характеристика сфера реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и

прогноз ее развития.

1.1. Уровень благоустроенности определяет комфортность проживания населения и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления поселений относятся создание условий для массового отдыха жителей поселения,  организация обустройства мест массового отдыха населения, организация благоустройства территории поселения (п.п. 15, 19 ст. 14). Согласно перечню дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, утвержденных постановлением Правительства Воронежской области от 11.06.2009 г. № 493, к  показателям для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления относится, в том числе, доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий общего пользования (скверов).

Разработка подпрограммы «Благоустройство скверов, расположенных на территории городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, на 2014-2019 годы» (далее по тексту – подпрограмма) обусловлена возрастанием роли зеленых насаждений в повышении средозащитной, санитарно- гигиенической функции и эстетичной ценности зеленых насаждений, рационального использования финансовых средств, направляемых на озеленение и благоустройство территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области (далее по тексту – городское поселение – город Павловск).

Настоящая подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства территории городского поселения – город Павловск, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

2.1. Целью подпрограммы является обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития на территории городского поселения – город Павловск скверов, расположенных по адресам: ул.1 Мая, пл. Петровская, ул. 40 лет Октября, мкр.Северный.

2.2. Основными задачами подпрограммы являются:

- оформление в муниципальную собственность земельных участков территорий скверов;

- повышение уровня благоустроенности территории городского поселения – город Павловск, способствующего комфортной жизнедеятельности населения;

-  улучшение санитарно- эпидемиологического состояние территории;

- создание комфортных условий для отдыха населения;

- оздоровление экологической ситуации;

- формирование системы устойчивых, эстетически привлекательных, благоустроенных ландшафтных комплексов;

- формирование эстетического и экологического мировоззрения у населения.

2.3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2019 г.г.

2.4. Критерии оценки итогов реализации подпрограммы. Достижение  поставленных целей и задач планируется оценивать на основе следующих целевых индикаторов:

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Количество полученных документов по правовому оформлению скверов | шт. | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 2. Количество дополнительно разбитых клумб, газонов | м2 |  | 2935 | 1380 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 3. Количество дополнительно установленных малых архитектурных форм | шт. |  | 34 | 40 | 15 | 15 | 15 |
| 4. Доля дополнительно изготовленной и установленной изгороди | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5. Мощение тротуарной плиткой с укладкой бордюрного камня | м2 | 1000 | 3750 | 702 | 500 | 500 | 500 |

3.Характеристика основных мероприятий и

мероприятий подпрограммы.

  - Система подпрограммных мероприятий включает в себя:

1. Получение свидетельств о государственной регистрации прав собственности городского поселения – город Павловск на объекты недвижимости скверы по ул. 40 лет Октября, площадь Петровская.

2. Благоустройство скверов (реализация разработанного проекта благоустройства (сквер 1 Мая и 40 лет Октября, мкр.Северный).

Объемы финансирования подпрограммных мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Получение свидетельств о государственной регистрации прав на объекты недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Покупка и установка детской площадки (сквер по ул. 1 Мая) | 1900 |  | 700 |  | 400 | 400 | 400 |
| 3. | Разбивка клумб, организация газонов (все скверы) | 2050 |  | 700 | 150 | 400 | 400 | 400 |
| 4. | Изготовление и установка изгороди (все скверы) | 2401,8 |  | 801,8 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | Приобретение и установка скамеек, урн, газонных светильников, малых архитектурных форм | 2727,762 |  | 947, 762 | 100 | 560 | 560 | 560 |
| 6. | Мощение тротуарной плиткой с укладкой бордюрного камня | 4847,3025 | 1068,0810 | 2800 | 145,0645 | 350 | 350 | 350 |
| 7. | Ремонт существующего асфальтобетонного покрытия | 198,2 | 198,2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Прочие мероприятия |  |  | 11050,438 |  |  |  |  |
| 9. | Реализация разработанного проекта благоустройства (сквер 1 Мая и 40 лет Октября, мкр. Северный) | 14125, 0645 | 1266,281 | 17000 | 495,0645 | 2210 | 2210 | 2210 |
| 9.1 | в т.ч. комплексное благоустройство сквера (мкр. Северный),1этап |  | 1068,0810 | 17000 |  |  |  |  |
| 9.2 | в т.ч. комплексное благоустройство сквера (1 Мая),1 этап |  | 198,2 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | в т.ч. комплексное благоустройство сквера (40 лет Октября), 1этап |  |  |  | 495,0645 |  |  |  |

4. Основные меры муниципального и правового регулирования.

Программой не предусматривается.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций,

а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в

реализации подпрограммы муниципальной программы.

Программой не предусматривается.

- 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.

- Финансовое обеспечение подпрограммы  осуществляется из следующих источников:

- Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».  На 2017-2019 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств  длящегося характера.

- 2. Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 25391,3455 тыс. рублей (средства бюджета городского  поселения – город Павловск).

- 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

8.1. Оценка эффективности реализации подпрограммы характеризует уровень достижения целевых показателей. Результат эффективной реализации каждого подпрограммного мероприятия и подпрограммы в целом оценивается как отношение достигнутых значений показателя к плановым значениям.

Оценка уровня достижения каждого целевого индикатора осуществляется по следующей формуле:

Ифn

Эn = ---------- х 100, где:

Ипn

Эn  - уровень достижения индикатора подпрограммы (процентов), Ифn – фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации подпрограммы, Ипn  - плановое значение индикатора, утвержденное подпрограммой, n - номер индикатора подпрограммы.

Эффективность подпрограммы определяется по следующей формуле:

Ифn

SUM = ---------

Ипn

Э = ---------- х 100, где:

m

Э - эффективность подпрограммы (%), m - количество индикаторов подпрограммы.

- Подпрограмма №8

- «Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории городского поселения – город Павловск

- Павловского муниципального района Воронежской области»

| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Администрация городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, Казенное учреждение «Управление городского хозяйства» |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | Выполнение ремонтно-восстановительных работ, направленных на сохранение военно-мемориальных объектов |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Приведение в надлежащее состояние внешнего облика военно-мемориальных объектов на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | - проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков; - достойное увековечение памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | Приведение внешнего облика и содержания военно-мемориальных объектов на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области в надлежащее состояние (уменьшение в процессе реализации подпрограммы муниципальной программы количества военно-мемориальных объектов, находящихся в неудовлетворительном и удовлетворительном состоянии, и восстановление этих объектов к концу реализации подпрограммы муниципальной программы) |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе 01.01.2014-31.12.2019 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 478,74977 тыс.рублей, из них: средства муниципального бюджета – 478,74977 тыс.рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет: 2014 год – 28,74977 тыс.руб. 2015 год – 50,0 тыс.руб. 2016 год – 100, 0 тыс.руб. 2017 год – 100, 0 тыс.руб. 2018 год – 100, 0 тыс.руб. 2019 год – 100, 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | - достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества; - ремонт и благоустройство воинских захоронений на территории городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района в надлежащее состояние - воспитание патриотизма у граждан Российской Федерации, особенно подрастающего поколения, и подготовка их к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества. |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

В первые же дни начала Великой Отечественной войны жители Павловска и района не дожидаясь официальных повесток, шли на призывные пункты и требовали отправки на фронт. Город Павловск был прифронтовым городом. Линия фронта проходила по правому берегу р.Дон. Трудоспособные жители  рыли окопы, которые до сих пор сохранились в районе детского санатория. Летом 1942 г. гитлеровские войска были остановлены на правом берегу Дона. Несколько месяцев, вплоть до зимнего наступления Красной Армии в январе 1943 года, здесь не утихали ожесточённые бои. С меловых гор вёлся прицельный огонь по городу. Солдат и офицеров, погибших в районе Павловска, умерших в медсанбатах и госпиталях, хоронили в братских могилах, в основном в центре города. Сейчас на этом месте в городском парке возвышается мемориальный ансамбль. Центральная часть его - пятиметровая фигура матери - Родины, установленная на пьедестале высотой около  четырёх метров. Слева от неё бетонная стена со словами: «Бессмертным сыновьям моим – Великая Россия». У Вечного огня коленопреклонённая трёхметровая статуя советского солдата на невысоком постаменте. Перед нею – мемориальная доска с надписью: «Здесь похоронены воины 6-й армии, погибшие в период Великой Отечественной  войны в 1942-1943гг.» и далее следуют 22 фамилии захороненных в братской могиле бойцов и командиров. Памятник  сооружён по проекту скульптора-земляка И.П. Дикунова, открыт 9 мая 1973г.

Находящиеся на военно-мемориальных объектах надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы ограждения и другие сооружения были установлены в 50-60 – е годы прошлого столетия с применением бетона и металла  и под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур имеют значительные повреждения.

Актуальной стала  проблема благоустройства воинских захоронений с применением современных технологий и материалов.

- Братская могила № 225 размещена на территории городского кладбища №1 по ул. Кирова в г. Павловске Воронежской области и открыта в 1957 году. Надгробье представляет собой обелиск, который покоится на шестигранном  полутораметровом пьедестале с табличкой и завершается вверху звездой. Могила находится в стесненных условиях. Постамент имеет вертикальные трещины из-за частичного разрушения фундамента. Отсутствует благоустройство на прилегающей к братской могиле территории.

- Братская могила № 226 размещена на территории городского кладбища №1 по ул. Кирова в г. Павловске Воронежской области. Надгробье представляет собой окрашенный масляной краской металлический обелиск высотой 3м. Памятник имеет морально устаревший вид, кроме того, имеются значительные повреждения. Отсутствует благоустройство на прилегающей к братской могиле территории.

- Памятник-стелла № 388 расположен по улице Полевая в г. Павловске Воронежской области. Металлический памятник, окрашенный масляной краской с надписью «Сапер Советской Армии Карпичко С.Г.» Памятник огражден металлической изгородью. На нем так же имеются значительные повреждения, памятник имеет морально устаревший вид. Отсутствует благоустройство на прилегающей к памятнику территории.

- Все памятники и надгробья требуют приведения в приемлемый эстетический вид. Необходимо выполнить благоустройство прилегающей территории с устройством мощения тротуарной плиткой и устройством ограждения.

- 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

- Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы  в целом.

Подпрограмма разработана в соответствии с Законом  Российской  Федерации от 14.01.1993г. № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества»; Федеральным Законом  Российской  Федерации от 19.05.1995г. № 80-ФЗ «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; Приказом департамента по развитию  муниципальных образований Воронежской  области от 10.09.2012г.   № 68 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории Воронежской области в 2013 - 2015 годах".

Целью подпрограммы является - приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, расположенных на территории городского поселения – город Павловск  Павловского муниципального района Воронежской области.

Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации мероприятий программы.

Задачами подпрограммы являются:

- проведение работ по ремонту, восстановлению  и благоустройству территории военно-мемориальных объектов  городского поселения – город Павловск;

- достойное  увековечение  памяти  погибших  при исполнении воинского долга  в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

Приведение внешнего облика и содержания военно-мемориальных объектов  на территории  городского поселения – город  Павловск Павловского муниципального района Воронежской области в надлежащее состояние (уменьшение в процессе реализации подпрограммы муниципальной программы количества военно-мемориальных объектов, находящихся в неудовлетворительном и удовлетворительном состоянии, и восстановление этих объектов к концу реализации подпрограммы муниципальной программы).

- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- Реализация запланированных мероприятий позволит отремонтировать и благоустроить   военно-мемориальные объекты в городском поселении – город Павловск Воронежской области.

- Социальный эффект подпрограммы будет выражен:

- - в улучшении внешнего облика военно-мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области;

- - в оборудовании мест для возложения венков, пешеходных дорожек, озеленении, светотехническом оформлении воинских захоронений;

- - в совершенствовании работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

- - в работе по воспитанию патриотизма у граждан Российской Федерации, особенно подрастающего поколения, и подготовка их к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества.

- 3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.

- В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

- проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий воинских захоронений.

- Подпрограмма разработана в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории Воронежской области в 2013 - 2015 годах". Реализация программных мероприятий предусматривает софинансирование из областного бюджета в размере 95% и финансирование из местного бюджета в размере 5 % от общего объема финансовых средств, необходимых на реализацию подпрограммы.

- В рамках подпрограммы предусматривается реализация одного мероприятия «Выполнение ремонтно-восстановительных работ, направленных на сохранение военно-мемориальных объектов».

- Таблица 1

- Программные мероприятия

| N п/п | Программные мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству воинских захоронений - братская могила №226,братская могила №225, индивидуальной могилы №388 в городском поселении - город Павловск | 2014г. | 28,74977 тыс. руб. | Установка гранитных стел, металлических оград, устройство покрытий из тротуарной плитки. |
| 2. | Текущий ремонт и содержание военно-мемориальных объектов в г. Павловске Воронежской области | 2015-2019г. | 450,0тыс. руб. | Ремонт и благоустройство территорий военно-мемориальных объектов в г. Павловске Воронежской области |

- 4. Основные меры муниципального и правового регулирования.

- Программой не предусматривается.

- 5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.

- Программой не предусматривается.

- 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.

- Финансовое обеспечение подпрограммы  осуществляется из следующих

- источников:

- Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области «О бюджете городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».  На 2017-2019 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

- 2. Средства областного бюджета в пределах межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке на ремонт и благоустройство территорий военно-мемориальных объектов в городском поселении – город Павловск Воронежской области.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 478,74977 тыс.рублей, из них: средства муниципального  бюджета – 478,74977 тыс. рублей.

- 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2014 - 2019 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы: приведение внешнего облика и содержания военно-мемориальных объектов  на территории  городского поселения – город  Павловск Павловского муниципального района Воронежской области в надлежащее состояние.

Реализация подпрограммы окажет воздействие на все сферы общественной жизни. В связи с тем, что мероприятия программы носят исключительно затратный характер, какой-либо экономической эффективности достигнуто быть не может. Однако реализация программы в контексте социально-экономического развития Павловского муниципального  позволит обеспечить:

- достойное увековечение лиц, погибших при защите Отечества;

- приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области в надлежащее состояние;

- воспитание патриотизма у граждан, особенно подрастающего поколения, и подготовку их к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества.

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения – город Павловск

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) |  |  |  | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Благоустройство городского поселения – город Павловск» |  | всего |  |  |  | 31908,3962 |  | 28077,931 |  | 35396,8095 |  | 28660 |  | 28660 | 28660 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | исполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация городского поселения – город Павловск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Светлый город» |  | всего |  |  |  | 6934,022 |  | 5200,0 |  | 5700,0 |  | 5750,0 |  | 5750,0 | 5750,0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация наружного освещения в городском поселении – город Павловск |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Озеленение территории городского поселения – город Павловск на 2014-2019 годы» |  | всего |  |  |  | 2853,48711 |  | 2300,0 |  | 2500,0 |  | 2900,0 |  | 2900,0 | 2900,0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Озеленение территории городского поселения – город Павловск |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Организация и содержание мест погребения» |  | всего |  |  |  | 700,0 |  | 800,0 |  | 1000,0 |  | 1200,0 |  | 1200,0 | 1200,0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Оборудование кладбищ ограждениями, туалетами |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация подъездных путей и стоянок на кладбищах |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Текущее содержание кладбищ |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Обустройство на кладбищах площадок для размещения мусорных контейнеров |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Благоустройство территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы» |  | всего |  |  |  | 19444,35539 |  | 1927,931 |  | 24801,745 |  | 16000,0 |  | 16000,0 | 16000,0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Благоустройство территории городского поселения – город Павловск на 2014-2019 годы |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | «Благоустройство мест массового отдыха населения городского поселения – город Павловск на 2014-2019 годы» |  | всего |  |  |  | 496,26892 |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Благоустройство мест массового отдыха населения городского поселения – город Павловск |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 6 | «Благоустройство дворовых территорий на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области» |  | всего |  |  |  | 185,232 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | Благоустройство дворовых территорий |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 7 | «Благоустройство скверов, расположенных на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, на 2014-2019 годы» |  | всего |  |  |  | 1266,281 |  | 17000,0 |  | 495,0645 |  | 2210,0 |  | 2210,0 | 2210,0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 | Благоустройство скверов, расположенных на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 8 | «Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области» |  | всего |  |  |  | 28,74977 |  | 50,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1 | Выполнение ремонтно-восстановительных работ, направленных на сохранение военно-мемориальных объектов |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 3 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения – город Павловск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного, бюджета муниципального района, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Благоустройство городского поселения – город Павловск» | всего, в том числе: | 33575,48019 | 28077,931 | 39196,8095 | 32460 | 32460 | 32460 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1667,084 |  | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
|  |  | местный бюджет | 31908,3962 | 28077,931 | 35396,8095 | 28660 | 28660 | 28660 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Светлый город» | всего, в том числе: | 6934,022 | 5200,0 | 5700,0 | 5750,0 | 5750,0 | 5750,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6934,022 | 5200,0 | 5700,0 | 5750,0 | 5750,0 | 5750,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Озеленение территории городского поселения – город Павловск на 2014-2019 годы» | всего, в том числе: | 2853,48711 | 2300,0 | 2500,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2853,48711 | 2300,0 | 2500,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Озеленение территории городского поселения – город Павловск | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Организация и содержание мест погребения» | всего, в том числе: | 700,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 700,0 | 800,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Благоустройство территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы» | всего, в том числе: | 19444,35539 | 1927,931 | 24801,745 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 19444,35539 | 1927,931 | 24801,745 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | «Благоустройство мест массового отдыха населения городского поселения – город Павловск на 2014-2019 годы» | всего, в том числе: | 496,26892 | 600,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 496,26892 | 600,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 6 | «Благоустройство дворовых территорий на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области» | всего, в том числе: | 1852,316 | 200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1667,084 |  | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
|  |  | местный бюджет | 185,232 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 7 | «Благоустройство скверов, расположенных на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области, на 2014-2019 годы» | всего, в том числе: | 1266,281 | 17000,0 | 495,0645 | 2210,0 | 2210,0 | 2210,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1266,281 | 17000,0 | 495,0645 | 2210,0 | 2210,0 | 2210,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 8 | «Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области» | всего, в том числе: | 28,74977 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 28,74977 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |