# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ –

# ГОРОД ПАВЛОВСК

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от      01.02.2013г.              №       18

г. Павловск

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Благоустройство территории городского поселения – город Павловск на 2013 – 2015 годы»

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании  постановления администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области           от 15.02.2012 г. № 044 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и реализации», в целях организации благоустройства и озеленения городского поселения – город Павловск, руководствуясь Уставом городского поселения – город Павловск, администрация городского поселения – город Павловск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Благоустройство территории городского поселения – город Павловск на 2013 - 2015 годы» (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансово-экономическому сектору администрации  городского поселения – город Павловск (Е.И. Урусова) предусмотреть финансирование мероприятий в объемах, предусмотренных муниципальной целевой программой.

3. КУ г.п.г. Павловск «Управление городского хозяйства»                              (Ю.В.Чуйков) обеспечить исполнение Программы.

3.  Сектору учета и отчетности администрации городского поселения – город Павловск (Н.И. Пучнина) обеспечить финансирование Программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления   возложить на  и.о. заместителя главы администрации городского поселения – город Павловск          С.Д.Недосейкин.

### Глава городского поселения –

### город Павловск                                                                                    А.П. Запорожцев

Приложение

к постановлению администрации городского поселения – город Павловск

от  01.02.2013г.   №  18

Долгосрочная муниципальная  целевая программа

«Благоустройство территории городского поселения - город Павловск

на 2013-2015 годы»

- ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация городского поселения – город Павловск |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Благоустройство территории городского поселения - город Павловск на 2013-2015 годы |
| Реквизиты правового акта органа местного самоуправления о разработке Программы | Постановление администрации городского поселения - город Павловск от 15.02.2012 г. № 044 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их формирования и реализации» |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения – город Павловск |
| Разработчик Программы | КУ г.п.г. Павловск «Управление городского хозяйства» |
| Цели и задачи Программы | Цель программы: - комплексное решение проблемы благоустройства городского поселения. - улучшение архитектурно-художественного облика городского поселения; - организация экономически эффективной системы благоустройства городской территории, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения города Павловск. Основные задачи программы: - создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения городского поселения города Павловск. - улучшение санитарного и экологического состояния городских территорий. - координация деятельности всех организаций, занимающихся благоустройством территорий города. |

| Наименование программных мероприятий | - очистка дорог и тротуаров - установка и замена дорожных знаков - ремонт и окраска скамеек - очистка автобусных остановок - очистка водоотводных лотков - планировка проезжей части и обочин гравийных дорог |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы: 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2013- 2015 годы из бюджета городского поселения – город Павловск составит – 42570,0 тыс. руб., в том числе: 2013 г. – 14270,0 тыс. руб. 2014 г. – 14 800,0 тыс. руб. 2015 г. – 15 900,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально- экономической эффективности | Реализация Программы обеспечит: 1. Развитие культурного отдыха населения; 2. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения. 3. Создание комфортных условий для отдыха населения. 4. Повышение уровня благоустроенности территории городского поселения. 5.Улучшение внешнего вида административного центра городского поселения – город Павловск. |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

2.1. Разработка муниципальной целевой программы «Благоустройство территории городского поселения – город Павловск » является своевременной и необходима  для поддержания  и развития  благоустройства города. Так же разработка и реализация программы позволит комплексно подойти к решению проблемы низкого уровня благоустройства территории  муниципального образования и как следствие более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджета поселения.

Благоустройство - совокупность  мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству, содержанию свалок и вывозу мусора, строительству, содержанию и ремонту дорог, объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, уличному освещению, озеленению, обустройству городской среды, созданию внешнего облика города.

Благоустройство территории городского поселения - важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

- В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления поселений относятся создание условий для массового отдыха жителей поселения,  организация обустройства мест массового отдыха населения, организация благоустройства территории поселения (п.п. 15, 19 ст. 14). Согласно перечню дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, утвержденных постановлением Правительства Воронежской области от 11.06.2009 г. № 493, к  показателям для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления относится, в том числе, доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий общего пользования (скверов).

Разработка долгосрочной муниципальной целевой программы «Благоустройство территории городского поселения - город Павловск на 2013-2015 годы» (далее по тексту – Программа) обусловлена тем, что в районах жилой застройки еще существуют территории, требующие комплексного благоустройства  и включающие в себя ремонт внутридворовых проездов, установку, ремонт и замену бордюрного камня, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек на  территории городского поселения – город Павловск.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения и восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства территории городского поселения – город Павловск, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения.

- ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,                                    СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

3.1. Благоустройство территории  муниципального образования городского поселения города Павловск относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы городского поселения.

3.2. Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня благоустроенности населения городского поселения – город Павловск, способствующего комфортной жизнедеятельности населения;

-  улучшение санитарно - эпидемиологического состояния территории;

- создание комфортных условий для отдыха населения;

- оздоровление экологической ситуации;

- формирование системы устойчивых, эстетически привлекательных, благоустроенных ландшафтных комплексов;

- формирование эстетического и экологического мировоззрения у населения.

-  повышение привлекательности городского поселения в качестве зоны отдыха для населения.

3.3. Сроки реализации Программы: 2013 – 2015 г.г.

3.4. Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | объем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.ч. по годам: |  |  |  |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. | Исправление профиля оснований щебеночных | 1000 м2 площади основания | 1,0 | 1,5 |  | 1,5 |
| 2. | Восстановление профиля канав вручную | 1 м канавы | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |
| 3. | Планировка обочин автогрейдером | 1 км | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |
| 4. | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером | 1000 м2 | 500,0 | 700,0 |  | 700,0 |
| 5. | Засыпка промоин и ям | 10 м3 | 3,0 | 4,0 |  | 4,0 |
| 6. | Механизированная очистка покрытия (без увлажнения и с увлажнением) | 10000 м2 | 300,0 | 350,0 |  | 350,0 |
| 7. | Очистка дороги от снега (автогрейдером и плужными снегоочистителями) | 1000м2 | 3000,0 | 3500,0 |  | 3500,0 |
| 8. | Россыпь противогололедных материалов (механизировано и вручную) | 1000 м2 | 1750,0 | 2000,0 |  | 2000,0 |
| 9. | Уборка различных предметов и мусора с элементов с автомобильной дороги | 1 км прохода | 2200,0 | 2500,0 |  | 2500,0 |
| 10. | Пробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза | 10 км | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 |
| 11. | Очистка автопавильонов и территорий прилегающим к ним, автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок от мусора, снега и льда. | 100 м2 | 1700,0 | 2000,0 |  | 2000,0 |
| 12. | Очистка тротуаров (механизированная и вручную) | 1000 м2 | 1063,5 | 1500,0 |  | 1500,0 |
| 13. | Окраска бордюрного камня вручную | 100м | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 |
| 14. | Окраска стоек дорожных знаков | 100 шт. | 2,0 | 3,0 |  | 3,0 |
| 15. | Замена щитков дорожных знаков | 100 шт. | 2,5 | 3,0 |  | 3,0 |
| 16. | Ремонт деревянных скамеек | 1 шт. | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 |
| 17. | Окрашивание скамеек | 1 шт. | 35,0 | 35,0 |  | 35,0 |
| 18. | Покраска автопавильонов | 100 м2 | 2,7 | 3,0 |  | 3,0 |
| 19. | Частичное восстановление профиля водоотводных канав вручную | 10 м | 104,0 | 120,0 |  | 120,0 |
| 20. | Очистка водоотводных лотков и быстротоков | 100 м | 25,8 | 30,0 |  | 30,0 |
| 21. | Профилактическое содержание патрубков | 1 шт. | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |
| 22. | Захоронение твердых бытовых отходов | 1 м3 | 3000,0 | 3000,0 |  | 3000,0 |
| 23. | Разметка дорожного покрытия | м2 | 2042 |  | 2042 | 2042 |
| 24. | Услуги по механизированной уборке территории поселения | Маш. – ч. | 5280,0 |  | 5500,0 | 5500,0 |

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

  - Система программных мероприятий включает в себя:

-  Разметку дорожного покрытия

-  Очистку дорог, тротуаров, покраску бордюрного камня

-  Очистка автобусных остановок, площадок отдыха от пыли и мусора

-  Содержание фонтанов, памятников

-  Установка и замена дорожных знаков

-  Захоронение твердых бытовых отходов

-   Окраска бордюрного камня

-   Исправление профиля оснований щебеночных

-   Россыпь противогололедных материалов (механизировано и вручную)

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

5.1. Объемы и источники финансирования Программы:

| Источники финансирования | Объемы финансирования тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Бюджет городского поселения – город Павловск | 44970,0 | 14270,0 | 14800,0 | 15900,0 |

5.2. Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы могут уточняться в процессе исполнения бюджета городского поселения–   город Павловск, также при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5.3. Финансирование мероприятий Программы осуществляется заказчиком– администрацией городского поселения – город Павловск в пределах лимитов бюджетных ассигнований на исполнение программных мероприятий, утвержденных решением совета народных депутатов городского поселения- город Павловск от  26.12.2012г. №196 «О бюджете городского поселения – город Павловск  на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Заказчик Программы:

- подготавливает проекты правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по программным мероприятиям.

6.2. КУ г.п.г. Павловск «Управление городского хозяйства»:

- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации Программы;

- обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающей в себя контроль за качеством  проводимых мероприятий путем экспертных оценок, контроль за соблюдением сроков реализации мероприятий.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7.1. Оценка эффективности реализации Программы характеризует уровень достижения целевых показателей. Результат эффективной реализации каждого программного мероприятия и Программы в целом оценивается  как отношение достигнутых значений показателя к плановым значениям.

Оценка уровня достижения каждого целевого индикатора осуществляется по следующей формуле:

Ифn

Эn = ---------- х 100, где:

Ипn

Эn  - уровень достижения индикатора программы (процентов), Ифn – фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы, Ипn  - плановое значение индикатора, утвержденное Программой, n - номер индикатора Программы.

Эффективность Программы определяется по следующей формуле:

Ифn

SUM = ---------

Ипn

Э = ---------- х 100, где:

m

Э - эффективность Программы (%), m - количество индикаторов Программы.