В 2020 году  в рамках развития инициативного бюджетирования на территории города Павловска  Воронежской области  администрацией городского поселения - город Павловск реализуется практика: «Обустройство тротуаров и велодорожек по улицам Ростовская, Калачеевская, 300-летия флота, Маршала Жукова г.Павловска Воронежской области».

Заключен муниципальный контракт от 03.03.2020г. №003 "Обустройство тротуаров и велодорожек по улицам Ростовская, Калачеевская, 300-летия флота, Маршала Жукова г.Павловска Воронежской области", срок завершения реализации практики, согласно условий контракта, 15 июня 2020 года. Общая протяженность тротуаров и велодорожек 2,1км., ширина велодорожки из асфальтобетона 1,0м., ширина тротуара с покрытием из вибропрессованной плитки 1,5м. Также будет  установлено две велопарковки на 5 мест каждая.

Общая стоимость практики:                           - 10 389 179  руб. 95 коп.

из них:

объем средств местного бюджета                 - 1 126 929руб. 95коп.

объем средств физических лиц                     - 146 250 руб.00коп

объем средств областного бюджета             -  9 116 000 руб.00коп.

В настоящее время подрядчик приступил к строительству объекта.

Фотоотчет на 13.04.2020

улица Заводская в районе пересечения

с улицей Маршала Жукова

улица Заводская в районе пересечения

с улицей Маршала Жукова

улица Заводская в районе пересечения

с улицей Маршала Жукова