АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ –

ГОРОД ПАВЛОВСК

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2024 г.                                              № 677

г. Павловск

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского поселения - город Павловск от 07.11.2022 г. № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2023-2028 годы»

В соответствии с решениями Совета народных депутатов городского поселения - город Павловск от 19.12.2024г. №172 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск от 27.12.2023г. № 119 «Об утверждении бюджета городского поселения - город Павловск на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», от 19.12.2024г.№180 «Об утверждении бюджета городского поселения - город Павловск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением администрации городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области от 30.10.2013 № 324 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения – город Павловск» (в ред. от 19.03.2019 № 148), руководствуясь Уставом городского поселения – город Павловск, администрация городского поселения – город Павловск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского поселения - город Павловск от 07.11.2022 № 380 «Об утверждении  муниципальной программы «Благоустройство городского поселения – город Павловск Павловского  муниципального района Воронежской области на 2023-2028 годы» изменения изложив Приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансово-экономической группе администрации  городского поселения – город Павловск предусмотреть финансирование мероприятий в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

3. Группе учета и отчетности администрации городского поселения – город Павловск обеспечить финансирование Программы.

4. КУ городского поселения – город Павловск «Управление городского хозяйства» обеспечить исполнение муниципальной программы.

5. Постановление администрации городского поселения - город Павловск от 09.10.2024г. №486 считать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего постановления.

6. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением «О порядке опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения – город Павловск» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского поселения – город Павловск.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения – город Павловск             В.И. Комнатного.

Главагородского поселения –

город Павловск                                                                                      В.А. Щербаков

Внесено:

Заместитель директора по дорожной деятельности

и жилищно – коммунальному хозяйству

КУ г.п.г. Павловск «Управление городского хозяйства»                         А.А. Павлов

Согласовано:

Заместитель главы администрациигородского

поселения – город Павловск 						  В.И. Комнатный

Заместитель главы администрациигородского

поселения – город Павловск	                                                             Н.И. Пучнина

Начальник финансово-экономическойгруппы

администрации городского поселения-

город Павловск                                                                                             С.В. Овчинникова

Директор КУ городского поселения - город Павловск

«Управление городского хозяйства»                          	                         Е.И. Яковлева

Юрисконсульт КУ г.п.г Павловск

«Управление городского хозяйства»				   	  В.Н. Поволоцкая

# Приложение

# к постановлениюадминистрации городскогопоселения – город ПавловскПавловского муниципального районаВоронежской области

# от «26 » декабря 2024 г. № 677

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области«Благоустройство городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2023-2028 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. КУ г.п.г. Павловск «Управление городского хозяйства». Организации и предприятия всех форм собственности, привлеченные на основе аукционов и котировок в соответствии с требованиями действующего законодательства. |  |  |  |  |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области. КУ г.п.г. Павловск «Управление городского хозяйства». |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Светлый город» - «Благоустройство территории городского поселения – город Павловск» |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - развитие и обустройство мест массового отдыха на территории городского поселения - город Павловск; - улучшение архитектурно-художественного облика городского поселения; - экономия электроэнергии; - увеличение протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных; - улучшение внешнего облика городского поселения – город Павловск; - повышение комфортности проживания жителей; - улучшение экологической обстановки; - создание комфортных условий для развития детей дошкольного и школьного возраста; - обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития скверов, расположенных на территории городского поселения – город Павловск; - приведение в надлежащее состояние внешнего облика военно-мемориальных объектов на территории городского поселения – город Павловск; - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест погребения; - повышение комфортности посетителей мест погребения и общего уровня культуры погребения. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения городского поселения – город Павловск; - улучшение санитарного и экологического состояния территорий городского поселения – город Павловск; - координация деятельности всех организаций, занимающихся благоустройством территории города; - координация эффективного регулирования деятельности по организации массового отдыха населения городского поселения – город Павловск; - увеличение количества озелененных территорий, а так же повышение качества существующих зеленых насаждений на территории городского поселения – город Павловск; - доведение качества зеленых насаждений общего пользования до соответствия современным требованиям, в т.ч. их качественного состояния, в части биологических и эстетических показателей, а так же видового состава; - внедрение нового поколения светотехнического оборудования с улучшенными светотехническими параметрами, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности; - применение энергоэкономичных светильников в новом строительстве и при реконструкции действующих объектов; - выполнение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий; - формирование активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на внутридворовых территориях; - повышение уровня благоустроенности территории поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности населения; - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории; - проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков; - достойное увековечение памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; ## - проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм; - обеспечение местами под погребения. |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -протяженность освещенных улиц; - посадка, уход, содержание клумб и цветников; - выкашивание газонов; - очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок от мусора вручную; - валка деревьев; - окраска бордюрного камня; |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено. Срок реализации муниципальной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2028 г. |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 150201,99498 тыс.рублей. |  |  |  |  |
|  | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | 2023 | 61215,93299 |  | 2709,33589 | 58506,5971 |
|  | 2024 | 37413,013 |  | 766,08561 | 36646,92739 |
|  | 2025 | 12406,81799 |  |  | 12406,81799 |
|  | 2026 | 19226,90300 |  |  | 19226,90300 |
|  | 2027 | 19939,32800 |  |  | 19939,32800 |
|  | 2028 |  |  |  |  |
|  | Всего | 150201,99498 |  | 3475,42150 | 146726,57348 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - улучшение санитарного и экологического состояния поселения; - создание комфортных условий для отдыха населения; - повышение уровня благоустроенности территории городского поселения; - улучшение внешнего вида городского поселения – город Павловск; - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; - развитие культурного отдыха населения; - увеличение площади зеленых насаждений; - содержание зеленых насаждений общего пользования; - бесперебойная работа системы наружного освещения городского поселения – город Павловск; - повышение безопасности населения; - улучшение криминогенной обстановки; - повышение безопасности дорожного движения; - увеличение срока службы источников света; - снижение потребляемой электроэнергии. - благоустройство дворовых территорий , проезды к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения - город Павловск; - ремонт и благоустройство воинских захоронений и памятников на территории городского поселения - город Павловск; - улучшение санитарного состояния и благоустройства действующих кладбищ. |  |  |  |  |

## 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Сферой реализации муниципальной программы является городское поселение – город Павловск (далее - город). Одним из факторов, формирующим положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для проживания и отдыха населения.

Увеличение количества зеленых насаждений на территории городского поселения – город Павловск является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия. Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшими из которых являются улучшение микроклимата в городском поселении.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения, что требует замены новыми насаждениями.

Наружное освещение - это важнейший элемент благоустройства, который формирует облик города, его архитектурных ансамблей, зданий, площадей  и магистралей и имеет экономическое значение в развитии города.

Качественное освещение современного города, наиболее ответственных его дорог и объектов - необходимое условие его жизнедеятельности.

## 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы на территории городского поселения.

Благоустройство - совокупность  мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, уличному освещению, озеленению, обустройству городской среды, созданию внешнего облика города.

Благоустройство территории городского поселения - важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

2.2. Исходя из приоритетов, целями настоящей муниципальной программы являются:

- развитие и обустройство мест массового отдыха на территории городского поселения - город Павловск;

- улучшение архитектурно-художественного облика городского поселения;

- экономия электроэнергии;

- увеличение протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных;

- улучшение внешнего облика городского поселения – город Павловск;

- повышение комфортности проживания жителей;

- улучшение экологической обстановки;

- создание комфортных условий для развития детей дошкольного и школьного возраста;

-обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития скверов, расположенных на территории городского поселения – город Павловск;

- приведение в надлежащее состояние внешнего облика военно-мемориальных объектов на территории городского поселения – город Павловск;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест погребения;

- повышение комфортности посетителей мест погребения и общего уровня культуры погребения.

2.3.Задачи муниципальной программы:

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения городского поселения – город Павловск;

- улучшение санитарного и экологического состояния территорий городского поселения – город Павловск;

- координация деятельности всех организаций, занимающихся благоустройством территории города;

- координация эффективного регулирования деятельности по организации массового отдыха населения городского поселения – город Павловск;

- увеличение количества озелененных территорий, а так же повышение качества существующих зеленых насаждений натерриторий городского поселения – город Павловск;

- доведение качества зеленых насаждений общего пользования до соответствия современным требованиям, в т.ч. их качественного состояния, в части  биологических и эстетических показателей, а так же видового состава;

- внедрение нового поколения светотехнического оборудования с улучшенными светотехническими параметрами, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности;

- применение энергоэкономичных светильников в новом строительстве и при реконструкции действующих объектов;

- повышение уровня благоустроенности территории поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности населения;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;

- проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий воинских захоронений, братских могил, памятников и памятных знаков;
- достойное увековечение памяти погибших  при исполнении  воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

## - проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;

- обеспечение местами под погребения.

2.4. Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей и решения задач программы на весь срок ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Достижение целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы обеспечивается при условии соблюдения показателей прогноза социально-экономического развития городского поселения на долгосрочной период. В случае отклонения фактических показателей социально-экономического развития от прогнозируемых, целевые значения показателей подлежат соответствующей корректировке.

2.5. Основные ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы:

-создание комфортной среды для проживания населения;

- улучшение внешнего вида территории городского поселения город Павловск;

- ремонт и строительство тротуаров.

2.6. В силу постоянного характера решаемых задач выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предусматривается.

## 3. Обоснование выделения подпрограмм и общая характеристика основных мероприятий.

Достижение целей программы и решение ее задач осуществляется в рамках  подпрограмм:

- «Светлый город»;

- «Благоустройство территории городского поселения – город Павловск

Выделение подпрограмм и их исполнение будет способствовать улучшению эстетического облика и состояния города в целом.

В рамках программы реализуются мероприятия по:

- обустройству зон отдыха на территории городского поселения - город Павловск, на реке Дон,  в соответствии с установленными требованиями;

- содержанию зеленых насаждений общего пользования;

- озеленению;

- улучшению эксплуатационного состояния сетей наружного освещения на  улицах города, на территории парков, скверов за счет выполнения ремонта;
- увеличению количества улиц, оборудованных освещением в ночное время суток;
- содержанию кладбищ;

- благоустройству территории городского поселения – город Павловск.

Основные мероприятия подпрограммы сгруппированы по отраслевому и функциональному признаку с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности и рационального управления реализацией подпрограммы.

При формировании подпрограмм заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

# Перечень основных мероприятий программы изложен в приложении № 3 к настоящей программе.

## 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы в 2023-2028 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решениями Совета народных депутатов городского поселения – город Павловск и изложены в приложениях №2, 3 к настоящей программе.

На 2023-2028 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны, исходя из расчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программгородского поселения – город Павловск

Оценка эффективности реализации Программы характеризует уровень достижения целевых показателей. Результат эффективной реализации каждого программного мероприятия и Программы в целом оценивается  как отношение достигнутых значений показателя к плановым значениям.

Оценка уровня достижения каждого целевого индикатора осуществляется по следующей формуле:

Ифn

Эn = ---------- х 100, где:

Ипn

Эn  - уровень достижения индикатора программы (процентов),

Ифn - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы, Ипn - плановое значение индикатора, утвержденное Программой,

n - номер индикатора Программы.

Эффективность Программы определяется по следующей формуле:

Ифn

SUM = ---------

Ипn

Э = ------------------- х 100, где:

m

Э - эффективность Программы (%),

m - количество индикаторов Программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, рассчитывается  по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год ответственный исполнитель представляет по всем вышеуказанным направлениям с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- выполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

Информация для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы подготавливается и представляется ответственным исполнителем ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным в финансово-экономический сектор администрации городского поселения – город Павловск вместе с годовым отчетом о реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Эn) составил более 95%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  составил не менее 90%.

Глава городского поселения –

город Павловск                                                                                В.А. Щербаков

Приложение № 1

к муниципальной программе «Благоустройство городского поселения - город Павловск Павловскогомуниципального района Воронежской области на 2023-2028годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения -

город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области

«Благоустройствогородского поселения – город Павловск                                                    Павловского муниципального района Воронежской области на 2023-2028 годы»и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Протяженность освещенных улиц | км | 93,5 | 93,8 | 94,0 | 94,5 | 95,0 | 96,0 |
| 2 |  | Посадка, уход, содержание клумб и цветников | м2 | 5788 | 5788 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 |
| 3 |  | Выкашивание газонов | тыс. м2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 |  | Валка деревьев | м3 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5 |  | Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок от мусора вручную | 100 м2 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |

Глава городского поселения –

город Павловск                                                               В.А. Щербаков

Приложение № 2

к муниципальной программе «Благоустройство городского поселения - город Павловск Павловскогомуниципального района Воронежской области на 2023-2028годы»

Объемы финансового обеспечения реализациимуниципальной программы«Благоустройство городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2023-2028годы» за счет средств бюджетов различных уровней за период  2023-2028годов

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2023-2028 годы» | всего, в том числе: | 150201,99498 | 61215,93299 | 37413,013 | 12406,81799 | 19226,90300 | 19939,32800 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3475,42150 | 2709,33589 | 766,08561 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 146726,57348 | 58506,5971 | 36646,92739 | 12406,81799 | 19226,90300 | 19939,32800 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Глава городского поселения –

город Павловск                                                   В.А. Щербаков

Приложение № 3

к муниципальной программе «Благоустройство городского поселения - город Павловск Павловскогомуниципального района Воронежской области на 2023-2028годы»

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджета, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы

городского поселения город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области«Благоустройствогородского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2023-2028 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области на 2023-2028 годы» | всего, в том числе: | 150201,99498 | 61215,93299 | 37413,013 | 12406,81799 | 19226,90300 | 19939,32800 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3475,42150 | 2709,33589 | 766,08561 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 146726,57348 | 58506,5971 | 36646,92739 | 12406,81799 | 19226,90300 | 19939,32800 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Светлый город» | всего, в том числе: | 47952,19233 | 12916,08669 | 8458,31408 | 4577,79156 | 11000,00000 | 11000,00000 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3475,42150 | 2709,33589 | 766,08561 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 44476,77083 | 10206,7508 | 7692,22847 | 4577,79156 | 11000,00000 | 11000,00000 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения» | всего, в том числе: | 47952,19233 | 12916,08669 | 8458,31408 | 4577,79156 | 11000,00000 | 11000,00000 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3475,42150 | 2709,33589 | 766,08561 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 44476,77083 | 10206,7508 | 7692,22847 | 4577,79156 | 11000,00000 | 11000,00000 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | «Оплата электроэнергии» | областной бюджет | 3475,42150 | 2709,33589 | 766,08561 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 34669,84018 | 6219,6012 | 4722,44742 | 3727,79156 | 10000,00000 | 10000,00000 |  |
| Основное мероприятие 1.2. | «Выдача технических условий» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| Основное мероприятие 1.3. | «Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3549,36855 | 699,36855 | 1250,00 | 500,00000 | 550,00000 | 550,00000 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | «Приобретение консольных светильников» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1300,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00000 | 400,00000 | 400,00000 |  |
| Основное мероприятие 1.5. | «Строительство линии уличного освещения пер. Лесной» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | «Строительство линии уличного освещения ул. Заводская» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 670,00 | 670,00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. | «Строительство линии уличного освещения по ул. Транспортная» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1410,00 | 1410,00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. | «Выполнение работ по монтажу и демонтажу новогоднего уличного освещения» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 319,78105 |  | 319,78105 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. | «Ремонт светодиодных консолей» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 938,00 | 438,00 | 500,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10. | «Выполнение работ по ремонту парковых светильников» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 750,00 |  | 750,00 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории городского поселения – город Павловск» | всего, в том числе: | 102249,80265 | 48299,8463 | 28954,69892 | 7829,02643 | 8226,90300 | 8939,32800 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 102249,80265 | 48299,8463 | 28954,69892 | 7829,02643 | 8226,90300 | 8939,32800 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Озеленение территории городского поселения – город Павловскна 2023-2028 годы» | всего, в том числе: | 13112,582 | 8710,00 | 2902,582 | 500,00 | 1000,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 13312,582 | 8710,00 | 2902,582 | 200,00000 | 500,00000 | 1000,00000 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | «Выполнение работ по озеленению территории города Павловска» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10810,000 | 8310,00 | 2500,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | «Приобретение и поставка рассады цветов для озеленения и оформления клумб» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2502,58200 | 400,00 | 402,582 | 200,00000 | 500,00000 | 1000,00000 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Организация и содержание мест погребения» | всего, в том числе: | 8750,2306 | 1000,00 | 5150,2306 | 1200,00 | 1400,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8750,2306 | 1000,00 | 5150,2306 |  | 1200,00000 | 1400,00000 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия 2.1 | "Выполнение работ по содержанию кладбищ" | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1169,54481 | 1000,00 | 169,54481 |  |  |  |  |
| Основное мероприятия 2.2 | «Благоустройство территории кладбище г. Павловск «Аллея Славы» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4980,48579 |  | 4980,48579 |  |  |  |  |
| Основное мероприятия 2.3 | «Выполнение работ по организации кладбища (мест захоронения)» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,2000 |  | 0,2000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятия 2.4 | «Оказание услуг по осуществлению технического надзора за ходом выполнения работ по организации кладбище (мест захоронения)» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия 2.5 | «Оказание услуг по осуществлению технического надзора за ходом выполнения работ по организации кладбище (мест захоронения)» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | «Благоустройство территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области» | всего, в том числе: | 74718,49005 | 37389,8463 | 20133,38632 | 7129,02643 | 5026,90300 | 5039,32800 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 74718,49005 | 37389,8463 | 20133,38632 | 7129,02643 | 5026,90300 | 5039,32800 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | «Выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения в городе Павловске» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 40712,59727 | 30936,90944 | 9775,68783 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. | «Выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения в городе Павловске» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3694,62012 | 478,83532 | 3215,78480 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Приобретение бункеров | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 419,9996 |  | 419,9996 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Приобретение контейнеров | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 347,88462 |  | 347,88462 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5 | «Приобретение соли для промышленных целей » | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2941,500 | 1593,00 | 1348,500 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.6 | «Приобретение песка строительного» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 515,500 | 364,00 | 151,500 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.7 | «Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3290,000 | 2700,00 | 590,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.8 | Субсидии ЖКХ | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1859,80291 | 1317,10154 | 542,70137 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.9 | «Выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения в городе Павловске » | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 336,600 |  | 336,600 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.10 | «Изготовление и монтаж информационных табличек для парков и скверов» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.11 | «Изготовление и монтаж информационных щитов» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.12 | «Обустройство контейнерных площадок для ТКО» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.13 | «Содержание и обслуживание мест массового отдыха городского поселения -город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 15474,51857 |  | 0,00 | 5408,28757 | 5026,90300 | 5039,32800 |  |
| Основное мероприятие 3.14 | «Приобретение шаров для новогоднего оформления городской площади г.Павловска» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1923,2 |  | 1923,2 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.15 | «Приобретение и установка светодиодных гобо-проекторов для устройства архитектурно-художественной подсветки фасада здания в г. Павловске» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1120,00 |  | 1120,00 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.16 | «Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1335,53886 |  | 361,5281 | 1335,53886 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.17 | Приобретение коммунальной техники | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 385,2000 |  |  | 385,20000 |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | «Благоустройство мест массового отдыха населения городского поселения – город Павловск» | всего, в том числе: | 700,00 | 700,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 700,00 | 700,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | «Выполнение работ по содержанию пляжа» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 700,00 | 700,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Основное мероприятие 5 | «Благоустройство дворовых территорий на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области» | всего, в том числе: | 1318,5 | 00,00 | 318,5 | 00,00 | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1318,5 |  | 318,5 |  | 500,00 | 500,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Приобретение и монтаж оборудования для детских игровых площадок, расположенных на территории городского поселения – город Павловск | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1,250 | 00,00 | 250,00 | 00,00 | 500,00 | 500,00 | 00,00 |
| Основное мероприятие 5.2 | Выполнение работ по демонтажу игрового оборудования | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 68,5 |  | 68,5 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Основное мероприятие 6 | «Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области» | всего, в том числе: | 3450,00 | 500,00 | 450,00 | 500,00000 | 1000,00000 | 1000,00000 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3450,00 | 500,00 | 450,00 | 500,00000 | 1000,00000 | 1000,00000 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 | «Выполнение работ по ремонту мемориала» | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3450,00 | 500,00 | 450,00 | 500,00 | 1000,00000 | 1000,00000 |  |

Глава городского поселения –

город Павловск                                                                                               	   В.А. Щербаков