**ОТЧЕТ**

об итогах деятельности главы городского поселения – город Павловск и администрации городского поселения – город Павловск за 2020 год

**ОБЩИЕ ДАННЫЕ**

 Площадь земель городского поселения – город Павловск составляет 6237,9 га, из них территория населенного пункта – город Павловск - 1102,53 га.

 Согласно утвержденному генеральному плану города численность населения Павловска до 2025 года должна увеличиться до 29000 человек. С появлением статуса ТОСЭР эти перспективы приобретают реальные очертания.

В ходе исполнения уже заключенных соглашений с резидентами ТОСЭР планируется создать 1317 рабочих мест. В целях увеличения объемов жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры в городе имеются площадки под застройку в микрорайоне Северный (для домов высотой 5-9 этажей), в Южном, между микрорайонами Солнечный и Гранитный (для малоэтажной застройки - до 5 этажей). Предусмотрено строительство школы на 1000 мест в Северном, детских садов на 150 мест в Южном и на 250 мест в Восточном микрорайонах города. Строительство современной школы является необходимостью, т.к. не во всех школах удается привести к стандартам учебный процесс и избавиться от второй смены. Острая проблема в развитии теплоэнергетического комплекса – реконструкция водозаборных сооружений, очистных сооружений и главной насосной канализационной станции, а также котельных.

 Сегодня с департаментами Правительства области разрабатывается проектная документация на реконструкцию водозаборов и очистных сооружений города в целях обеспечения инженерной инфраструктурой новой застройки.

**НАСЕЛЕНИЕ**

Постоянная численность населения, по оперативным данным, составляет 24191 человек. За год население уменьшилось на 262 человека. В 2020 году родилось 168 человек, умер 381 человек, естественная убыль населения составила 213 человек.

Миграция отрицательная, снизилась на 66 человек: 632 человека выбыло, 566 человек прибыло (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по ВО). Связано это с завершением работ по строительству объездной дороги М-4 Дон и сокращением временных рабочих мест.

**ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ**

 Трудоспособное население города составляет 14171 человек, или 58,3% от общей численности населения. Моложе трудоспособного возраста - 3658 человек. Старше трудоспособного возраста - 6362 человека. Вместе с тем численность занятого населения в 2020 году – 13666 человек.

 Официальный уровень безработицы - 1.9% при среднем областном - 2,8%. На 01.01.2021 г. встали на учет в службу занятости 313 безработных и заявлено 373 вакансии. Напряженность на регистрируемом рынке труда – 0.8%.

В 2020 году создано 441 постоянное рабочее место (из них 193 - за счет осуществления деятельности резидентов на ТОСЭР: ООО «Агроэко-Юг» - 110; ООО «ТПК «ТэКа» - 10; ООО «Танаис Семанс» - 55; ООО «Лада» - 18), а также прочие новые рабочие места (ИП и ООО, по данным ИФНС № 6, - 73 р.м. + магазины: «Светофор» - 16 р.м., «Пятерочка» - 18 р.м., «Доброцен» - около 18 р.м., ООО «Объединенные системы сбора платы» - около 83 р.м., «Бобровское мясо» - 11 р.м., «Разливной рай» - около 6 р.м.) и временные рабочие места для задействованных на строительстве завода ООО «Танаис Семанс» - около 23 р.м. Вместе с тем сокращено 1958 временных рабочих мест в связи с завершением строительства объездной автомобильной дороги: ООО «Трансстроймеханизация» – 1700 мест и ООО «Мостоотряд-81» - 258 мест.

 В 2020 году в Павловске действовало 905 малых и средних предприятий, 631 индивидуальный предприниматель и 318 юридических лиц.

 Размер средней заработной платы в 2020 году составил 26,8 тыс.р. (25,3) и увеличился на 5% в основном из-за индексации заработной платы работников бюджетных учреждений, а также в связи с регистрацией новых организаций.

**МОНОГОРОД**

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 г. №1398-р (в ред. от 13.05.2016г.) городское поселение – город Павловск является монопрофильным муниципальным образованием – моногородом II категории, в котором имеются риски ухудшения социально-экономического положения.

В составе группы компаний по добыче гранитного щебня ОАО «Павловск Неруд» задействовано 1499 человек: ОАО «Павловск Промвзрыв» – 41 человек, ОАО «Павловск Неруд» – 1408 человек, ООО «Дон Сервис» – 50 человек.

Средняя заработная плата работников градообразующей организации составляет – 38,8 тыс.руб. Объем производства составляет 15159,3 тыс.тонн, степень загрузки производственных мощностей - 94,7%.

**РЕЗИДЕНТЫ ТОСЭР**

В 2020 году к ранее действующим резидентам ТОСЭР - ООО «Агроэко-Юг» и ООО «Донская Сладуника» - добавились новые резиденты: ООО «Танаис Семанс» - строительство семенного завода, ООО ТПК «ТэКа» – строительство тепличного комплекса, ООО «ЛАДА» – строительство завода по производству круп.

На сегодняшний день в стадии рассмотрения находится заявка на получение статуса резидента от ООО «Маринель» - производство рыбной и мясной продукции (известное павловчанам как «Рыбный Двор»).

В результате реализации инвестиционных проектов, планируется создать 1317 рабочих мест.

**ООО «АГРОЭКО-ЮГ»**

Самый крупный инвестиционный проект - мясокомбинат - планируется запустить в 2021 году. Возведена большая часть объектов инфраструктуры: энергоцентр, водозабор, очистные сооружения, ЛЭП. На предприятии уже идет набор персонала. В 2021 году здесь будут работать 1374 человека, а к 2023-му численность сотрудников должна увеличиться до 2230 человек. Самую тяжелую работу возьмут на себя роботы и промышленные машины. Таким образом, будет простимулирован спрос на трудовые ресурсы и привлечено население, работающее за пределами города. Немаловажно, что руководство предприятия планирует обеспечить своих сотрудников жильём.

**ООО «ТАНАИС СЕМАНС»**

В 2020 году состоялась торжественная церемония закладки первого камня в фундамент научно-исследовательского селекционного центра «Танаис Семанс».

На семенном заводе «Танаис» мощностью 10 тыс.тонн продукции в год будут производить семена масличных культур, включая подсолнечник, кукурузу, сорго, рапс.

После удачно проведенного тестирования первой очереди семенного завода «Танаис Семанс» линия по обработке и фасовке семян заработала на полную мощность. На сегодняшний день количество заготовленной продукции превысило 30 тыс. мешков. Растущие темпы производства уже в следующем году потребуют строительства аналогичной площадки.

На сегодняшний день в две смены работает 55 человек. Большую часть из них - павловчане, прошедшие стажировку и специальный инструктаж у французских экспертов.

Перерабатывается в основном импортная продукция, однако вскоре ожидаются поставки и с российских полей. Для обработки используется новейшее оборудование и технологии. На выходе получаются районированные для Центрального федерального округа сорта с высокой всхожестью и урожайностью.

**БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА**

 В 2020 году приоритетным направлением работы администрации городского поселения – город Павловск являлось создание условий для повышения качества жизни населения.

 Решение поставленных задач исполнялось в рамках полномочий, возложенных на поселение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 Для максимально эффективного исполнения полномочий основная деятельность администрации в 2020 году была направлена на привлечение дополнительных доходов для решения первоочередных вопросов местного значения.

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

 В 2020 году доходы составили 282,7 млн.р. при первоначальном плане в 87,9 млн.р. В результате деятельности администрации города по привлечению дополнительных доходов, бюджет был увеличен в 3 раза, или на 194,8 млн.р.

 Доходы бюджета 2020 года состояли:

- из налоговых и неналоговых перечислений – 86,4 млн.р.

- безвозмездных перечислений – 196,3 млн.р.

 НАЛОГОВЫЕ доходы в 2020 году составили 78 млн.р., т.е. по сравнению с 2019 годом уменьшились на 9,5 млн.р. за счет:

 - уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц - 7,65 млн.р.: за счет убытия дорожных работников в связи с окончанием строительства окружной автодороги М-4 Дон;

 - уменьшения поступлений от акцизов ГСМ - на 1,56 млн.р.;

 - уменьшения налогооблагаемой базы по единому сельскохозяйственному налогу - на 1,8 млн.р. в связи с переходом ЗАО «Павловская МТС» на общую систему налогообложения.

 При этом увеличились на 1,43 млн.р.:

- налог на имущество физических лиц - на 1,04 млн.руб.;

- земельный налог - на 0,39 млн.руб.

 НЕНАЛОГОВЫЕ доходы составили 8,4 млн.р., уменьшились по сравнению с 2019 годом на 1,6 млн.р.

 Уменьшение неналоговых доходов произошло в основном из-за выкупа земельных участков и смены арендной платы на земельный налог.

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ поступления от других бюджетов бюджетной системы в 2020 году составили 196,3 млн.р.

 Дотации уменьшились на 1,4 млн.р. и составили 5,9 млн.р. Они предоставляются из областного и районного бюджетов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

**УЧАСТИЕ В ГОСПРОГРАММАХ**

 В бюджет городского поселения в 2020 году поступили субсидии и межбюджетные трансферты в размере 182,8 млн.р., на участие в 7 инвестиционных федеральных и региональных программах:

 1. ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» - 1,49 млн.р. (капитальный ремонт хоккейной площадки в микрорайоне Гранитный).

 2. ГП ВО «Формирование современной городской среды Воронежской области на 2018-2020 годы» - 95,5 млн.р. (благоустройство Тамбовского озера - 85 млн.р. и дворовых территорий - 10,5 млн.р.).

 3. ГП ВО «Энергоэффективность и развитие энергетики» - 1,92 млн.р. (софинансирование расходов на оплату кВт.ч за уличное освещение).

 4. ГП ВО «Развитие транспортной системы Воронежской области» - 9,55 млн.р. (ремонт автомобильных дорог местного значения – 1,7 млн.р. и ливневой канализации - 7,5 млн.р.).

 5. ГП ВО «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» - 65,3 млн.р. (берегоукрепление р. Дон).

 6. ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и органов местного самоуправления» - 9,1 млн.р. (строительство тротуара в микрорайоне Восточный).

7. ГП ВО «Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области» - 0,015 млн.р. (ГСМ на патрулирование территории поселения в пожароопасный период).

**СТРУКТУРА ДОХОДОВ**

 В структуре доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы (собственные) составляют 30,6 % (86,5 млн.р.). Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней (привлеченные) - 69,4% (196,3 млн.р.).

 Основными налогами, формирующими бюджет города, как и раньше, остаются налог на доходы физических лиц и земельный налог. По-прежнему сохраняется финансовая зависимость от выделяемых средств из вышестоящих бюджетов.

 Впервые бюджет города имеет такой рост безвозмездных перечислений от участия в госпрограммах, но в то же время в сложившихся условиях распределения налоговых отчислений, установленных бюджетным законодательством, собственных финансовых возможностей недостаточно, чтобы обеспечить в полном объеме выполнение полномочий, которыми наделено поселение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Новое строительство, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры целиком зависит от объемов финансирования государственных программ и возможности участия в них.

Оперативное решение вопросов местного значения невозможно без обращения за помощью в вышестоящие органы власти, в результате чего, планирование на местном уровне фактически сводится к подготовке заявок, которые рассматриваются на конкурсных условиях и не дают 100% гарантии выделения необходимых средств.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

 Общая сумма расходов бюджета городского поселения в 2020 году составила 279,3 млн.р.

 По состоянию на 01.01.2021 года у администрации города отсутствует задолженность по выплатам муниципального долга.

 В соответствии с программно-целевым методом планирования 100% расходов бюджета осуществлялось в рамках 7 муниципальных программ.

 Самые объемные программы по финансированию в 2020 году:

1. МП «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Павловск».

Объем финансирования – 98,6 млн.р., или 35,3 % в общем объеме расходов.

2. МП «Обеспечение градостроительной деятельности на территории городского поселения – город Павловск».

Объем финансирования – 70,4 млн.р., или 25,22 % в общем объеме расходов.

В прошлом году самыми финансово крупными были программы благоустройства и дороги.

3. МП «Благоустройство городского поселения - город Павловск».

Объем финансирования – 53,1 млн.р. или 19,01 % в общем объеме расходов.

4. МП «Развитие транспортной системы».

Объем финансирования – 31,9 млн.р., или 11,4 % в общем объеме расходов.

5. МП «Эффективная власть городского поселения - город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области».

Объем финансирования – 23,4 млн.р., или 8,4 % в общем объеме расходов.

6. МП «Безопасность городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области».

Объем финансирования – 1,8 млн.р., или 0,64 % в общем объеме расходов.

7. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского поселения – город Павловск».

Объем финансирования – 0,08 млн.р., или 0,03 % в общем объеме расходов.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ**

 В 2020 году проведено 92 процедуры по размещению муниципального заказа для нужд городского поселения.

 В результате проведения торгов было сэкономлено 25,6 млн.р. бюджетных средств (в 2019 году – 10,1 млн.р.).

**СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДА**

Город не существует сам по себе. Чтобы исправно функционировала городская инфраструктура, в Павловске работают два муниципальных предприятия - МП «ПАВЛОВСКВОДОКАНАЛ» и МУП «Павловское ЖКХ», на которых трудится – 280 человек. Каждый день эти люди обеспечивают работу всего теплоэнергетического комплекса, наводят порядок, ремонтируют, украшают, ухаживают за нашим Павловском.

 Объем финансирования на весь комплекс работ составил 23,7 млн.р.

 **Озеленение города** – 3,4 млн.р.

(содержание парков, скверов, площади Молодежной, фонтана, посадка, уход за зелеными насаждениями).

 **Благоустройство мест массового отдыха** – 0,5 млн.р.

**(с**одержание пляжа – спасательные работы, монтаж пляжного оборудования, раздевалок, качелей, приобретение троса и буйков, сбор и вывоз мусора, разравнивание намытого песка, организация площадки для пляжного футбола, волейбола).

 **Организация и содержание мест погребения** – 0,9 млн.р.

(завоз воды, песка – 300 м2, вывоз мусора – 400 т, покос травы, сбор и вывоз мусора).

 **Содержание объектов улично-дорожной сети** – 15,0 млн.р.

(уборка снега, песка, мусора, покраска бордюров, покос травы, установка хоккейных площадок).

 **Приготовление противогололёдной смеси** – 1,1млн.р.

(закупка соли технической – 0,46 млн.р. (120 тонн соли), всего пескосмеси – 1411 тонн.

 **Приобретение ритуального автомобиля (катафалк)** – 1,6 млн.р.

**ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА**

За счет компенсационного озеленения высажено 604 крупномерных саженца липы крупнолистной, клена канадского, клена гиннала, яблони роялти, кустарников форзиции и дерна и 10 дубов:

- по ул. Гоголя, напротив общ № 3 (клен) – 24 шт., напротив д/сада № 8 (липа) – 24 шт., на тротуаре от автомойки до ул. Чайковского (клен) – 102 шт.;

- по ул. 40 лет Октября (липа) – 70 шт., (дерн) - 53 шт.,

- у РУЭСа (клен канадский) - 20 шт.;

- на площади Молодежной (липа) - 4 шт., (дерн) - 54 шт.;

- на пр. Революции, у стадиона (клен) – 30 шт.;

- в Петровском сквере – 5 яблонь, 100 форзиций;

- в Центральном городском парке (липа) - 32 шт., (клен) - 43 шт., (дерн) - 43 шт., (дуб) - 10 шт.

Проведены торги и заключен контракт на приобретение цветочной рассады для озеленения городских парков и скверов (20 000 шт.) на сумму 0,28 млн.р.

За средства местного бюджета на сумму 0,17 млн.р. в весенний и осенний период приобретено и высажено на территории города 275 саженцев лип. Кроме того, приобретены и посажены 18 саженцев можжевельника казацкого на сумму 12,0 тыс.р.

Реализация данных мероприятий позволила провести комплекс работ по озеленению общественных территорий города, тем самым были созданы комфортные условия, что в целом повлияло на эстетическое восприятие и экологическое состояния городской среды.

**СУББОТНИКИ**

Круглосуточная работа коммунальных служб делает наш город чистым, но только любовь и забота павловчан могут сделать его уютным и комфортным. Павловск – это мы с вами, а значит, каждый наш шаг находит отражение в его внешнем облике.

В апреле 2020 губернатором Воронежской области были введены ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, и провести субботники в полном объеме не представилось возможным. Однако небезразличные павловчане, сотрудники администрации города, муниципальных предприятий и организаций все же смогли выйти на субботники и сделать территорию Павловска чище.

Всего было вывезено более 2 тыс.м3 мусора. Общая площадь убранной территории составила 7,5 га, в том числе лесного массива и прибрежной полосы.

Как всегда дружно, приняли участие в наведении порядка коллектив ДК «Современник» и муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам. Несмотря на непрекращающуюся борьбу с коронавирусом, сотрудники павловской районной больницы традиционно очистили лесной массив от РБ до ФОКа.

Отдельные слова благодарности – Елене Высочиной и Любови Великодченко, объединивших вокруг себя единомышленников, чтобы навести порядок на берегу реки Осередь.

На территории города были ликвидированы несанкционированные свалки, которые организовывались жителями вблизи контейнерных площадок. Всего было вывезено 938 м3 мусора.

**СВЕТЛЫЙ ГОРОД**

 Важным направлением работы администрации является развитие уличного освещения. С 2018 года нами заключен энергосервисный контракт, в рамках которого все светильники в городе (1700 шт.) были заменены на светодиодные.

На 01 января 2020 года общее количество светильников увеличено до 2133 шт. В 2020 году добавилось 146 светильников.

 **Оплата электроэнергии и энергосервисного контракта.**

Стоимость – 9.6 млн.р. из них оплата за энергосервис – 6,7млн.р., за кВт – 3,0 млн.р. Экономия за период реализации энергосервисного контракта составила более 3 млн.р. Потребление электрической энергии сократилось в 2 раза.

Не смотря на постоянное увеличение количества светильников в городе, объем потребляемой электроэнергии за счет применения энергоэффективных технологий ежегодно сокращается. Замена всех светофоров на светодиодные, также значительно сократило энергопотребление в целом (с 1000 кВт до 182 кВт в месяц по одной светофорной сигнализации).

**Содержание уличного освещения** – 0,82 млн.р.

(монтаж/демонтаж светильников, устранение неисправностей в работе уличного освещения, новогоднее украшение города).

 **Строительство линий уличного освещения** – 1,4млн.р.

ул. Восточная д.10, 12, 14 – 140 м;

ул. Гоголя – Чайковского, от Новославянского рынка до трассы М-4 Дон – 783 м;

мкр. Гранитный от Веги до Беговой – 550 м;

ул. О.Кошевого к набережной р.Дон – 210 м;

мкр. Черемушки, д. 9 – 55м;

ул. Садовая – 90 м.

 В рамках других программ в 2020 году построены линии уличного освещения:

ул. Восточная, д.1, 2 – 365 м;

ул. Гагарина, от М-4 Дон до госпиталя – 450 м;

мкр. Гранитный, 32 – 95 м;

пр.Революции, от Петровского сквера до Казанского храма – 500 м.

 Общая протяженность освещенных участков дорог составляет 91,03 км.

 Работа по улучшению качества уличного освещения продолжается.

**РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ**

 Объем финансирования – 31,9 млн.р., или 11,4 % в общем объеме расходов.

Программа имеет несколько направлений.

**Капитальный ремонт дорог** – 4,4 млн.р.:

 ул. Чайковского; мкр. Северный (проезд к Пенсионному фонду); ул.40 лет Октября (парковка возле Почты); ул. Гагарина (от М-4 Дон до госпиталя); мкр. Гранитный, 29 (проезд между магазинами и МКД); дворовый проезд мкр. Черемушки, 4, общей протяженностью – 1046 пог.м.

 **Устройство искусственных неровностей** – 7шт., 0,18 млн.р.

 **Приобретение гранитного отсева (1250 тонн)** – 1,0 млн.р.

 **Приобретение и монтаж светодиодных светофоров** (ул. 40 лет Октября – мкр. Гранитный) – 0,6 млн.р.

**Нанесение дорожной разметки (2 раза в год)** – 1,3 млн.р.

Пешеходные переходы – 49 шт.

Осевая разметка – 11,5 км.

 **Приобретение дорожных знаков (92 шт.)** – 0,3млн.р.

**ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ**

Развитие системы ливневой канализации города – отдельное важное направление для функционирования городской инфраструктуры.

 В 2020 году завершен капитальный ремонт ливневой канализации по улицам Зои Космодемьянской, Свободы, Космонавтов, Кольцовской протяженностью 627 пог.м, стоимостью 9,3 млн.р.

Ливневая канализация смонтирована из железобетонных сборных лотков и полиэтиленовых труб диаметром 900 мм.

Реализация данных мероприятий снизила негативное воздействие талых и ливневых вод на городские районы многоквартирной многоэтажной застройки - мкр. Северный, мкр. Черемушки, мкр. Гранитный и индивидуальную жилую застройку на прилегающих улицах.

Также в 2020 году завершено строительство ливневой канализации протяженностью 270 метров по улице Победа. Стоимость работ составила 0,3 млн.р. Данное сооружение выполнено с целью защиты многоквартирного дома по улице Набережная, 2б и прилегающей застройки от подтопления талыми и ливневыми водами.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

 МП «Безопасность городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района Воронежской области». Объем финансирования – 1,8 млн.р. Выполнены следующие работы.

 **Обработка против личинок, окрыленных комаров и клещей** – 0,13 млн.р.

Работы проводились в период с 1 апреля по 19 июня. Обработано 33,3 га территории городского поселения.

 **Приобретение, установка и обслуживание системы видеонаблюдения** **«Безопасный город»** – 0,94 млн.р.

На сегодняшний день подписано соглашение о безвозмездной передаче системы видеонаблюдения (11 камер) в ЕДДС Павловского района.

 **Разработан план действий по предупреждению и ликвидации** **чрезвычайных ситуаций** природного и техногенного характера муниципального образования – город Павловск – 0,065 млн.р.

**Разработан паспорт безопасности города** – 0,08 млн.р.

**Оснащение системой информирования, оповещения** **и управления эвакуацией** на площади Молодежной. Установлен специальный громкоговоритель с сиреной для оповещения населения – 0,25 млн.р.

**Ремонт пожарных гидрантов** – 0,1млн.р., в количестве 4 шт.

Ежегодно совместно с представителями пожарной части ПЧ-48 проводится мониторинг состояния пожарных гидрантов и при выявлении неисправностей МП «ПАВЛОВСКВОДОКАНАЛ» обеспечивает необходимый ремонт или замену гидрантов.

 **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности** – 0,015млн.р.

Приобретение ГСМ для патрулирования лесных массивов при установлении особого противопожарного режима и запрета въезда в лес.

**БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ РЕКИ ДОН**

Важным мероприятием по обеспечению безопасности и сохранности жизни и имущества граждан, проводимым на территории города, является реализация проектаберегоукрепления реки Дон в районе города Павловска. В 2020 году выполнены работы общей стоимостью 65,5 млн.р.

Завершены предусмотренные проектом работы по устройству шпунтовой и анкерной стенки, крепление откосов бутовым камнем и переливных каменных шпор. Частично выполнено крепление откосов матрасами «Рено» (в районе ХПП).

Реализованный этап уже положительно влияет на сохранность береговой линии. Процессы обрушения, связанные с подмывом, в настоящее время полностью остановлены. Создан основной несущий каркас всего проекта берегоукрепления – горизонтальная терраса и крепление основания камнем на всём протяжении места обрушения.

Последующие работы – завершающий этап, связан с укреплением созданной горизонтальной террасы, общей стоимостью 56,4 млн.р. Соответствующая заявка находится на рассмотрении в Правительстве РФ.

 Решением проблемы обрушения берега будут созданы предпосылки для развития рекреационной зоны набережной реки Дон вплоть до территории ХПП.

**ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

 Реестр объектов жилищного фонда городского поселения – город Павловск состоит из 3604 (3566 – 2019 год) жилых домов, в том числе – 229 многоквартирных жилых домов. Многоквартирный жилой фонд состоит из домов, построенных в разное время – с начала прошлого века до наших дней.

 Общее имущество собственников 123 домов содержат 2 управляющие организации, имеющие лицензии на ведение предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами:

- ООО «Атлас Инженеринг» – 93 МКД;

 - ООО «Павловский Управдом 2.0», – 30 МКД;

 - ТСЖ – 8 МКД;

- ЖСК – 6 МКД;

- непосредственное управление – 92 МКД.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники квартир МКД обязаны заключить договор на содержание и текущий ремонт.

Из 92 многоквартирных домов, находящихся на самоуправлении:

- 10 домов заключили договор на содержание и текущий ремонт;

- 15 домов блокированной застройки заключение договоров не требуется;

- 67 домов договоры не заключили. В соответствии с ЖК РФ ОМС проводит конкурс по выбору управляющей компании для этих домов.

В 2020 году проведен конкурс в 5 МКД, победитель – «Атлас».

По оставшимся домам в срок до 01.05.2021 года будет завершено проведение конкурсов на определение управляющей компании.

 Муниципальный жилищный фонд по состоянию на 01.01.2021 года состоит из 34 жилых помещений площадью 985,1м2, предоставленных по договорам социального найма. В течение 2020 года в собственность граждан бесплатно передано 2 жилых помещения общей площадью 61,6 м2.

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД**

В 2020 году проведен капитальный ремонт 3 многоквартирных домов:

1. ул. Войкова, д. 15 (реставрация фасада).

«Дом жилой Меркулова» - объект культурного наследия регионального значения. Здание, построенное как жилой дом, сегодня является неотъемлемым элементом исторической застройки, характерным образцом городской жилой архитектуры Павловска конца XIX века. За все время своего существования архитектура дома в целом не изменилась и была сохранена в ходе реализации его реставрации.

2. ул. Ленина, д. 14 (ремонт фасада);

3. ул. Свободы, д. 18 (ремонт кровли).

В связи с неблагоприятными погодными условиями и поздним сроком подготовки проектно-сметной документации, перенесен на 2021 год, капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных по адресу:

1. ул. Ю. Фучика, д. 14 (ремонт системы электроснабжения);

2. ул. Ю. Фучика, д. 16 (ремонт системы электроснабжения);

3. пр. Революции, д. 64 (ремонт фасада).

Общий объем финансирования за счет средств собственников жилых помещений многоквартирных домов составил 6,2 млн. руб.

 Процент собираемости за 2020 г. составил 88,2%.

 Показатель снизился на 9,4 % по сравнению с 2019 г.

**ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ**

 На территории города один многоквартирный дом по адресу: г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 18 в 2018 году признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

 Период переселения граждан предусмотрен региональной программой в 2024 – 01.09.2025 годах.

**ПОДГОТОВКА К ОЗП**

 В рамках подготовки к отопительному сезону в 2020-2021 годах в отношении теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии проведены гидравлические испытания, промывка отопительной системы объекта, герметизация вводов трубопроводов в здания, в результате чего от РОСТЕХНАДЗОРА по ВО получен акт готовности теплоэнергии к отопительному сезону в 2020-2021 годах.

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ**

 В 2020 году 8 молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, получили жилищные сертификаты на общую сумму 4,0 млн.р. Всего на 01.01.2021г. в госпрограмме подтвердили свое участие 18 семей, 7 из них получат сертификаты в 2021г.

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, законом Воронежской области «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», граждане, имеющие трех и более детей, имеют право на особый вид социальных гарантий – получение бесплатно земельного участка.

 По состоянию на 01.01.2021 г. в Реестре многодетных граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков, состоят 15 многодетных семей, в том числе за 2019 год включено – 13 семей.

 В Реестр отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков, включено 170 человек, в том числе за 2020 год – 16 граждан.

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

В сентябре 2020 года прошли выборы в Совет народных депутатов городского поселения – город Павловск. Председателем СНД VII созыва был избран Сергей Колесников. Его заместителем – Александр Шибаев.

 Нормотворческая инициатива администрацией города была реализована следующим образом. В 2020 году принято:

- 415 распоряжений (в сравнении с 2019 годом – 438);

- 565 постановлений (в сравнении с 2019 годом – 655), из них нормативных правовых актов 59 (в сравнении с 2019 годом – 109). При этом каждый нормативный правовой акт прошел антикоррупционную и правовую экспертизу на предмет их соответствия действующему законодательству, а в случаях, определенных законодательством – независимую экспертизу.

 В установленные сроки нормативные правовые акты предоставляются в Регистр нормативных правовых актов Воронежской области, ведением которого занимается Правовое управление Правительства Воронежской области.

С целью минимизации коррупционных проявлений работает комиссия по профилактике и предупреждению коррупции. Осуществляется мониторинг действующих нормативных правовых актов.

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ**

 В 2020 году уполномоченными должностными лицами администрации города постоянно проводились рейдовые мероприятия по выявлению фактов нарушения Правил благоустройства территории городского поселения – город Павловск, а также выявлению торговли в местах, не установленных для этих целей. В результате проведенной работы выдано более 300 предупреждений о нарушениях.

 В связи с введенными ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году был установлен запрет на проведение проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ**

 В 2019 году проведено 32 проверки.

**ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН**

Общий документооборот администрации городского поселения за 2020 год составил 8247 (8214 в 2019 г.) документа, из них в адрес администрации городского поселения - город Павловск поступило 141 обращение граждан, в том числе 36 – на личном приеме.

 Тематика обращений граждан в администрацию городского поселения - город Павловск в 2020 году в процентном отношении от общего числа поступивших обращений распределилась следующим образом:

- экономика –75% или 106 обращений;

- жилищно-коммунальная сфера – 9% или 13 обращений;

- оборона, безопасность, законность – 11% или 15 обращений;

- социальная сфера – 4% или 5 обращений.

**СУДЕБНО-ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА**

 Администрацией города ведется активная судебно-претензионная работа по взысканию штрафов, отказам от оплаты за некачественно выполненные работы, оспариванию стоимости объектов недвижимости.

 В 2020 году в судах рассмотрено 35 дел.

 Судами удовлетворены требования администрации города о взыскании с должников денежных средств в общей сумме 1,17 млн.р. К взысканию с администрации города судами удовлетворены требования в общем размере 0,008 млн.р.

**ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

Во исполнение действующего законодательства в сфере обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления в информационной сети Интернет на официальном сайте администрации города размещается информация об органах местного самоуправления, структуре и должностных лицах, контактные данные, муниципальные правовые акты, принимаемые администрацией города и городским Советом народных депутатов, работает интернет-приемная.

В 2020 году у администрации города появились свои официальные странички в социальных сетях ВК, ОК, Инстаграм. Постоянно растущее число подписчиков позволяет более оперативно доводить до жителей информацию о деятельности администрации и свежие городские новости. Репосты с размещаемой нами информацией можно найти во многих группах различных соцсетей.
 Подписывайтесь и вы всегда первыми будете узнавать новости о жизни нашего Павловска.

А ещё у нас в команде теперь работает талантливый журналист и очень активный пресс-секретарь Дарья Сибирко. Она всегда оперативно ответит на все вопросы, заданные через любые средства массовой информации.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ**

 Отдельным направлением работы всех уровней власти является вовлечение населения в процесс создания комфортной среды, благоустройство территории своих дворов, мест массового отдыха.

 ТОС – это первичная, наиболее простая, близкая и понятная для населения форма решения местных проблем, затрагивающих и индивидуальные, и коллективные интересы граждан. Это реальная возможность привлечь финансовые средства на обустройство территории, на которой живёшь!

 Правительством Воронежской области осуществляется поддержка органов ТОС путем предоставления грантов на реализацию местных инициатив по заявкам ТОСов.

 Заявки выбираются на конкурсной основе общественным советом Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области».

 В настоящее время на территории городского поселения организованно 14 ТОС из них 11 получили финансовую поддержку на общую сумму более 4,1млн.р.

 В 2020 году из областного (0,47 млн.р.) и городского бюджета (0,26 млн.р.) на благоустройство своей территории средства получили: ТОС «Санаторный» (спортивная площадка), ТОС «Восточный» (теннисный стол) и ТОС «Мечта» (игровой комплекс).

ТОС «Искра» четвертый год подряд привлекает средства на благоустройство своей территории. В 2020 году было смонтировано дополнительное уличное освещение.

**УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ**

 В 2020 году павловчане принимали участие в открытых публичных конкурсах.

В конкурсе «Жители области – за чистоту и благоустройство («Уютный дом») первое место в номинации «Лучшая дворовая детская площадка» победителем стала председатель ТОС «Санаторный» Аралова Надежда Юрьевна.

В конкурсе «ТОС: от слов – к делу» в номинации «Социально-ответственный ТОС»» победителем стал ТОС «Санаторный», председатель Аралова Надежда Юрьевна.

Призерами ежегодного открытого публичного конкурса «Территория идей» областного уровня стали:

3 место – Шевченко Алена Валерьевна в номинации «Лучшая эскиз-идея обустройства территории у социального объекта или центральной площади» в категории «Городские округа и административные центры» с дизайн-проектом «Взгляд в будущее»;

3 место – Буслов Борис Иванович в номинации «Лучшая эскиз-идея обустройства улицы или бульвара» в категории «Городские округа и административные центры» с дизайн-проектом «Бульвар Крепость «Осередская».

Эти идеи-победители обязательно воплотятся в проекты и будут реализованы в самом ближайшем будущем с привлечением средств областного бюджета!

**ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

 Основным приоритетом развития с 2017 года является повышение качества жизни населения посредством формирования современной городской среды. Цель программы:

 1. Создать удобную, интересную и разнообразную городскую среду.

 2. Сделать дворы многоэтажек безопасными и опрятными.

 3. Вовлечь граждан в процесс выбора объектов благоустройства.

А самое главное - наполнить эти пространства смыслом! Делать благоустройство не ради благоустройства, а сделать парки, скверы, дворы местом притяжения жителей.

В 2020 году это была самая крупная по объему финансирования программа – 98,6 млн.р., или 35,3% в общем объеме расходов. Включает в себя два направления благоустройства: общественные пространства и дворы.

 Основное мероприятие в 2020 году – благоустройство территории Тамбовского озера со сроками реализации 2020–2021 год. Проект стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. Цель проекта – очистив озеро, создать место тихого отдыха у воды, уютное место для саморазвития и творчества. культурного и патриотического воспитания. Природные формы и корабельная тематика органично вписываются в исторический облик Павловска – родины российского военно-морского флота.

Срок реализации проекта, установленный условиями Всероссийского конкурса, 2020-2021 год. Общая стоимость – 85 млн.р. В 2020 году на реализацию проекта направлено 71,3 млн.р. В полном объёме выполнены работы по расчистке акватории озера и вывозу грунта, подготовительные работы и вертикальная планировка, монтаж детского и спортивного оборудования, а также фундаментов винтовых свай. Общий процент реализации проекта в 2020 году составил 61%. Устройство тротуаров и уличного освещения выполнено на 68%, наружные сети водоснабжения и канализации, включая ливневую канализацию, – на 84%. Кроме того, установили систему охранного телевидения - готовность 30% и частично приступили к озеленению. Изготовили и завезли на хранение малые архитектурные формы: скамейки, урны и качели. С наступлением благоприятных погодных условий работы на объекте будут продолжены.

Подрядчиком на основании заключенного муниципального контракта является липецкая компания – ООО «Гермес». Учитывая, что срок завершения работ – 31 декабря 2020 года, за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, ООО «Гермес» направлено требование об уплате неустоек, в том числе штрафов и пеней. С 1 января 2021 года неустойка начисляется подрядчику за каждый день просрочки, вплоть до дня завершения работ в полном объеме.

В соответствии с требованиями Минстроя РФ проект должен быть завершен до сентября 2021 года.

До начала производства работ с территории Тамбовского озера в Петровский сквер была перенесена детская площадка. Эта площадка ранее принадлежала ТОС «Приозерный» и с целью сохранения была передана на баланс администрации города, после чего её отремонтировали и установили рядом с другим игровым оборудованием в сквере. Мы бережно относимся к городскому имуществу!

**БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ**

В рамках второго направления программы формирования городской среды - благоустройство дворовых территорий - обустроили дворы по улице Гагарина, улице Восточной и завершили работы в мкр.Черёмушки.

 Черемушки – один из самых плотных по застройке и густонаселенных районов Павловска, который включает в себя пять домов. Общая площадь благоустройства – 10140 м2. Проект двухлетний, общей стоимостью 5,4 млн.р. Как и в мкр. Гранитном, в Черемушках применяется комплексный подход – обустройство проездов, парковок, тротуаров, установка детской площадки, уличного освещения. Двор преобразился! Теперь всё в руках жильцов: поддержание порядка и бережное отношение к построенному!

**БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ НА ГАГАРИНА**

 На улице Гагарина комплексно благоустроили дворовое пространство 7 многоквартирных домов, общей площадью 19820 м2 и стоимостью 6,9 млн.р. Сделали тротуар, соединив основные пешеходные направления. Заасфальтировали все проезды, предусмотрели необходимые пандусы и подъемы. Установили скамейки и урны. Построили уличное освещение. Завезли чернозем на зеленые зоны. Некоторые жильцы домов сразу же обустроили клумбы и посадили цветы. Надеюсь, что и в дальнейшем жители будут также активно ухаживать за дворовой территорией и зелеными насаждениями.

**КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ ГАГАРИНА**

Следуя принципу комплексного подхода в благоустройстве, вместе с финансированием обустройства дворовых территорий мы приняли решение привести в порядок и участок улицы Гагарина от М-4 Дон до ул. Зои Космодемьянской. Общая стоимость выполненных работ составила 7,3 млн.р.

Расширили до норматива проезжую часть, установили бордюрный камень, отремонтировали асфальтобетонное покрытие, обустроили все примыкания к тротуарам, нанесли дорожную разметку, установили все необходимые дорожные знаки, организовали посадочную площадку для маршрутного транспорта, сделали парковки для посетителей госпиталя, установили опоры освещения. В дополнение к тротуару обустроили газонную часть до проезжей части. Перед началом работ расчистили улицу от сухих, сорных деревьев, раскорчевали пни и вывезли весь десятилетиями копившийся хозяйственный мусор – 3570 м2. Завезли чернозем - 1215,2 тонн и провели планировку территории.

Осенью, с наступлением благоприятных погодных условий, посадили 200 лип.

Реализация мероприятий по комплексному благоустройству улицы Гагарина позволила создать предпосылки для дальнейшего развития данной территории с обустройством прогулочной зоны. Повысился уровень комфорта и безопасности пешеходов, автолюбителей и жителей данной территории. Улучшилось эстетическое восприятие в целом улицы Гагарина, которая служит вторым по значимости въездом в город.

Мы хотели изменить облик улицы, и у нас получилось! При финансировании программы благоустройства дворов на противоположной стороне улицы Гагарина обязательно обустроим и прилегающую территорию.

**БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОСПЕКТА РЕВОЛЮЦИИ**

 Обустраивая современную часть города, одновременно уделяем внимание и старой. Отремонтировали пешеходную часть проспекта Революции от улицы 9 Января до Петровской площади.

За 6,3 млн.р. выполнены работы по демонтажу вышедших из строя светильников, обустроен тротуар, заасфальтированы съезды к домам. После реконструкции уличного освещения вместо 9 фонарей установлены 18 с 36 светодиодными светильниками, выполненными в классическом стиле, характерном для старой части города.

Планируем продолжить данные работы и на противоположной стороне проспекта.

**СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРОВ**

 Важным направлением нашей деятельности является строительство тротуаров. Комфортность города определяется не только правильной организацией общественного пространства, но и удобством расположения тротуаров. Чтобы каждый житель мог беспрепятственно проехать с коляской, на велосипеде, и просто пройти, а самое главное – безопасно. Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу обеспечить такие условия.

 В 2020 году мы продолжили обустройство тротуаров в местах, где наблюдается наибольшая интенсивность движения пешеходов по наиболее опасным участкам улиц.

Общая протяженность тротуаров, построенных в 2020 году, составила 3260 м, без учета протяженности тротуаров, построенных на дворовых территориях мкр. Черемушки и по ул. Гагарина.

**ТРОТУАР НА ВОСТОЧНОМ**

 В 2020 году, используя механизм инициативного бюджетирования, когда жители сами выбирают территории для благоустройства и участвуют собственными средствами в софинансировании работ, мы построили тротуары и велодорожки по улицам Ростовская, Калачеевская, 300-летия флота, Маршала Жукова общей стоимостью 11,6 млн.р.:

- протяженность тротуаров – 2100 пог.м;

- площадь мощения тротуаров – 3150 м2;

- ширина тротуаров по плиточному мощению – 1,5м.

- общая протяженность велодорожек – 2100 пог.м;

- площадь асфальтобетонного покрытия велодорожек – 2100 м2;

- ширина велодорожек по асфальтобетонному покрытию – 1,0 м.

В строительстве данного тротуара приняли участие и жители Восточного микрорайона, собрав 113 тысяч рублей, что помогло набрать большее количество балов при конкурсном отборе заявок на финансирование.

Реализация мероприятия позволила решить проблему развития доступного пешеходного сообщения в Восточном районе жилой застройки, что привело к повышению уровня безопасности движения, сокращению числа ДТП, создало комфортные условия проживания, повысив доступность к социально значимым учреждениям (образования, здравоохранения, физической культуры, культурно-бытого обслуживания), объектам торговли и коммунального обслуживания.

**ТРОТУАР У СТАДИОНА**

Обустройство участка тротуара по пр. Революции, в районе стадиона "Юность".

Общая площадь – 436 м2.

Протяженность – 198 пог.м.

Площадь асфальтобетонного покрытия парковки – 286 м2.

Реализация мероприятия позволила решить проблему доступного пешеходного сообщения по пр. Революции в районе стадиона «Юность», обеспечив комфортный доступ к социально значимому объекту.

**ТРОТУАР НА НАБЕРЕЖНОЙ**

Строительство тротуара по ул. Набережной (от аллеи Центрального городского парка до въезда на территорию ЗАО «Агрофирма Павловская Нива»). Общая площадь – 220,0 м2. Протяженность – 122,2 пог.м.

Реализация мероприятия позволила решить проблему развития доступного пешеходного сообщения по ул. Набережная на самом опасном, сужающемся участке улицы.

**ТРОТУАР К РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ**

Обустройство тротуара по пер. Лесному в г. Павловске Воронежской области (у ЦРБ). Общие характеристики тротуара:

площадь плиточного мощения – 162,2 м2;

ширина тротуара – 1,5 м.;

протяженность тротуара – 108,1 пог.м.

Созданы условия для комфортного и безлопастного доступа от остановки общественного транспорта к социально значимому объекту – Центральной районной больнице.

**МОЛОДЕЖНАЯ**

 В рамках программ благоустройства и формирования современной городской среды мы продолжаем наполнять площадь Молодежную атрибутами и элементами благоустройства, делающими это пространство городским. Словно по волшебству засверкали таинственным синим светом деревья на центральном фасаде главной городской площади, а в новогоднюю ночь яркими огнями озарилось небо под залпы праздничного салюта.

**ВЕЛОВЫШКА**

В 2020 году мы реализовали проект Уваровой Вики «ВЕЛОВЫШКА» – станции самообслуживания велосипедов в Павловске, общей стоимостью 0.3 млн.р. Это совершенно новая история для Павловска, реализуемая за счет социальной активности жителей, она получила яркое развитие и переросла в «ВЕЛОЛИХОРАДКУ» – увлекательное, развлекательное и развивающее общегородское мероприятие, воспитывающее вести здоровый образ жизни и лучше узнать свой город. Акция «На работу и учебу на велосипеде» для многих по-новому открыла велосипед – как средство сокращающее расстояние и увеличивающее время, посвященное себе самому.

 Веловышка – это станция бесплатного экспресс-ремонта для тех, кому нужно быстро привести свой велосипед в порядок.

Веловышка оборудована:

- стойкой для фиксации велосипеда,

- минимальным набором инструментов,

- насосом для накачки шин,

- питьевым фонтанчиком,

- зоной отдыха,

- дополнительным освещением.

Миссия организаторов – создавать возможности для людей, чтобы их жизнь стала лучше и счастливее, помогать в решении маленьких, но важных проблем, которые могут произойти с каждым во время поездки на велосипеде.

**ФОНТАН В ПЕТРОВСКОМ СКВЕРЕ**

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, к началу летнего сезона был полностью перестроен фонтан в Петровском сквере. Общая стоимость работ по ремонту, содержанию и консервации фонтанов в 2020 году составила 1,2 млн.р. Светодинамический фонтан оживил весь сквер, став ярким местом притяжения для жителей и гостей города. Также в сквере был смонтирован новый, отвечающий всем санитарным требованиям и нормам комфорта туалетный модуль стоимостью 0,9 млн.р.

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ**

 В рамках ГП ВО «Развитие физической культуры и спорта» проведен капитальный ремонт хоккейной площадки в мкр. Гранитный общей стоимостью 2,9 млн.р., из которых 50 % средств выделено из областного бюджета.

На площади 1404 м2 уложен выравнивающий и основной слой асфальтобетонного покрытия, а также покрытие из резиновой крошки, смонтировано спортоборудование:

- стойка с баскетбольной корзиной (комплект из 4шт.);

- стойки универсальные для волейбола, тенниса, бадминтона (1 комплект);

- ворота хоккейные игровые (комплект из 2 шт.);

- ворота для минифутбола и гандбола (комплект из 2 шт.).

В результате проведенных работ на территории города организована общедоступная, многофункциональная, всесезонная спортивная площадка. Целевой аудиторией пользователей данной территории являются жители мкр. Гранитный всех возрастных групп. Также данная площадка может использоваться для проведения спортивных соревнований городского и районного значений. В 2021 году будут выполнены работы по нанесению соответствующей разметки, в результате чего капитальный ремонт хоккейной площадки будет завершен в полном объеме.

**ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА**

 В целях вовлечения граждан в процесс благоустройства общественных пространств города выбор очередности осуществляется путем рейтингового голосования.

В начале 2020 года было проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году. На выбор павловчан было предложено четыре дизайн-проекта благоустройства:

- набережная р.Дон;

- сквер по ул.40 лет Октября (в районе строящегося храма);

- парк Трудовой славы напротив налоговой;

- бульвар по ул. Отечественной войны.

Рейтинговое голосование осуществлялось посредством:

- интернет-голосования на ресурсе «Активный электронный гражданин»;

- анкетирования в местах установки урн в здании администрации города, МФЦ, «Горняк», «Родина», ТЦ «Ермак», ДК «Современник»;

- интернет-голосования в официальных группах социальных сетей.

В голосовании приняли участие 2490 человек. Победителем с числом голосов 1664 стал проект благоустройства набережной. Вторым с числом голосов 438 стал сквер по ул.40 лет Октября (в районе строящегося храма). Эти два проекта мы и начнём реализовывать в этом году!

**БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ДОН**

После рейтингового голосования мы разработали проектно-сметную документацию на благоустройство набережной реки Дон (I этап) – 2,2 млн.р. Предполагается благоустроить участок набережной от улицы 1 Мая до Покровской. Общая площадь – 1,3га. Центральным элементом композиции станет памятный знак, посвященный Петру I и строительству военно-морского флота, автором, которого по результатам конкурса стал Максим Дикунов.

С учётом высокой стоимости проектных решений - 89 млн.р. - реализация будет осуществляться поэтапно. В декабре 2020 года по результатам проведенных торгов заключен муниципальный контракт с московской компанией - ООО «Капитал Инвест», на сумму 51 млн.р. со сроком исполнения – 2021-2022 годы. Весной 2021 года компания приступит к работам.

В рамках первого этапа планируется восстановление главной лестницы, устройство террасы и пирса, систем ливневого водоотведения, наружного водоснабжения, электроснабжения, видеонаблюдения и оповещения, а также устройство новых лестниц, демонтаж существующего покрытия и укладка асфальта, плиточное мощение, озеленение.

По факту выполнения работ и выделения дополнительных средств будут проведены торги на следующий этап благоустройства. Общий срок реализации проекта – три года.

**БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА У ХРАМА В ЧЕСТЬ АПОСТОЛА ПАВЛА**

 Учитывая, что вторым для реализации павловчане выбрали сквер по улице 40 лет Октября возле строящегося храма в честь покровителя Павловска – апостола Павла, мы подготовили проектную документацию.

Композиционным центром сквера является трехметровая скульптура апостола Павла, которая установлена на пересечении видовых осей улиц 40 лет Октября и т.н. улицы Беговая. Проектом предусматривается строительство пешеходных и велосипедных дорожек. Учитывая близость нахождения детской поликлиники, запланирован детский игровой комплекс. Вместе с благоустройством территории решается вопрос отвода дождевых и талых вод путем строительства ливневой канализации.

В настоящее время готовим документацию для заключения договора с подрядной организацией. Общая стоимость реализации проекта – 40.7 млн.р. Срок исполнения – 2 года.

**75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ**

 2020 год был объявлен в России Годом памяти и славы, но его временные рамки весьма условны, ведь у подвига поколения победителей и благодарной памяти их потомков нет срока давности, меры, границ! Мы помним и храним память о Великой Победе!

 К сожалению, из-за ограничений по Covid-19 массовые мероприятия были отменены. Но мы готовились и с соблюдением действующих санитарных требований провели патриотические акции, посвященные Великой Победе.

 В рамках акции «САД ПАМЯТИ – САД ЖИЗНИ» весной 2020 года на территории Центрального городского парка при активном участии павловчан была высажена аллея из 75 лип, символизирующих 75-летие Великой Победы. Осенью акция была продолжена, и на улице Гагарина высадили 200 молоденьких лип, в память о не вернувшихся с войны солдатах.

 Вместе с детьми мы прошагали город, приняв участие в патриотической акции «ПРОШАГАЙ ГОРОД», прошедшей в 174 моногородах России. О прифронтовом городе, павловчанах – защитниках своей малой родины, погибших на фронте, Героях Советского Союза, истории создания мемориала и событиях того времени рассказал лектор-экскурсовод музея Иван Удодов.

По инициативе почетного гражданина города Павловска Н.Н. Зубащенко в целях просвещения и в рамках патриотического воспитания юных павловчан была продолжена работа программы по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы нашего города. Изготовили и установили на здании судоремонтного завода мемориальную доску в честь Олега Кошевого. В 2019 году мемориальная доска появилась на улице Зои Космодемьянской.

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧАСОВНИ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА**

 Хорошим событием 2020 года после восстановления в 2019 году величественного шпиля Преображенского храма – символа города Павловска, стали работы по ремонту фасада часовни. Во многом это стало возможным благодаря взаимодействию Отца Максима, главы Павловского района Максима Янцова и павловского строителя Владимира Калинина.

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОП-11 2020 ГОДА**

 Подводя итоги 2020, нужно сказать и об исполнении планов, которые мы ставили перед собой в начале года:

1. Продолжение реализации проекта Берегоукрепление реки Дон;

2. Устройство тротуаров и велодорожек в Восточном мкр. – 2,1км;

3. Строительство дороги от улицы Донская до улицы Мичурина – 1,6км;

4. Комплексное благоустройство дворовых территорий по ул.Гагарина;

5. Завершение работ по благоустройству дворовой территории мкр.Черемушки;

6. Завершение строительства ливневой канализации по ул. Зои Космодемьянской,

 ул. Свободы, ул. Кольцовская, ул.8 Марта и ул.Гагарина – 1.6км;

7. Разработка проекта первого этапа благоустройства набережной реки Дон;

8. Комплексное благоустройство пр.Революции от Петровского сквера до ул.9 Января;

9. Посадка 75 лип в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне;

10. Запуск фонтана в Петровском сквере;

11. Обустройство хоккейной коробки на Гранитном.

 Из ТОП-11 мероприятий не исполнено только одно – это строительство дороги от ул. Донская до ул. Мичурина – 1,6 км. Причиной стало следующее. В течение всего года и до настоящего дня разработанная проектная документация находится на экспертизе. То изменились коэффициенты стоимости работ, то истек срок действия технических условий, то поменялись нормативы, то перерывы в работе сотрудников учреждения, связанные с Covid-19. На сегодняшний день в экспертизу представлены все необходимые документы, ждём заключения.

Остальные мероприятия ТОП-11 2020 года были исполнены!

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2021 ГОДА**

1. Продолжение реализации проекта берегоукрепление реки Дон;

2. Строительство дороги от улицы Донская до Мичурина – 1,6км;

3. Реализация проекта первого этапа благоустройства набережной реки Дон;

4. Начало благоустройства сквера по ул.40 лет Октября (в районе строящегося храма);

5. Завершение работ по благоустройству территории Тамбовского озера;

6. Разработка проекта реконструкции водозаборных сооружений;

7. Разработка проекта на кладбище;
8. Строительство уличного освещение по ул. Есенина;

9. Продолжение комплексного благоустройства пр.Революции;

10. Строительство тротуара на улице Восточной;

11. Разработка концепции благоустройства набережной реки Дон (2 этап).

 Благодарю всех, кто делает наш город лучше. Уверен, что всё, что мы с вами задумали, мы обязательно исполним. Вместе у нас всё получится!